План работ

ТСЖ «Рубин» на 2016г.

1. Выполнить освещение в подвале – апрель.
2. Выполнить дезинфекцию подвала – март, июль.
3. Установка поручней 1 подъезда – май.
4. Мероприятия по энергосбережению:

- регулировка, балансировка системы отопления – март.

- ремонт изоляции системы отопления – сентябрь.

- закрыть продухи подвала сеткой – май.

- замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы – постоянно.

- установка датчиков освещенности в подъездах – август.

- промывка системы отопления – август.

- выполнить ремонт арматуры системы отопления и ХВС – сентябрь.

- опрессовка системы отопления – август.

Управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Степанов А. В./

Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Дмитриева Г. П./