АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _19.05.2017_ №  _____

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка

от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приложения к постановлению администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа), изложить в новой редакции.

2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

И. о Главы администрации города  Кузнецка                                             В.Е. Трошин

Приложение

к муниципальной программе

Муниципальная программа

«Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014 – 2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы города Кузнецка

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования города Кузнецка; управление капитального строительства города Кузнецка |
| Подпрограммы | 1. «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка»; 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка»; 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка»; 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы»; 5. Прочие программные мероприятия. |
| Цели муниципальной программы | Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов, внутридворовых территорий и мест общего пользования города Кузнецка; 2. Строительство и реконструкция объектов санитарной очистки; 3. Благоустройство скверов города Кузнецка; 4. Ремонт мостов и путепроводов; 5. Благоустройство центрального и восточного кладбищ; 6. Благоустройство улично-дорожной сети; 7. Благоустройство территории образовательных организаций; 8. Охрана водных объектов; 9. Восстановление природных экосистем; 10. Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания; 11. Выполнение берегоукрепительных и противооползневых работ; 12. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям; 13. Организация работы МКУ «Служба городских кладбищ». |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка; 2. Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка; 3. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка; 4. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ; 5. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка; 6. Уменьшение количества несанкционированных свалок; 7. Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом; 8. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям; 9. Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ; 10. Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям; 11. Уменьшение количества обращений населения по вопросам качества оказания ритуальных услуг. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы, без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 592391,2 тыс. руб. в том числе: 2014 год – 239956,8 тыс. рублей; 2015 год – 89803,8 тыс. рублей; 2016 год – 72322,1 тыс. рублей; 2017 год – 89999,5 тыс. рублей; 2018 год – 16298,7 тыс. рублей; 2019 год – 29108,2 тыс. рублей; 2020 год – 54902,1 тыс. рублей. |

- Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

- муниципальной программы

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль благоустройства территории города, что подтверждается принятыми Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Главным результатом благоустройства территории и охраны окружающей среды  города Кузнецка является реальное повышение качества жизни населения и повышения уровня социально-экономического положения города. В целях улучшения эстетического облика, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения на территории города необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения, а также дорог общего пользования. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на состояние благоустройства территории города, в том числе на состояние улично-дорожной сети, санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой. В силу объективных причин в последние годы благоустройству территорий, ремонту и строительству уличного освещения, развитию существующих парков, озеленению улиц не уделялось должного внимания. Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, безусловно необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для работы и отдыха жителей. Определение перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения сил и средств на решение поставленных задач, а не расходовать их только лишь на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Основным ориентиром и сферой действия данной программы является, прежде всего, реализация полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка»

Подпрограмма направлена на создание комфортных условий для проживающего на территории города Кузнецка населения путём выполнения работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию городской улично-дорожной сети, мостов, тоннелей, путепроводов, пешеходных переходов, содержанию и развитию сетей освещения, содержанию рекреационных зон, работу по озеленению городских территорий, сохранению и организации парков и скверов, содержанию и развитию объектов ливневой канализации, комплексному развитию, благоустройству и ремонту внутридворовых и общественных территорий города Кузнецка.

Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка»

Подпрограмма направлена на улучшение экологической обстановки города Кузнецка, обеспечение экологической безопасности его территории и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрану и защиту древесно-кустарниковой растительности.

Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка»

Подпрограмма направлена на улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании, ликвидацию очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети.

Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации

муниципальной программы»

- Подпрограмма направлена на повышение качества оказания ритуальных услуг на территории города Кузнецка и уменьшение количества обращений населения связанных с оказанием таких услуг.

«Прочие программные мероприятия»

- Мероприятия направлены на выполнение работ по благоустройству территории города Кузнецка и повышение качества оказываемых услуг в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы перечислены в паспорте к муниципальной программе.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Срок реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы, без разбивки на этапы.

- Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные

- на достижение целевых показателей муниципальной программы

- Основными мерами правового регулирования является разработка и принятие соответствующих муниципальных правовых актов города Кузнецка, заключение договоров и соглашений, направленных на реализацию программных мероприятий.

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка  приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации

- муниципальной программы

- Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 592391,2 тыс. рублей.

Средства на выполнение мероприятий первой подпрограммы «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка» предоставляются:

1.  В виде субсидий из федерального бюджета и бюджета Пензенской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на реализацию государственной программы Пензенской области «Формирование современной городской среды Пензенской области на 2017 год»

2. В виде бюджетных средств города Кузнецка на реализацию данной подпрограммы.

3.  В виде внебюджетных средств (собственные средства собственников жилых помещений многоквартирных домов).

В соответствии с государственной программой Пензенской области  «Формирование благоприятной городской среды Пензенской области на 2017 год» предусматривается софинансирование программных мероприятий в объеме  - 100 % сметной стоимости работ из средств Федерального бюджета и бюджета Пензенской области на выполнение минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Не более 50 % сметной стоимости работ - из средств бюджета города Кузнецка на выполнение дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в случае принятия решения собственниками жилых помещений о выполнении работ из дополнительного перечня.

Не менее 50 % сметной стоимости работ – из средств собственников жилых помещений многоквартирных домов на выполнение дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в случае принятия решения собственниками жилых помещений о выполнении работ из дополнительного перечня.

Решение о финансовом участии принимается собственниками жилых помещений и оформляется протоколом собрания собственников жилья.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ).

Объемы финансирования программы пообъектно должны уточняться после разработки проектно-сметной документации и заключения договоров подряда.

Порядок аккумулирования средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах, участвующих в подпрограмме разрабатывается дополнительно в случае участия собственников в реализации мероприятий подпрограммы собственными средствами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ:

- ремонт асфальтового покрытия внутридворовых проездов - 680 рублей / кв.м.

- устройство освещения на внутридворовых территориях - 23 тыс.рублей - 1световая точка,

- установка урны - 2000 рублей,

- установка лавочки - 5000 рублей.

Стоимость работ по минимальному и дополнительному перечням работ по благоустройству дворовых территорий определяется на основании разработанной проектно-сметной документации.

- Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на период 2014-2015 гг. представлены в приложении № 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на период 2016-2020 гг. представлено в приложении № 3.1 к муниципальной программе.

- Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на период 2014-2015 гг. представлены в приложении № 4 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на период 2016-2020 гг. представлено в приложении № 4.1 к муниципальной программе.

- Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014-2015 гг. представлен в приложении № 5 к муниципальной программе, перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016 - 2020 гг. представлен в приложении № 5.1 к настоящему муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий города Кузнецка, подлежащих благоустройству в 2017 году представлен в приложении №1 к приложению №5.1 и может быть уточнен после разработки проектно-сметной документации.

Адресный перечень общественных территорий города Кузнецка, подлежащих благоустройству в 2017 году представлен в приложении №2 к приложению №5.1 и может быть уточнен после разработки проектно-сметной документации.

- 5.1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

- Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации муниципальной программы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

- Раздел 6. Характеристика подпрограмм

- муниципальной программы

- 6.1. Подпрограмма  «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка»

П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования города Кузнецка; управление капитального строительства города Кузнецка |
| Цели подпрограммы: | Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов, внутридворовых и общественных территорий; 2. Строительство и реконструкция объектов санитарной очистки; 3. Благоустройство скверов города Кузнецка; 4. Ремонт мостов и путепроводов; 5. Благоустройство центрального и восточного кладбищ; 6. Благоустройство улично-дорожной сети; 7. Благоустройство территории образовательных организаций. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка; 2. Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка; 3. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка; 4. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 316520,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 52418,0 тыс. рублей; 2015 год – 59452,5 тыс. рублей; 2016 год – 60163,0 тыс. рублей; 2017 год – 74576,6 тыс. рублей; 2018 год – 7267,1 тыс. рублей; 2019 год – 20076,6 тыс. рублей; 2020 год – 42566,8 тыс. рублей. |

6.2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Кузнецка»

П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители программных мероприятий отсутствуют |
| Цель подпрограммы: | Оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности. |
| Задачи подпрограммы | 1. Охрана водных объектов; 2. Восстановление природных экосистем; 3. Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания; 4. Выполнение берегоукрепительных и противооползневых работ. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка; 2. Уменьшение количества несанкционированных свалок; 3. Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 917,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 119,5 тыс. рублей; 2015 год – 462,3 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 335,3 тыс. рублей. |

6.3. Подпрограмма «Ремонт дорог на территории города Кузнецка»

П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Управление капитального строительства города Кузнецка |
| Цели подпрограммы: | 1. Улучшение условий дорожного движения на территории города Кузнецка; 2. Сохранение и улучшение качества дорог общего пользования города Кузнецка; 3. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Задача подпрограммы | Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям; 2. Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ; 3. Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 270183,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 187419,3 тыс. рублей; 2015 год – 29259,8 тыс. рублей; 2016 год – 11086,9 тыс. рублей; 2017 год – 14428,3 тыс. рублей; 2018 год – 7994,7 тыс. рублей; 2019 год – 7994,7 тыс. рублей; 2020 год – 12000,0 тыс. рублей. |

- 6.4. Подпрограмма «Создание условий для реализации

- муниципальной программы»

П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители программных мероприятий отсутствуют |
| Цели подпрограммы: | Повышение качества оказания ритуальных услуг на территории города Кузнецка. |
| Задача подпрограммы | 1. Организация работы МКУ «Служба городских кладбищ» |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Уменьшение количества обращений населения по вопросам качества оказания ритуальных услуг |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4140,6 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 1072,2 тыс. рублей; 2017 год – 994,6 тыс. рублей; 2018 год – 1036,9 тыс. рублей; 2019 год – 1036,9 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |

- 6.5. Подпрограмма «Прочие программные мероприятия»

- Мероприятия направлены на выполнение работ по благоустройству территории города Кузнецка и повышение качества оказываемых услуг в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Объем бюджетных ассигнований составляет 629,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 629,2 тыс. рублей.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                          Л.Н. Пастушкова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка "Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы"

| Ответственный исполнитель |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 38 |
| 2 | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 |
| 3 | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 40 | 55 | 60 | 67 | 68 |
| 4 | Уменьшение доли не благоустроен-ной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 6 |
| 5 | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и приб-режных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 45 | 65 | 80 | 85 | 95 |
| 6 | Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| 7 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологи-чески безопасным способом. | % | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| 8 | Увеличение доли дорог, отвечаю-щих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 9 | Увеличение доли отремонтирован-ных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 10 | Уменьшение доли ДТП, произошед-ших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 15 |
| 11 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 90 | 75 | 63 | 51 | 32 | 20 | 9 |
| Подпрограмма 1. "Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 38 |
| 1.2 | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 |
| 1.3 | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 40 | 55 | 60 | 67 | 68 |
| 1.4 | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 6 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 45 | 65 | 80 | 85 | 95 |
| 2.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| 2.3 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологи-чески безопасным способом. | % | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3.2 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ | % | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 3.3 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 15 |
| Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | % | 90 | 75 | 63 | 51 | 32 | 20 | 9 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                      Л.Н. Пастушкова

- Приложение N 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы "Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы"

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |
| 1.1 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 1.2 | Постановление администрации города Кузнецка | О создании общественной комиссии для осуществления контроля и координации реализации подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 1.3 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении Порядка обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в подпрограмму | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 1.4 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования город Кузнецк и Порядка общественного обсуждения проекта подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 2. | Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 3. | Подпрограмма 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 4. | Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                       Л.Н. Пастушкова

Приложение № 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2015 годы»

за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | 239956,8 | 89803,8 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 90125,2 | 71261,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 149831,6 | 18542,8 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | 52418,0 | 59452,5 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 52279,2 | 58909,7 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 138,8 | 542,8 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | 119,5 | 462,3 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 119,5 | 462,3 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | 187419,3 | 29259,8 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 37726,5 | 11259,8 |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 149692,8 | 18000,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 0,0 |
| 5. | «Прочие программные мероприятия» |  | всего | 0,0 | 629,2 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 629,2 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              Л.Н. Пастушкова

- Приложение N 3.1

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ________________ 2016 г. N _____

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2016 – 2020 годы»

за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | 72322,1 | 89999,5 | 16298,7 | 29108,2 | 54902,1 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 68817,8 | 59430,3 | 15600,6 | 28410,1 | 54902,1 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 23025,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 3504,3 | 7543,9 | 698,1 | 698,1 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка» | всего | 60163,0 | 74576,6 | 7267,1 | 20076,6 | 42566,8 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 59658,7 | 48007,4 | 6569,0 | 19378,5 | 42566,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 23025,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 504,3 | 3543,9 | 698,1 | 698,1 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 | «Мероприятия по благоустройству территории города Кузнецка» | всего | 60163,0 | 48446,8 | 7267,1 | 20076,6 | 42566,8 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 59658,7 | 47748,7 | 6569,0 | 19378,5 | 42566,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 504,3 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2 | «Ремонт дворовых территорий и благоустройство мест общего пользования» | всего | 0,0 | 26129,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 23025,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0,0 | 2845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие | «Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры и обеспечение деятельности по охране окружающей среды» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | 11086,9 | 14428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 8086,9 | 10428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие | «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах города Кузнецка» | всего | 11086,9 | 14428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 8086,9 | 10428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 3000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрог-рамма 4 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | всего | 1072,2 | 994,6 | 1036,9 | 1036,9 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 1072,2 | 994,6 | 1036,9 | 1036,9 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Основное мероприятие | «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | всего | 1072,2 | 994,6 | 1036,9 | 1036,9 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе бюджет города Кузнецка | 1072,2 | 994,6 | 1036,9 | 1036,9 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                                 Л.Н. Пастушкова

-

Приложение № 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2015 годы»

за счет средств бюджета города Кузнецка

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 90125,2 | 71261,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 90010,1 | 59888,1 |
|  |  |  | соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 115,1 | 11372,9 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 52279,2 | 58909,7 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 04 | 05 | 0616024 | 240 | 0,0 | 193,2 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0616017 | 240 | 0,0 | 2000,1 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0616017 | 810 | 27000,0 | 26740,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0616015 | 240 | 1100,0 | 1199,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0616011 | 240 | 315,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0616013 | 240 | 100,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0616016 | 240 | 12610,0 | 16213,5 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0616017 | 810 | 0,0 | 10557,9 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0616018 | 810 | 11008,9 | 1836,6 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0616021 | 240 | 30,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | 05 | 03 | 0614702 | 414 | 110,6 | 132,0 |
|  |  |  |  | 913 | 05 | 03 | 0614704 | 414 | 4,5 | 3,6 |
|  |  |  |  | 913 | 05 | 03 | 0614706 | 243 | 0,0 | 33,8 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 119,5 | 462,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 04 | 12 | 0626021 | 240 | 0,0 | 462,3 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0626022 | 240 | 119,5 | 0,0 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 37726,5 | 11259,8 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 04 | 09 | 0634604 | 240 | 0,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0634603 | 240 | 37423,2 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0634705 | 240 | 303,3 | 6,3 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | 04 | 09 | 0634603 | 243 | 0,0 | 10184,4 |
|  |  |  |  | 913 | 04 | 09 | 0634705 | 243 | 0,0 | 1019,1 |
| 5. | «Прочие программные мероприятия» |  | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 629,2 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 05 | 05 | 0696023 | 110 | 0,0 | 607,2 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 05 | 0696023 | 240 | 0,0 | 20,8 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 05 | 0696023 | 850 | 0,0 | 1,2 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                                  Л.Н. Пастушкова

Приложение № 4.1

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2016 – 2020 годы»

за счет средств бюджета города Кузнецка

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство терри-тории, охрана, воспроиз-водство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 68817,8 | 59430,3 | 15600,6 | 28410,1 | 54902,1 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 60751,1 | 49002,0 | 7605,9 | 20415,4 | 42902,1 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 8066,7 | 10428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 59658,7 | 48007,4 | 6569,0 | 19378,5 | 42566,8 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 59478,9 | 48007,4 | 6569,0 | 19378,5 | 39878,0 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 179,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2688,8 |
| 2.1. | Основное мероп-риятие | «Мероприятия по благоустройству территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 59658,7 | 47748,7 | 6569,0 | 19378,5 | 42566,8 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 04 | 09 | 0610124150 | 240 | 292,3 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 4162,3 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0610160170 | 240 | 27148,0 | 23048,2 | 6569,0 | 19378,5 | 6423,5 |
|  |  |  |  | 901 | 04 | 09 | 0610160170 | 810 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160110 | 810 | 19,3 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 616,2 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160110 | 360 | 0,0 | 119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160110 | 240 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160150 | 240 | 1100,0 | 1293,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160160 | 240 | 17163,9 | 12766,8 | 0,0 | 0,0 | 25734,1 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160170 | 240 | 9360,0 | 8298,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160170 | 810 | 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160180 | 240 | 2582,7 | 1927,7 | 0,0 | 0,0 | 2941,9 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 03 | 0610160180 | 810 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | 05 | 03 | 0610147020 | 414 | 176,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1287,2 |
|  |  |  |  | 913 | 05 | 03 | 0610147040 | 414 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие | «Ремонт дворовых территорий и благоустройство мест общего пользования» | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 05 | 00 | 0610200000 | 240 | 0,0 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
| 3.1. | Основное мероп-риятие | «Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры и обеспечение деятельности по охране окружающей среды» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 8086,9 | 10428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 7886,9 | 10428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
| 4.1 | Основное мероп-риятие | «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 8086,9 | 10428,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 04 | 09 | 0630160250 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | 04 | 09 | 0630146030 | 240 | 7848,2 | 10228,3 | 7994,7 | 7994,7 | 12000,0 |
|  |  |  |  | 913 | 04 | 09 | 0630147050 | 240 | 38,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Подпрог-рамма 4 | «Создание условий для реализации муниципальной программы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1072,2 | 994,6 | 1036,9 | 1036,9 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 1072,2 | 994,6 | 1036,9 | 1036,9 | 0,0 |
| 5.1 | Основное мероп-риятие | «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1072,2 | 994,6 | 1036,9 | 1036,9 | 0,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | 05 | 05 | 0690160230 | 110 | 1037,7 | 974,8 | 1017,1 | 1017,1 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 05 | 0690160230 | 240 | 33,2 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 05 | 0690160230 | 850 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                             Л.Н. Пастушкова

Приложение № 5

к муниципальной программе

- Перечень мероприятий

- муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам, % | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен-ской области | феде- ральный бюджет | внебюд- жетные средст-ва |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение малых архитектурных форм для детских площадок | Администрация города Кузнецка | Итого | 315,2 | 315,2 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 315,2 | 315,2 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
| Задача 2. Строительство и реконструкция объектов санитарной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство площадок для сбора ТБО. | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
| Задача 3. Благоустройство скверов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт тротуаров на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |  |
| 1.3.2 | Замена и ремонт бортового камня на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |  |
| 1.3.3. | Ремонт и замена скамеек на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |  |
| 1.3.4. | Установка урн на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |  |
| Задача 4. Ремонт мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт пешеходных мостов | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| Задача 5. Благоустройство центрального и восточного кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Содержание центрального и восточного кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 2299,0 | 2299,0 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 1199,0 | 1199,0 | - | - | - | 80 |  |
| 1.5.2. | Ремонт ограждения | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
| 1.5.3. | Устройство площадок для сбора ТБО на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
| 1.5.4. | Устройство стоянок для транспортных средств | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
| 1.5.5. | Ремонт тротуаров на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
| Задача 6. Благоустройство улично-дорожной сети города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Смотр-конкурс на лучший дом, улицу | Администрация города Кузнецка | Итого | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
| 1.6.2. | Оплата за электроэнергию для уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 26523,5 | 26523,5 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 11610,0 | 11610,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 14913,5 | 14913,5 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.3. | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 2300,0 | 2300,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.4. | Содержание территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 53740,0 | 53740,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 27000,0 | 27000,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 26740,0 | 26739,98 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.5. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений | Администрация города Кузнецка | Итого | 2000,1 | 2000,1 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 2000,1 | 2000,1 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.6. | Субсидия на выполнение работ по озеленению города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 12845,5 | 12845,5 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 11008,9 | 11008,9 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 1836,6 | 1836,6 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.7. | Выполнение работ по озеленению города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 10 |  |
| 1.6.8. | Субсидии на организацию работ по благоустройству территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 10557,9 | 10557,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 10557,9 | 10557,9 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6. 9. | Выполнение работ по благоустройству территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.10. | Монтаж сетей уличного освещения | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 242,6 | 242,6 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 110,6 | 110,6 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 132,0 | 132,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.11 | Расчёт индекса изме-нения стоимости строи-тельно-монтажных работ в условиях рынка на выполнение работ по монтажу уличного освещения и дежурного освещения | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 8,1 | 8,1 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 4,5 | 4,5 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.12. | Ремонт ливневой канализации | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.13. | Замена павильонов на остановках общественного транспорта | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.14. | Исполнение отдельных государственных пол-номочий Пензенской области по отлову, со-держанию и дальней-шему использованию безнадзорных животных | Администрация города Кузнецка | Итого | 874,8 | 193,2 | 681,6 | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 138,8 | 0,0 | 138,8 | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 736,0 | 193,2 | 542,8 | - | - | 10 |  |
| 1.6.15. | Расчистка и планировка земельных участков | Администрация города Кузнецка | Итого | 30,0 | 30,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.16. | Приобретение аншлагов с информацией о квартально-уличном комитете | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.17. | Приобретение энерго-сберегающих свето-диодных светильников для сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| 1.6.18. | Устройство тротуара МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 33,8 | 33,8 |  |  |  | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 33,8 | 33,8 |  |  |  | 10 |  |
| Задача 7. Благоустройство территорий образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Ремонт асфальтового покрытия на территории образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
| 1.7.2. | Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
| 1.7.3. | Текущий ремонт отмостки зданий образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, предп-риятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
| 1.7.4. | Текущий ремонт фасада зданий образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, предп-риятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
| Задача 8. Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроительных работ | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Охрана водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство прилегающей территории родников. | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | 2.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
| Задача 2. Восстановление природных экосистем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка схемы генеральной очистки города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 119,5 | 119,5 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 119,5 | 119,5 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
| 1.2.2. | Выполнение работ по рекультивации полигона ТБО | Администрация города Кузнецка | Итого | 462,3 | 462,3 |  |  |  | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 462,3 | 462,3 |  |  |  | 80 |  |
| 1.2.3. | Ликвидация несанк-ционированных свалок на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
| Задача 3. «Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Агитационная работа по повышению экологической культуры населения города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | 2.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |  |
| 1.3.2. | Проведение разъясни-тельной работы с населением города Кузнецка по вопросу утилизации ртутно-содержащих ламп. | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | 2.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение условий дорожного движения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дорог на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнец-ка, управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 215300,4 | 47607,6 | 167692,8 | - | - | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | 3.3 |
|  |  |  | 2014 | 187116,0 | 37423,2 | 149692,8 | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 28184,4 | 10184,4 | 18000,0 | - | - | 80 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог на территории города Кузнецка по: - ул. Калинина от ул. Гражданской до ул. Манторова; - ул. Стекловской от ул. Орджоникидзе до ул. 8-ой Линии; - ул. 8-ой Линии от ул. Стекловской до Кустарной площади. | Администрация города Кузнецка | Итого | 303,3 | 303,3 | - | - | - | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2014 | 303,3 | 303,3 | - | - | - | 5 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 9 |  |
| 1.3 | Проведение обследования дорог города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ | 3.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 8 |  |
| 1.4. | Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта ИТСГИС | Администрация города Кузнецка | Итого | 50,0 | 50,0 | - | - | - | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 |  |
|  |  |  | 2015 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | 9 |  |
| 1.5. | Расчёт индекса измене-ния стоимости строи-тельно-монтажных работ в условиях рынка на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | Администрация города Кузнецка, управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 29,0 | 29,0 |  |  |  | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 2015 | 29,0 | 29,0 |  |  |  | 9 |  |
| 1.6. | Изготовление проект-ной документации на усиление старого авто-дорожного путепрово-да по ул. Стекловской | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 962,6 | 962,6 |  |  |  | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 |  |
|  |  |  | 2015 | 962,6 | 962,6 | - | - | - | 9 |  |
| 1.7. | Разработка и выдача технических условий по пересечению желез-нодорожного полотна инженерными соору-жениями и коммуника-циями сторонних организаций | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 33,8 | 33,8 |  |  |  | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 |  |
|  |  |  | 2015 | 33,8 | 33,8 | - | - | - | 9 |  |
| Прочие программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспече-ние деятельности муни-ципального казённого учреждения в сфере жилищно-коммуналь-ного хозяйства (МКУ «Служба городских кладбищ») | Администрация города Кузнецка | Итого | 629,2 | 629,2 | - | - | - | Уменьшение количества обращений населения по вопросу оказания ритуальных услуг | 4.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |  |
|  |  |  | 2015 | 629,2 | 629,2 | - | - | - | 75 |  |
| Итого по мероприятиям программы |  |  | Итого | 329760,6 | 161386,2 | 168374,4 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 239956,8 | 90125,2 | 149831,6 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 89803,8 | 71261,0 | 18542,8 | - | - |  |  |

- Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                                  Л.Н. Пастушкова

Приложение N 5.1

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий, мероприятий

- муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2016 – 2020 годы» на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам, % | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен-ской области | феде- ральный бюджет | внебюд- жетные средст-ва |  |  |
| Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов, внутридворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия по благоустройству территории города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка | Итого | 178520,3 | 175921,7 | 2598,6 | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 60163,0 | 59658,7 | 504,3 | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 48446,8 | 47748,7 | 698,1 | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 7267,1 | 6569,0 | 698,1 | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 20076,6 | 19378,5 | 698,1 | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 42566,8 | 42566,8 | 0,0 | - | - | 38 |  |
| 1.1. | Приобретение малых архитектурных форм для детских площадок | Администрация города Кузнецка | Итого | 472,9 | 472,9 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 472,9 | 472,9 | - | - | - | 38 |  |
| 1.2. | Предоставление муниципального гранта в области благоустройства | Администрация города Кузнецка | Итого | 37,4 | 37,4 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 19,3 | 19,3 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 18,1 | 18,1 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 38 |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 8882,4 | 258,7 | 948,6 | 7675,1 | 0,0 | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 26 |  |
| Задача 2. Строительство и реконструкция объектов санитарной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство площадок для сбора ТБО. | Администрация города Кузнецка | Итого | 1517,3 | 1517,3 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 1517,3 | 1517,3 | - | - | - | 38 |  |
| Задача 3. Благоустройство скверов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт тротуаров на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 566,1 | 566,1 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 67 |  |
|  |  |  | 2020 | 566,1 | 566,1 | - | - | - | 68 |  |
| 1.3.2 | Замена и ремонт бортового камня на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 273,8 | 273,8 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 67 |  |
|  |  |  | 2020 | 273,8 | 273,8 | - | - | - | 68 |  |
| 1.3.3. | Ремонт и замена скамеек на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 377,0 | 377,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 67 |  |
|  |  |  | 2020 | 377,0 | 377,0 | - | - | - | 68 |  |
| 1.3.4. | Установка урн на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 207,7 | 207,7 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 67 |  |
|  |  |  | 2020 | 207,7 | 207,7 | - | - | - | 68 |  |
| Задача 4. Ремонт мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт пешеходных мостов | Администрация города Кузнецка | Итого | 1116,7 | 1116,7 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 1116,7 | 1116,7 | - | - | - | 26 |  |
| Задача 5. Благоустройство центрального и восточного кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Содержание центрального и восточного кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 4628,9 | 4628,9 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2016 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 1293,7 | 1293,7 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 2235,2 | 2235,2 | - | - | - | 6 |  |
| 1.5.2. | Ремонт ограждения на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 394,1 | 394,1 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 394,1 | 394,1 | - | - | - | 6 |  |
| 1.5.3. | Устройство площадок для сбора ТБО на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 173,4 | 173,4 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 173,4 | 173,4 | - | - | - | 6 |  |
| 1.5.4. | Устройство стоянок для транспортных средств на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 656,8 | 656,8 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 656,8 | 656,8 | - | - | - | 6 |  |
| 1.5.5. | Ремонт тротуаров на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 249,6 | 249,6 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ | 1.4 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 249,6 | 249,6 | - | - | - | 6 |  |
| Задача 6. Благоустройство улично-дорожной сети города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Проведение городского конкурса «Лучший многоквартирный дом, подъезд, лучшее оформление прилегающей территории предприятия, учреждения (торговой, социальной сферы) на территории города Кузнецка, в том числе выплата премий победителям и приобретение дипломов, фоторамок для награждения | Администрация города Кузнецка | Итого | 264,3 | 264,3 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 121,0 | 121,0 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 143,3 | 143,3 | - | - | - | 38 |  |
| 1.6.2. | Оплата за электроэнергию для уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 46237,9 | 46237,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 15590,0 | 15590,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 11301,0 | 11301,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 19346,9 | 19346,9 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.3. | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 7400,0 | 7400,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 5100,0 | 5100,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.4. | Содержание территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.5. | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений | Администрация города Кузнецка | Итого | 76143,7 | 76143,7 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 27148,0 | 27148,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 23048,2 | 23048,2 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 6569,0 | 6569,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 19378,5 | 19378,5 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.6. | Субсидия на выполнение работ по озеленению города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 163,2 | 163,2 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 163,2 | 163,2 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.7. | Выполнение работ по озеленению города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 4510,4 | 4510,4 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 2582,7 | 2582,7 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 1927,7 | 1927,7 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.8. | Субсидии на организацию работ по благоустройству территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 349,5 | 349,5 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 349,5 | 349,5 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.9. | Выполнение работ по благоустройству территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 17658,4 | 17658,4 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 9360,0 | 9360,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 8298,4 | 8298,4 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.10. | Модернизация сетей уличного освещения (расчёт индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1463,9 | 1463,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 176,7 | 176,7 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 1287,2 | 1287,2 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.11. | Расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтаж-ных работ в условиях рынка на выполнение работ по монтажу уличного освещения и дежурного освещения | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 3,1 | 3,1 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 3,1 | 3,1 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.12. | Ремонт ливневой канализации | Администрация города Кузнецка | Итого | 578,0 | 578,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 578,0 | 578,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.13. | Приобретение и замена павильонов на остановках общественного транспорта | Администрация города Кузнецка | Итого | 1020,3 | 1020,3 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 292,3 | 292,3 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 274,8 | 274,8 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 453,2 | 453,2 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.14. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему исполь-зованию безнадзорных животных. | Администрация города Кузнецка | Итого | 2598,6 |  | 2598,6 | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 504,3 | 0,0 | 504,3 | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 698,1 | 0,0 | 698,1 | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 698,1 | 0,0 | 698,1 | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 698,1 | 0,0 | 698,1 | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 26 |  |
| 1.6.15. | Расчистка и планировка земельных участков | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.16. | Приобретение аншлагов с информацией о квартально-уличном комитете | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.17. | Приобретение энергосберегающих светодиодных светильников для сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 739,7 | 739,7 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 273,9 | 273,9 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 465,8 | 465,8 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |  |
| 1.6.18. | Устройство тротуара МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 26 |  |
| 1.6.19 | Благоустройство территории, прилегающей к родникам | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 26 |  |
| Задача 7. Благоустройство территорий образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Ремонт асфальтового покрытия на территории образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 972,0 | 972,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 972,0 | 972,0 | - | - | - | 38 |  |
| 1.7.2. | Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 337,6 | 337,6 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 337,6 | 337,6 | - | - | - | 38 |  |
| 1.7.3. | Текущий ремонт отмостки зданий образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 341,5 | 341,5 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, пред-приятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 341,5 | 341,5 | - | - | - | 38 |  |
| 1.7.4. | Текущий ремонт фасада зданий образовательных учреждений | Управление образования города Кузнецка | Итого | 1037,7 | 1037,7 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, пред-приятий города Кузнецка. | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 22 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 27 |  |
|  |  |  | 2020 | 1037,7 | 1037,7 | - | - | - | 38 |  |
| Задача 8. Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроительных работ | Администрация города Кузнецка | Итого | 4728,8 | 4728,8 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |  |
|  |  |  | 2020 | 4728,8 | 4728,8 | - | - | - | 26 |  |
| 2; Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий и благоустройство мест общего пользования»; Администрация города Кузнецка; Итого; 26129,8; 258,7; 2845,8; 23025,3; 0,0. 2016; -; -; -; -; -. 2017; 26129,8; 258,7; 2845,8; 23025,3; 0,0. 2018; -; -; -; -; -. 2019; -; -; -; -; -. 2020; -; -; -; -; -. 2.1; Ремонт и благоустройство дворовых территорий города Кузнецка; Администрация города Кузнецка; Итого; 17247,4; 0,0; 1897,2; 15350,2; 0,0; Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка.; 1.1. 2016; -; -; -; -; -; 17. 2017; 17247,4; 0,0; 1897,2; 15350,2; 0,0; 21. 2018; -; -; -; -; -; 22. 2019; -; -; -; -; -; 27. 2020; -; -; -; -; -; 38. 2.2; Ремонт и благоустройство общественных территорий города Кузнецка; Администрация города Кузнецка; Итого; 8882,4; 258,7; 948,6; 7675,1; 0,0; Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка.; 1.2. 2016; -; -; -; -; -; 16. 2017; 8882,4; 258,7; 948,6; 7675,1; 0,0; 19. 2018; -; -; -; -; -; 23. 2019; -; -; -; -; -; 25. 2020; -; -; -; -; -; 26. |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Охрана водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение экологической культуры и обеспечение деятельности по охране окружающей среды». | Администрация города Кузнецка | Итого | 335,3 | 335,3 | 0,0 | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | 2.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 45 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 65 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 80 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 85 |  |
|  |  |  | 2020 | 335,3 | 335,3 | 0,0 | - | - | 95 |  |
| 1.1 | Благоустройство прибрежных защитных полос р. Труёв. | Администрация города Кузнецка | Итого | 197,3 | 197,3 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | 2.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 45 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 65 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |
|  |  |  | 2020 | 197,3 | 197,3 | - | - | - | 95 |  |
| Задача 2. Восстановление природных экосистем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка схемы генеральной очистки города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 |  |
| 1.2.2. | Выполнение работ по рекультивации полигона ТБО | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 5 |  |
| 1.2.3. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 92,0 | 92,0 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 92,0 | 92,0 | - | - | - | 5 |  |
| Задача 3. «Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Агитационная работа по повышению экологической культуры населения города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 46,0 | 46,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка | 2.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 45 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 65 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |
|  |  |  | 2020 | 46,0 | 46,0 | - | - | - | 95 |  |
| 1.3.2. | Проведение разъяснительной работы с населением города Кузнецка по вопросу утилизации ртутно-содержащих ламп. | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | 2.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 11 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 14 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 18 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение условий дорожного движения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятия дорожного хозяйства на автомобильных дорогах города Кузнецка» |  | Итого | 53504,6 | 46504,6 | 7000,0 |  |  | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | 3.3 |
|  |  |  | 2016 | 11086,9 | 8086,9 | 3000,0 |  |  | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 14428,3 | 10428,3 | 4000,0 |  |  | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 7994,7 | 7994,7 | 0,0 |  |  | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 7994,7 | 7994,7 | 0,0 |  |  | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 |  |  | 15 |  |
| 1.1 | Ремонт дорог на территории города Кузнецка (расчёт индекса) | Администрация города Кузнецка, управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 53304,6 | 46304,6 | 7000,0 | - | - | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям | 3.3 |
|  |  |  | 2016 | 10886,9 | 7886,9 | 3000,0 | - | - | 70 |  |
|  |  |  | 2017 | 14428,3 | 10428,3 | 4000,0 | - | - | 60 |  |
|  |  |  | 2018 | 7994,7 | 7994,7 | 0,0 | - | - | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 7994,7 | 7994,7 | 0,0 | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | - | - | 15 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт автомобиль-ных дорог на территории города Кузнецка по: - ул. Калинина от ул. Гражданской до ул. Манторова; - ул. Стекловской от ул. Орджоникидзе до ул. 8-ой Линии; - ул. 8-ой Линии от ул. Стекловской до Кустарная площадь. | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 14 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 18 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
| 1.3 | Проведение обследования дорог города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ | 3.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 9 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 11 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 15 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
| 1.4. | Приобретение неисключительных прав на использование программного продукта ИТСГИС | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 14 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 18 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
| 1.5. | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кузнецка на 2016 – 2026 гг., в том числе разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры для разработки «Проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области на 2016-2026 гг.» и сбор материалов по существующему состоянию транспортной инфраструктуры для разработки «Проекта программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области на 2016-2026 гг.» | Администрация города Кузнецка, управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 200,0 | 200,0 |  |  |  | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2016 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 14 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 17 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 19 |  |
| 1.6. | Изготовление проектной документации на усиление старого автодорожного путепровода по ул. Стекловской | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 14 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 18 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
| 1.7. | Разработка и выдача технических условий по пересечению желез-нодорожного полотна инженерными соору-жениями и коммуни-кациями сторонних организаций | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 |  |  |  | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | 3.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 14 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 18 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |  |
| Подпрограмма 4. «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение качества оказания ритуальных услуг на территории города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация работы МКУ «Служба городских кладбищ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы» | Администрация города Кузнецка | Итого | 4140,6 | 4140,6 | - | - | - | Уменьшение количества обращений населения по вопросам качества оказания ритуальных услуг | 4.1 |
|  |  |  | 2016 | 1072,2 | 1072,2 | - | - | - | 63 |  |
|  |  |  | 2017 | 994,6 | 994,6 | - | - | - | 51 |  |
|  |  |  | 2018 | 1036,9 | 1036,9 | - | - | - | 32 |  |
|  |  |  | 2019 | 1036,9 | 1036,9 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 9 |  |
| 1.1. | Расходы на обеспече-ние деятельности муниципального казённого учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства (МКУ «Служба городских кладбищ») | Администрация города Кузнецка | Итого | 4140,6 | 4140,6 | - | - | - | Уменьшение количества обращений населения по вопросам качества оказания ритуальных услуг | 4.1 |
|  |  |  | 2016 | 1072,2 | 1072,2 | - | - | - | 63 |  |
|  |  |  | 2017 | 994,6 | 994,6 | - | - | - | 51 |  |
|  |  |  | 2018 | 1036,9 | 1036,9 | - | - | - | 32 |  |
|  |  |  | 2019 | 1036,9 | 1036,9 | - | - | - | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 9 |  |
| Итого по мероприятиям программы |  |  | Итого | 262630,6 | 227419,6 | 12444,4 | 23025,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 72322,1 | 68817,8 | 3504,3 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 89999,5 | 59430,3 | 7543,9 | 23025,3 | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 16298,7 | 15600,6 | 698,1 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 29108,2 | 28410,1 | 698,1 | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 54902,1 | 54902,1 | 0,0 | - | - |  |  |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              Л.Н. Пастушкова

Приложение №1 к Приложению № 5.1

«Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2016 – 2020 годы» на 2016-2020 годы»

Адресный перечень дворовых территорий города Кузнецка,

подлежащих благоустройству в 2017 году.

| № п/п | Адрес (месторасположение) дворовой территории | Планируемые работы исходя из минимального перечня работ | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Манторова, д.2а | Асфальтирование дворовой территории , установка скамеек | 17147,4 |
|  | ул.Октябрьская, д.11а | Асфальтирование дворовой территории, установка урн |  |
|  | ул.Победы, д.60 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек и урн |  |
|  | ул.Маяковского, д.49 | Асфальтирование дворовой территории, оборудование освещения, установка скамеек и урн |  |
|  | ул.Белинского, д.58 | Асфальтирование дворовой территории |  |
|  | ул.Калинина, д.25 | Асфальтирование дворовой территории, установка скамеек и урн |  |
|  | ул.Рабочая, д.236 | Асфальтирование дворовой территории, оборудование освещения |  |
|  | ул.Осипенко, д.55 | Асфальтирование дворовой территории |  |
|  | ул.Маяковского, д.47 | Асфальтирование дворовой территории |  |
|  | ул.Белинского, д.151 | Асфальтирование дворовой территории, оборудование освещения, установка скамеек и урн |  |

Приложение №2 к Приложению № 5.1

«Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2016 – 2020 годы» на 2016-2020 годы»

Адресный перечень общественных территорий города Кузнецка,

подлежащих благоустройству в 2017 году.

| № п/п | Адрес (месторасположение) дворовой территории | Планируемые работы | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь имени Ленина | Ремонт фонтана | 8882,4 |
|  | ул.Ленина | Асфальтирование тротуаров |  |