Приложение № 1

Утвержден постановлением

 администрации города Кузнецка

 от 11.08.2016 № 1264

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2017 года и отвода талых и ливневых вод на территории города Кузнецка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
|  | Проверка готовности системы оповещения населения. | постоянно | ЕДДС МБУ Управление по делам ГОЧС г. Кузнецка. |
|  | Организация и проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности г.Кузнецка (далее КЧС и ОПБ г.Кузнецка) по вопросам выполнения мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску сточных, талых и паводковых вод с уточнением состава сил и средств, привлекаемых в период весеннего паводка 2017 года. | октябрь 2016г. | Председатель КЧС и ОПБ г.Кузнецка,МБУ Управление по делам ГОЧС г. Кузнецка. |
|  | Проведение визуальных осмотров водозащитных дамб, плотин, берегоукрепительных сооружений в целях проверки их состояния и готовности к паводку 2017 года. | октябрь-ноябрь 2016г. | Предприятия, организации, закрепленные за участками на реке Труев и в Сухановском овраге (приложение № 2), (по согласованию) |
|  | Проведение планово-предупредительных мероприятий по безаварийной работе гидротехнических сооружений, обеспечение контроля над техническим состоянием гидротехнических сооружений. | постоянно | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка,Индивидуальный предприниматель Сулейманов А.М. (по согласованию) |
|  | Определение потребностей в материально-технических, продовольственных и финансовых ресурсах для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, создание (пополнение) их запасов до необходимого уровня, уточнение порядка их использования. | март 2017г. | Управление финансов города Кузнецка,МБУ Управление по делам ГОЧС города Кузнецка,предприятия, организации города Кузнецка, выставляющие посты наблюдения и спасения(приложение № 3) (по согласованию) |
|  | Поддержание в готовности водооткачивающей техники. | постоянно | МУП «Гортеплосеть» (по согласованию),МУП «Водоканал» (по согласованию) |
|  | Подготовка плавсредств, спасательного оборудования и имущества, необходимого для применения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на водных объектах. |  март 2017г. | МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка,предприятия, организации города Кузнецка, выставляющие посты наблюдения и спасения (приложение № 3) (по согласованию)  |
|  | Очистка канав, кюветов, труб и др. водотоков для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод. | постоянно | МКУП «Дорсервис»(по согласованию) |
|  | Проведение очистки от снега и льда отмостков домов, тротуаров, дорог и крыш зданий и выполнение предупредительных мер при гололеде и опасности схода снега и льда с крыш. Организация периодических проверок состояния очистки крыш объектов с массовым пребыванием людей, медицинских и образовательных организаций, жилых домов и объектов экономики от снега и льда. | в зимний период до начала таяния снега | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Кузнецка,ООО «РЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «Домострой», ООО «Жилсервис», председателям ТСЖ и ЖСК  |
|  | Обеспечение контроля за состоянием инженерных и коммунально-технических систем (газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения) | постоянно | МУП «Горэлектросеть», МУП «Водоканал», МУП «Гортеплосеть», ОАО «Кузнецкмежрайгаз», КуПО ПАО «МРСК Волги»- «Пензаэнерго»(по согласованию) |
|  | Организация взаимодействия с администрацией Кузнецкого района по вопросу готовности ГТС прудов, находящихся выше по течению реки Труев к прохождению паводковых вод. | сентябрь 2016г. | Председатель КЧС и ОПБ г. Кузнецка,МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка. |
|  | Проверка состояния оврагов на территории города Кузнецка с целью готовности их к беспрепятственному пропуску талых, ливневых вод. | постоянно | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка |
|  | Поддержание закрепленных участков вдоль реки Труев и Сухановского оврага в состоянии готовности к пропуску паводковых и ливневых вод  | постоянно | Предприятия, организации, закрепленные за участками на реке Труев и в Сухановском овраге (приложение № 2) (по согласованию) |
|  | 14.1.Укрепление насыпного грунта железобетонными плитами по берегу Сухановского оврага на закрепленном участке.14.2.Очистка трубы ливневой канализации от насыпного грунта и продолжение (монтаж) трубы ливневой канализации в сторону русла Сухановского оврага. | до начала паводкового периода | Сейфетдинова А.А. (по согласованию) |
|  | 15.1. Ревизия устройств наружного освещения на мостах через реку Труёв.15.2.Установка устройств наружного освещения в зоне возможного подтопления паводковыми водами (в случае отсутствия устройств наружного освещения). | до начала паводкового периода | МУП «Горэлектросеть» (по согласованию) |
|  | 16.1. Ревизия канализационных колодцев и задвижек.16.2. Очистка ливнеприемников и водоотводных каналов канализационных насосных станций.16.3. Ревизия насосного оборудования.16.4. Подготовка необходимого запаса песка в мешках для обваловки канализационных насосных станций. | постоянно | МУП «Водоканал» (по согласованию) |

 Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение № 2 Утвержден постановлением

 администрации города Кузнецка

 от 11.08.2016 № 1264

**Перечень**

**участков на р. Труев и в Сухановском овраге, закреплённых за организациями,**

**учреждениями и предприятиями города Кузнецка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Границы участка | Ответственный за участок  | Приме­чание |
| р. Труев |
|  | От моста на Вишневку до ул.Свердлова включительно. | МКУП «Зеленый город»(по согласованию) |  |
|  | От ул.Свердлова до ул.Гражданской включительно. | Кузнецкое ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» (по согласованию) |  |
|  | От ул.Гражданской до ул.Дарвина включительно. | МУП «Горэлектросеть»(по согласованию) |  |
|  | От ул.Дарвина до ул. Молодой Гвардии включительно. | МУП «Гортеплосеть»(по согласованию) |  |
|  | От ул.Молодой Гвардии до моста на ул.Пролетарской включительно. | МКУП «Дорсервис»(по согласованию) |  |
|  | От моста на ул.Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | МУП «Водоканал» (по согласованию) |  |
|  | От моста на Бутурлинку до ул.Орджоникидзе д.493 включительно. | ОАО «ДРСУ-5»(по согласованию) |  |
|  | От ул.Орджоникидзе д.493 до насыпного переезда в «Городок лесничества» включительно. | ГКУ ПО «Кузнецкое лесничество»(по согласованию)  |  |
|  | От насыпного переезда в «Городок лесничества» до гидротехнического сооружения «Долгушино» включительно. | Индивидуальный предприниматель Сулейманов А.М. (по согласованию) |  |
| Сухановский овраг |
|  | От моста по ул.Строителей до водопропускной трубы, проложенной под территорией МРЭО ГИБДД.  | ИП Селезнев В.Р.(по согласованию),ИП Овсов В.А.(по согласованию) |  |
|  | От территории МРЭО ГИБДД (водопропускная труба, проложенная под территорией МРЭО ГИБДД) до автостоянки включительно, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД вдоль Сухановского оврага. | ИП Кярюшев М.У.(по согласованию) |  |
|  | От автостоянки, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД, вдоль Сухановского оврага до земельного участка, принадлежащего Сейфетдиновой А.А. | ИП Ижбулатов К.З.(по согласованию) |  |
|  | От земельного участка, принадлежащего ИП Ижбулатову К.З., до водопропускной трубы, проложенной под насыпью железной дороге, ведущей на нефтебазу. | Сейфетдинова А.А.(по согласованию) |  |

Заместитель главы администрации В.В. Константинова

города Кузнецка

Приложение № 3 Утвержден постановлением

 администрации города Кузнецка

 от 11.08.2016 № 1264

|  |
| --- |
| **Список****организаций, выставляющие посты наблюдения и спасения (ПНС)** |
| № ПНС | Ответственные за оборудование ПНС | Место расположения ПНС  | Зона ответственности | Состав сил и средств ПНС |
| 1. | МУП «Водоканал»совместно споисково-спасательным отрядом Управления ГОЧС г.Кузнецка(по согласованию) | Мост по ул. Пролетарской | От моста на ул. Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | Спасатели-8 чел.;Автомашина-2 ед.;Вагончик (будка)-2ед.;Лодка с вёслами-2 шт. |
| 2. | МКУП «Дорсервис»(по согласованию) | Берег реки по ул. Садовой | От ул.Молодой Гвардии до моста по ул.Пролетарской включительно.  | Спасатели-5 чел.;Автомашина-1 ед.;Вагончик-(будка)-1ед.;Лодка с вёслами-2 шт. |
| 3. | МУП «Гортеплосеть»(по согласованию) | Мост по ул. Дарвина | От ул. Дарвина до ул.Молодой Гвардии включительно. | Спасатели-5 чел.;Автомашина-1 ед.;Вагончик (будка)-1ед.;Лодка с вёслами-1 шт. |
| 4. | МУП «Горэлектросеть»(по согласованию) | Кустарная площадь | От ул.Гражданской до ул. Дарвина включительно. | Спасатели-5 чел.;Автомашина-1 ед.;Вагончик (будка)-1ед.;Лодка с вёслами-1 ед. |
| 5. | Кузнецкое ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» (по согласованию) | Берег реки по ул. Гражданской | От ул.Свердлова до ул. Гражданской включительно. | Спасатели-5 чел.;Автомашина-1 ед.;Вагончик (будка)-1ед.;Лодка с вёслами-1 шт. |
| Всего | ПНС – 5; спасатели -28 чел.; автомашина -6 ед.; вагончик (будка)- 6 ед.; лодка - 7 шт. |
| **Табель****оснащения поста наблюдения и спасения** |
| № п/п | Наименование имущества | Количество |
|  | Аптечка медицинская  | 1 к-т |
|  | Электромегафон  | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые  | 5 пар |
|  | Документация (журнал приёма и сдачи дежурства, инструкция и т. д.)  |  1 к-т |
|  | Знаки ограждения  |  20 шт. |
|  | Веревка ограждения с красными флажками (лента ограждения)  |  100 м. |
|  | Электрофонарь  |  2 шт. |
|  | Багры  |  2 шт. |
|  | Верёвка (канат) страховочный по 25м.  |  2 м. |
|  | Лопаты  |  5 шт. |
|  | Конец Александрова  |  1 к-т |
|  | Мешки для песка  |  300 шт. |

Примечание:Оснащение ПНС согласно «Табеля оснащения поста наблюдения и спасения»

Заместитель главы администрации В.В. Константинова

города Кузнецка