Приложение № 1

Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от 11.08.2016 № 1264

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2017 года и отвода талых и ливневых вод на территории города Кузнецка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
|  | Проверка готовности системы оповещения населения. | постоянно | ЕДДС МБУ Управление по делам ГОЧС г. Кузнецка. |
|  | Организация и проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности г.Кузнецка (далее КЧС и ОПБ г.Кузнецка) по вопросам выполнения мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску сточных, талых и паводковых вод с уточнением состава сил и средств, привлекаемых в период весеннего паводка 2017 года. | октябрь 2016г. | Председатель КЧС и ОПБ г.Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС г. Кузнецка. |
|  | Проведение визуальных осмотров водозащитных дамб, плотин, берегоукрепительных сооружений в целях проверки их состояния и готовности к паводку 2017 года. | октябрь-ноябрь 2016г. | Предприятия, организации, закрепленные за участками на реке Труев и в Сухановском овраге  (приложение № 2),  (по согласованию) |
|  | Проведение планово-предупредительных мероприятий по безаварийной работе гидротехнических сооружений, обеспечение контроля над техническим состоянием гидротехнических сооружений. | постоянно | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка,  Индивидуальный предприниматель  Сулейманов А.М. (по согласованию) |
|  | Определение потребностей в материально-технических, продовольственных и финансовых ресурсах для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, создание (пополнение) их запасов до необходимого уровня, уточнение порядка их использования. | март 2017г. | Управление финансов города Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС города Кузнецка,  предприятия, организации города Кузнецка, выставляющие посты наблюдения и спасения  (приложение № 3) (по согласованию) |
|  | Поддержание в готовности водооткачивающей техники. | постоянно | МУП «Гортеплосеть» (по согласованию),  МУП «Водоканал» (по согласованию) |
|  | Подготовка плавсредств, спасательного оборудования и имущества, необходимого для применения в случае возникновения чрезвычайной ситуации на водных объектах. | март 2017г. | МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка,  предприятия, организации города Кузнецка, выставляющие посты наблюдения и спасения (приложение № 3) (по согласованию) |
|  | Очистка канав, кюветов, труб и др. водотоков для беспрепятственного пропуска талых и сточных вод. | постоянно | МКУП «Дорсервис»  (по согласованию) |
|  | Проведение очистки от снега и льда отмостков домов, тротуаров, дорог и крыш зданий и выполнение предупредительных мер при гололеде и опасности схода снега и льда с крыш. Организация периодических проверок состояния очистки крыш объектов с массовым пребыванием людей, медицинских и образовательных организаций, жилых домов и объектов экономики от снега и льда. | в зимний период до начала таяния снега | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Кузнецка,  ООО «РЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «Домострой», ООО «Жилсервис», председателям ТСЖ и ЖСК |
|  | Обеспечение контроля за состоянием инженерных и коммунально-технических систем (газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения) | постоянно | МУП «Горэлектросеть», МУП «Водоканал», МУП «Гортеплосеть», ОАО «Кузнецкмежрайгаз», КуПО ПАО «МРСК Волги»- «Пензаэнерго»  (по согласованию) |
|  | Организация взаимодействия с администрацией Кузнецкого района по вопросу готовности ГТС прудов, находящихся выше по течению реки Труев к прохождению паводковых вод. | сентябрь 2016г. | Председатель КЧС и ОПБ г. Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка. |
|  | Проверка состояния оврагов на территории города Кузнецка с целью готовности их к беспрепятственному пропуску талых, ливневых вод. | постоянно | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка |
|  | Поддержание закрепленных участков вдоль реки Труев и Сухановского оврага в состоянии готовности к пропуску паводковых и ливневых вод | постоянно | Предприятия, организации, закрепленные за участками на реке Труев и в Сухановском овраге  (приложение № 2) (по согласованию) |
|  | 14.1.Укрепление насыпного грунта железобетонными плитами по берегу Сухановского оврага на закрепленном участке.  14.2.Очистка трубы ливневой канализации от насыпного грунта и продолжение (монтаж) трубы ливневой канализации в сторону русла Сухановского оврага. | до начала паводкового периода | Сейфетдинова А.А. (по согласованию) |
|  | 15.1. Ревизия устройств наружного освещения на мостах через реку Труёв.  15.2.Установка устройств наружного освещения в зоне возможного подтопления паводковыми водами (в случае отсутствия устройств наружного освещения). | до начала паводкового периода | МУП «Горэлектросеть» (по согласованию) |
|  | 16.1. Ревизия канализационных колодцев и задвижек.  16.2. Очистка ливнеприемников и водоотводных каналов канализационных насосных станций.  16.3. Ревизия насосного оборудования.  16.4. Подготовка необходимого запаса песка в мешках для обваловки канализационных насосных станций. | постоянно | МУП «Водоканал» (по согласованию) |

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение № 2 Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от 11.08.2016 № 1264

**Перечень**

**участков на р. Труев и в Сухановском овраге, закреплённых за организациями,**

**учреждениями и предприятиями города Кузнецка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Границы участка | Ответственный за участок | Приме­чание |
| р. Труев | | | |
|  | От моста на Вишневку до ул.Свердлова включительно. | МКУП «Зеленый город»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Свердлова до ул.Гражданской включительно. | Кузнецкое ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Гражданской до ул.Дарвина включительно. | МУП «Горэлектросеть»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Дарвина до ул. Молодой Гвардии включительно. | МУП «Гортеплосеть»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Молодой Гвардии до моста на ул.Пролетарской включительно. | МКУП «Дорсервис»  (по согласованию) |  |
|  | От моста на ул.Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | МУП «Водоканал»  (по согласованию) |  |
|  | От моста на Бутурлинку до ул.Орджоникидзе д.493 включительно. | ОАО «ДРСУ-5»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Орджоникидзе д.493 до насыпного переезда в «Городок лесничества» включительно. | ГКУ ПО  «Кузнецкое лесничество»  (по согласованию) |  |
|  | От насыпного переезда в «Городок лесничества» до гидротехнического сооружения «Долгушино» включительно. | Индивидуальный предприниматель  Сулейманов А.М.  (по согласованию) |  |
| Сухановский овраг | | | |
|  | От моста по ул.Строителей до водопропускной трубы, проложенной под территорией МРЭО ГИБДД. | ИП Селезнев В.Р.  (по согласованию),  ИП Овсов В.А.  (по согласованию) |  |
|  | От территории МРЭО ГИБДД (водопропускная труба, проложенная под территорией МРЭО ГИБДД) до автостоянки включительно, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД вдоль Сухановского оврага. | ИП Кярюшев М.У.  (по согласованию) |  |
|  | От автостоянки, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД, вдоль Сухановского оврага до земельного участка, принадлежащего Сейфетдиновой А.А. | ИП Ижбулатов К.З.  (по согласованию) |  |
|  | От земельного участка, принадлежащего ИП Ижбулатову К.З., до водопропускной трубы, проложенной под насыпью железной дороге, ведущей на нефтебазу. | Сейфетдинова А.А.  (по согласованию) |  |

Заместитель главы администрации В.В. Константинова

города Кузнецка

Приложение № 3 Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от 11.08.2016 № 1264

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список**  **организаций, выставляющие посты наблюдения и спасения (ПНС)** | | | | | | |
| №  ПНС | | Ответственные за оборудование ПНС | | Место  расположения  ПНС | Зона  ответственности | Состав сил и средств ПНС | |
| 1. | | МУП «Водоканал»  совместно с  поисково-спасательным отрядом Управления ГОЧС г.Кузнецка  (по согласованию) | | Мост по ул. Пролетарской | От моста на ул. Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | Спасатели-8 чел.;  Автомашина-2 ед.;  Вагончик (будка)-2ед.;  Лодка с вёслами-2 шт. | |
| 2. | | МКУП  «Дорсервис»  (по согласованию) | | Берег реки  по ул. Садовой | От ул.Молодой Гвардии до моста по ул.Пролетарской включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик-(будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-2 шт. | |
| 3. | | МУП  «Гортеплосеть»  (по согласованию) | | Мост по ул. Дарвина | От ул. Дарвина до ул.Молодой Гвардии включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 шт. | |
| 4. | | МУП  «Горэлектросеть»  (по согласованию) | | Кустарная площадь | От ул.Гражданской до ул. Дарвина  включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 ед. | |
| 5. | | Кузнецкое ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго»  (по согласованию) | | Берег реки  по ул. Гражданской | От ул.Свердлова до  ул. Гражданской включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 шт. | |
| Всего | | ПНС – 5; спасатели -28 чел.; автомашина -6 ед.; вагончик (будка)- 6 ед.; лодка - 7 шт. | | | | | |
| **Табель**  **оснащения поста наблюдения и спасения** | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование имущества | | | | Количество |
|  | | | Аптечка медицинская | | | | 1 к-т |
|  | | | Электромегафон | | | | 1 шт. |
|  | | | Сапоги резиновые | | | | 5 пар |
|  | | | Документация (журнал приёма и сдачи дежурства, инструкция и т. д.) | | | | 1 к-т |
|  | | | Знаки ограждения | | | | 20 шт. |
|  | | | Веревка ограждения с красными флажками (лента ограждения) | | | | 100 м. |
|  | | | Электрофонарь | | | | 2 шт. |
|  | | | Багры | | | | 2 шт. |
|  | | | Верёвка (канат) страховочный по 25м. | | | | 2 м. |
|  | | | Лопаты | | | | 5 шт. |
|  | | | Конец Александрова | | | | 1 к-т |
|  | | | Мешки для песка | | | | 300 шт. |

Примечание:Оснащение ПНС согласно «Табеля оснащения поста наблюдения и спасения»

Заместитель главы администрации В.В. Константинова

города Кузнецка