Приложение № 1

Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от 03.08.2017 №1353

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2018 года и отвода талых, ливневых вод на территории города Кузнецка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выполняемые мероприятия | Сроки проведения | Исполнители |
|  | Уточнение порядка и способа оповещения населения при угрозе затопления. | постоянно | ЕДДС МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка |
|  | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности города Кузнецка (далее по тексту - КЧС и ОПБ г. Кузнецка) по вопросам подготовки к безаварийному пропуску ливневых, талых и паводковых вод, уточнения состава сил и средств, привлекаемых в период весеннего паводка 2018 года. | октябрь 2017г. | Председатель КЧС и ОПБ г. Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка. |
|  | Проведение визуальных осмотров водозащитных дамб, плотин, берегоукрепительных сооружений в целях проверки их состояния и готовности к паводку 2018 года. | сентябрь-ноябрь 2017г. | Предприятия, организации города Кузнецка (приложение № 2) (по согласованию). |
|  | Проведение планово-предупредительных мероприятий по безаварийной работе гидротехнического сооружения водоема в Долгушино. | постоянно | Индивидуальный предприниматель Сулейманов А.М. (по согласованию) |
| Организация спуска воды водоема в Долгушино. | октябрь-ноябрь 2017г. |
|  | Создание материально-технических, продовольственных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и уточнение порядка их использования. | с октября 2017г. по февраль 2018г. | Управление финансов города Кузнецка, предприятия, организации города Кузнецка (приложение № 3) (по согласованию). |
|  | Создание постов наблюдения и спасения, оснащение их необходимым оборудованием, инструментом, техникой. | сентябрь-ноябрь 2017г. | Предприятия, организации города Кузнецка (приложение № 3) (по согласованию). |
|  | Смотр готовности постов наблюдения и спасения. | ноябрь 2017г. | Председатель КЧС и ОПБ г.Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС г. Кузнецка. |
|  | Очистка канав, кюветов, труб и других водотоков для беспрепятственного пропуска ливневых, талых вод. Проведение ревизии и ремонта всех запорных устройств на водоотводных трубах в дамбах по руслу реки Труев. | постоянно | МКУП «Дорсервис» (по согласованию) |
| Очистка подъездных путей к плотине «Долгушино» от снега и содержание их в готовности для проезда автотранспорта. | в зимний период до начала таяния снега |
|  | Организация и контроль очистки от снега и льда крыш зданий, домов, тротуаров, дорог, выполнение предупредительных мер при гололеде на дорогах, тротуарах и опасности схода снега и льда с крыш.  Организация водоотвода ливневых, талых вод от жилых домов, зданий, не допуская затопления подвалов. | в зимний период до начала таяния снега | Руководители предприятий, организаций и учреждений города, ООО «РЭУ», ООО «ЖЭУ», ООО «Домострой», ООО «Жилсервис», председатели ТСЖ и ЖСК (по согласованию). |
|  | Контроль состояния инженерных и коммунально-технических систем (газо-, водо-, тепло-, энергоснабжения). | постоянно | МУП «Горэлектросеть», МУП «Водоканал», МУП «Гортеплосеть», АО «ГИДРОМАШ-ГРУПП», ОАО «Кузнецкмежрайгаз», КуПО ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» (по согласованию). |
|  | Организация взаимодействия с администрацией Кузнецкого района по вопросам готовности гидротехнических сооружений прудов к приему и пропуску паводковых вод, находящихся выше по течению реки Труев и понижения уровня воды прудов на 40-50% ниже нормального подпорного уровня. | сентябрь-октябрь 2017 г. | Председатель КЧС и ОПБ г.Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка. |
|  | Проверка готовности оврагов на территории города Кузнецка к беспрепятственному пропуску талых и ливневых вод. | постоянно | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка |
|  | Осмотр закрепленных участков реки Труев и Сухановского оврага с целью выявления заторов, препятствующих прохождению талых и ливневых вод и их устранение. | постоянно | Предприятия, организации города Кузнецка (приложение № 2) (по согласованию). |
|  | Укрепление насыпного грунта железобетонными плитами на закрепленном участке по берегу Сухановского оврага. | октябрь-ноябрь | Индивидуальный предприниматель Сейфетдинова А.А. (по согласованию) |
|  | Ревизия устройств наружного освещения на мостах через реку Труёв. | до начала паводкового периода | МУП «Горэлектросеть» (по согласованию) |
| Установка дополнительных устройств наружного освещения в зоне возможного подтопления паводковыми водами. | при необходимости |
|  | Ревизия канализационных колодцев, задвижек, насосного оборудования.  Очистка ливнеприемников и водоотводных каналов канализационных насосных станций.  Подготовка необходимого запаса песка в мешках для обваловки канализационных насосных станций. | постоянно | МУП «Водоканал» (по согласованию) |
|  | Организация создания запасов песка для укрепления дамб | с сентября 2017г.  по март 2018г. | ОАО «ДРСУ-5», МКУП «Дорсервис» (по согласованию). |
|  | Создание группы механизации работ для проведения мероприятий по предупреждению возможного прорыва дамб, плотин, возведению дополнительных водоотводных каналов. | октябрь-ноябрь 2017г. | Предприятия, организации города Кузнецка (приложение № 4) (по согласованию). |

Заместитель главы администрации Л.Н. Пастушкова

города Кузнецка

Приложение № 2 Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от 03.08.2017№ 1353

**Перечень**

**участков на р. Труев и в Сухановском овраге, закреплённых за организациями,**

**учреждениями и предприятиями города Кузнецка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Границы участка | Ответственный за участок | Приме­чание |
| р. Труев | | | |
|  | От моста на Вишневку до ул.Свердлова включительно. | МКУП «Зеленый город»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Свердлова до ул.Гражданской включительно. | Кузнецкое ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Гражданской до ул.Дарвина включительно. | МУП «Горэлектросеть»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Дарвина до ул. Молодой Гвардии включительно. | АО «ГИДРОМАШ-ГРУПП»  (по согласованию) |  |
|  | От ул.Молодой Гвардии до моста на ул.Пролетарской включительно. | МКУП «Дорсервис»  (по согласованию) |  |
|  | От моста на ул.Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | МУП «Водоканал»  (по согласованию) |  |
|  | От моста на Бутурлинку до насыпного переезда в «Городок лесничества» включительно. | ОАО «ДРСУ-5»  (по согласованию) |  |
|  | От насыпного переезда в «Городок лесничества» до гидротехнического сооружения «Долгушино» включительно. | Индивидуальный предприниматель  Сулейманов А.М.  (по согласованию) |  |
| Сухановский овраг | | | |
|  | От моста по ул.Строителей до водопропускной трубы, проложенной под территорией МРЭО ГИБДД. | ИП Селезнев В.Р.  (по согласованию)  ИП Овсов В.А.  (по согласованию) |  |
|  | От территории МРЭО ГИБДД (водопропускная труба, проложенная под территорией МРЭО ГИБДД) до автостоянки включительно, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД вдоль Сухановского оврага. | ИП Кярюшев М.У.  (по согласованию) |  |
|  | От автостоянки, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД вдоль Сухановского оврага до земельного участка, принадлежащего Сейфетдиновой А.А. | ИП Ижбулатов К.З.  (по согласованию) |  |
|  | От земельного участка, принадлежащего ИП Ижбулатову К.З., до водопропускной трубы, проложенной под насыпью железной дороге, ведущей на нефтебазу. | Сейфетдинова А.А.  (по согласованию) |  |

Заместитель главы администрации Л.Н. Пастушкова

города Кузнецка

Приложение № 3 Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от 03.08.2017№ 1353

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список**  **организаций, выставляющие посты наблюдения и спасения (ПНС).** | | | | | | |
| №  ПНС | | Ответственные за оборудование ПНС | | Место  расположения  ПНС | Зона  ответственности | Состав сил и средств ПНС | |
| 1. | | МУП «Водоканал»  совместно с  поисково-спасательным отрядом Управления ГОЧС г.Кузнецка  (по согласованию) | | Мост по ул. Пролетарской | От моста на ул. Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | Спасатели-8 чел.;  Автомашина-2 ед.;  Вагончик (будка)-2ед.;  Лодка с вёслами-2 шт. | |
| 2. | | МКУП  «Дорсервис»  (по согласованию) | | Берег реки  по ул. Садовой | От ул.Молодой Гвардии до моста по ул.Пролетарской включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик-(будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-2 шт. | |
| 3. | | АО «ГИДРОМАШ-ГРУПП»  (по согласованию) | | Мост по ул. Дарвина | От ул. Дарвина до ул.Молодой Гвардии включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 шт. | |
| 4. | | МУП  «Горэлектросеть»  (по согласованию) | | Кустарная площадь | От ул.Гражданской до ул. Дарвина  включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 ед. | |
| 5. | | Кузнецкое ПО филиала ПАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго»  (по согласованию) | | Берег реки  по ул. Гражданской | От ул.Свердлова до  ул. Гражданской включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 шт. | |
| Всего | | ПНС – 5; спасатели -28 чел.; автомашина -6 ед.; вагончик (будка)- 6 ед.; лодка - 7 шт. | | | | | |
| **Табель**  **оснащения и оборудования поста наблюдения и спасения** | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование имущества | | | | Количество |
|  | | | Аптечка медицинская | | | | 1 к-т. |
|  | | | Электромегафон | | | | 1 шт. |
|  | | | Сапоги резиновые | | | | 5 пар |
|  | | | Документация (журнал приёма и сдачи дежурства, инструкция и т. д.) | | | | 1 к-т. |
|  | | | Знаки ограждения | | | | 20 шт. |
|  | | | Веревка ограждения с красными флажками (лента ограждения) | | | | 100 м. |
|  | | | Электрофонарь | | | | 2 шт. |
|  | | | Багры | | | | 2 шт. |
|  | | | Верёвка (канат) страховочный - 25м. | | | | 2 шт. |
|  | | | Лопаты (штыковые - 2 шт., совковые - 3 шт.) | | | | 5 шт. |
|  | | | Конец Александрова | | | | 1 к-т. |
|  | | | Мешки для песка | | | | 300 шт. |
|  | | | Укомплектованная лодка (весла, черпак для удаления воды, настил, скамейка, буксирный канат - 25 м.) | | | | 1 ед. |
|  | | | Спасательные жилеты | | | | 5 шт. |
|  | | | Спасательный круг с линем - 25 м. | | | | 2 шт. |
|  | | | Вагончик (будка) для обогрева и размещения спасателей | | | | 1 ед. |

Заместитель главы администрации Л.Н. Пастушкова

города Кузнецка

Приложение № 4

Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_

**Состав**

**группы механизации работ для проведения мероприятий по предупреждению возможного прорыва дамб, плотин,**

**возведению дополнительных водоотводных каналов.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятий, организаций | количество | | | | | | | |
| л/с | техники | | | | | инструмента | |
| самосвал | экскаватор | бульдозер | автокран | погрузчик | лопата | бензопила |
| 1 | МКУП «Дорсервис» | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 11 |  |
| 2 | МКУП «Зеленый город» | 10 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | 4 |
| 3 | МУП «Горэлектросеть» | 10 | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 |  |
| 4 | МУП «Водоканал» | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 5 | АО «ГИДРОМАШ-ГРУПП» | 10 | 1 | 1 |  | 1 |  | 7 |  |
| 6 | ОАО «ДРСУ-5» | 10 | 2 |  | 2 |  | 1 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | **65** | **7** | **4** | **3** | **2** | **3** | **42** | **4** |

Заместитель главы администрации Л.Н. Пастушкова

города Кузнецка