Приложение № 1

Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от 13.07.2018 № 1029

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2019 года и отвода талых, ливневых вод на территории города Кузнецка.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнители |
|  | Уточнение порядка и способа оповещения населения при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера. | постоянно | МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка. |
|  | Проведение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности города Кузнецка (далее по тексту - КЧС и ОПБ г. Кузнецка) по вопросам подготовки к весеннему паводку 2019 г. | октябрь 2018г. | Председатель КЧС и ОПБ г.Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка. |
|  | Проверка состояния водозащитных дамб вдоль русла р. Труев (в границах города Кузнецка). Досыпка дамб в местах разрушения (при необходимости). | сентябрь-ноябрь 2018г. | Предприятия, организации г.Кузнецка  (приложение № 2, № 3)  (по согласованию). |
| Осмотр закрепленных участков на р. Труев и в Сухановском овраге с целью выявления и устранения заторов, препятствующих прохождению поверхностных вод. |
|  | Подготовка гидротехнического сооружения (далее ГТС) в Долгушино к безаварийному пропуску паводковых вод в 2019г. | сентябрь-ноябрь 2018г. | Индивидуальный предприниматель Сулейманов А.М. (по согласованию). |
| Спуск воды водоема в Долгушино (на 100%). | октябрь-ноябрь 2018г. |
|  | Создание материально-технических и финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. | сентябрь-ноябрь 2018г. | Управление финансов г.Кузнецка. Предприятия, организации города Кузнецка (приложение № 2)  (по согласованию). |
|  | Создание постов наблюдения и спасения, оснащение их необходимым оборудованием, инструментом, техникой. | сентябрь-ноябрь 2018г. | Предприятия, организации г.Кузнецка (приложение № 2) (по согласованию). |
|  | Смотр готовности постов наблюдения и спасения. | ноябрь 2018г. | КЧС и ОПБ г. Кузнецка, МБУ Управление по делам ГОЧС  г. Кузнецка. Предприятия, организации города Кузнецка (приложение № 2) (по согласованию). |
|  | Очистка ливневой канализации, труб и других водотоков. | сентябрь-ноябрь 2018г. | МКУП «Дорсервис»  (по согласованию). |
| Проведение ревизии водоотводных труб в водозащитной дамбе вдоль русла реки Труев. |
| Отсыпка грунтощебнем объездной дороги через плотину ГТС в Долгушино на ул.Городок лесничества. |
| Установка дополнительных водоотводных труб в тело насыпного автомобильного переезда на ул.Городок лесничества. |
|  | Организация взаимодействия с администрацией Кузнецкого района по вопросам готовности ГТС прудов к приему и пропуску паводковых вод, находящихся выше по течению реки Труев и сработки прудов на 50% ниже нормального подпорного уровня. | октябрь 2018г. | КЧС и ОПБ г.Кузнецка,  МБУ Управление по делам ГОЧС  г. Кузнецка. |
|  | Проверка готовности Дуванного и Суворихинского оврагов, расположенных на территории города Кузнецка, к беспрепятственному пропуску поверхностных вод. | сентябрь-ноябрь 2018г. | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка  (по согласованию). |
|  | Укрепление насыпного грунта железобетонными плитами на закрепленном участке по берегу Сухановского оврага. | сентябрь-ноябрь 2018г. | Индивидуальный предприниматель Сейфетдинова А.А.  (по согласованию). |
|  | Ревизия канализационных колодцев, задвижек, насосного оборудования. | сентябрь-ноябрь 2018г. | МУП «Водоканал» (по согласованию). |
| Очистка ливнеприемников и водоотводных каналов канализационных насосных станций. |
| Подготовка необходимого запаса песка в мешках для обваловки канализационных насосных станций. |
|  | Создание запаса песка для укрепления водозащитных дамб. | сентябрь-ноябрь 2018г. | ОАО «ДРСУ-5», МКУП «Дорсервис»  (по согласованию). |
|  | Очистка русла р. Труев от упавших деревьев. | сентябрь-ноябрь 2018г. | МКУП «Зеленый город»  (по согласованию). |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка Л.Н. Пастушкова

Приложение № 2 Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список**  **предприятий и организаций, создающих посты наблюдения и спасения (ПНС).** | | | | | |
| №  ПНС | Наименование организации | Место  расположения  ПНС | Зона  ответственности | Состав сил и средств ПНС | |
| 1. | МУП «Водоканал»  совместно с  поисково-спасательным отрядом МБУ Управление по делам ГОЧС г.Кузнецка  (по согласованию) | Мост по ул. Пролетарской | От моста на ул. Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | Спасатели-8 чел.;  Автомашина-2 ед.;  Вагончик (будка)-2ед.;  Лодка с вёслами-2 шт. | |
| 2. | МКУП «Дорсервис»  (по согласованию) | Берег реки  по ул. Садовой | От ул.Молодой Гвардии до моста по ул.Пролетарской включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик-(будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-2 шт. | |
| 3. | АО «ГИДРОМАШ-ГРУПП»  (по согласованию) | Мост по ул. Дарвина | От ул. Дарвина до ул.Молодой Гвардии включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 шт. | |
| 4. | МУП «Горэлектросеть»  (по согласованию) | Кустарная площадь | От ул.Гражданской до ул. Дарвина  включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 ед. | |
| 5. | Кузнецкое производственное отделение филиала «ПАО МРСК-Волги» Пензаэнерго  (по согласованию) | Берег реки  по ул. Гражданской | От ул.Свердлова до  ул. Гражданской включительно. | Спасатели-5 чел.;  Автомашина-1 ед.;  Вагончик (будка)-1ед.;  Лодка с вёслами-1 шт. | |
| Всего | ПНС – 5; спасатели -28 чел.; автомашина -6 ед.; вагончик (будка)- 6 ед.; лодка - 7 шт. | | | | |
| **Табель**  **оснащения и оборудования поста наблюдения и спасения** | | | | | |
| № п/п | Наименование имущества | | | | Количество |
|  | Аптечка медицинская | | | | 1 к-т. |
|  | Электромегафон | | | | 1 шт. |
|  | Сапоги резиновые | | | | 5 пар |
|  | Документация (журнал приёма и сдачи дежурства, инструкция и т. д.) | | | | 1 к-т. |
|  | Знаки ограждения | | | | 20 шт. |
|  | Веревка ограждения с красными флажками (лента оградительная) | | | | 100 м. |
|  | Электрофонарь | | | | 2 шт. |
|  | Багры | | | | 2 шт. |
|  | Верёвка (канат) страховочный - 25м. | | | | 2 шт. |
|  | Лопаты (штыковые - 2 шт., совковые - 3 шт.) | | | | 5 шт. |
|  | Конец Александрова | | | | 1 к-т. |
|  | Мешки для песка | | | | 300 шт. |
|  | Укомплектованная лодка (весла, черпак для удаления воды, настил, скамейка, буксирный канат - 25 м.) | | | | 1 ед. |
|  | Спасательные жилеты | | | | 5 шт. |
|  | Спасательный круг с линем - 25 м. | | | | 2 шт. |
|  | Вагончик (будка) для обогрева и размещения спасателей | | | | 1 ед. |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка Л.Н. Пастушкова

Приложение № 3 Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

**участков на р. Труев и в Сухановском овраге, закреплённых за организациями,**

**учреждениями и предприятиями города Кузнецка.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Границы участка | Ответственный за участок |
| р. Труев | | |
| 1 | От моста на Вишневку до ул.Свердлова включительно. | МКУП «Зеленый город»  (по согласованию) |
| 2 | От ул.Свердлова до ул.Гражданской включительно. | Кузнецкое производственное отделение филиала «ПАО МРСК-Волги» Пензаэнерго  (по согласованию) |
| 3 | От ул.Гражданской до ул.Дарвина включительно. | МУП «Горэлектросеть»  (по согласованию) |
| 4 | От ул.Дарвина до ул. Молодой Гвардии включительно. | АО «ГИДРОМАШ-ГРУПП»  (по согласованию) |
| 5 | От ул.Молодой Гвардии до моста на ул.Пролетарской включительно. | МКУП «Дорсервис»  (по согласованию) |
| 6 | От моста на ул.Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | МУП «Водоканал»  (по согласованию) |
| 7 | От моста на Бутурлинку до насыпного переезда на ул.Городок лесничества включительно. | ОАО «ДРСУ-5»  (по согласованию) |
| 8 | От насыпного переезда на ул.Городок лесничества до гидротехнического сооружения «Долгушино» включительно. | Индивидуальный предприниматель  Сулейманов А.М.  (по согласованию) |
| Сухановский овраг | | |
| 1 | От моста по ул.Строителей до водопропускной трубы, проложенной под территорией МРЭО ГИБДД. | ИП Селезнев В.Р.  (по согласованию)  ИП Овсов В.А.  (по согласованию) |
| 2 | От территории МРЭО ГИБДД (водопропускная труба, проложенная под территорией МРЭО ГИБДД) до автостоянки включительно, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД вдоль Сухановского оврага. | ИП Кярюшев М.У.  (по согласованию) |
| 3 | От автостоянки, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД вдоль Сухановского оврага, до земельного участка, принадлежащего Сейфетдиновой А.А. | ИП Ижбулатов К.З.  (по согласованию) |
| 4 | От земельного участка, принадлежащего ИП Ижбулатову К.З., до водопропускной трубы, проложенной под насыпью железной дороги, ведущей на нефтебазу. | Сейфетдинова А.А.  (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка Л.Н. Пастушкова