АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________№ ________

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка

от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. 2.Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. 3. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. 4. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. 5. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. 6. Уменьшение количества несанкционированных свалок. 7. Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. 8. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. 9. Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. 10. Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. |
| --- | --- |

»;

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 819354,2 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 237855,9 тыс. рублей; 2015 год – 52025,7 тыс. рублей; 2016 год – 57090,8 тыс. рублей; 2017 год – 114072,6 тыс. рублей; 2018 год – 116663,9 тыс. рублей; 2019 год – 119258,7 тыс. рублей; 2020 год – 122386,6 тыс. рублей, в том числе 665169,7 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 87213,5 тыс. рублей; 2015 год – 51501,2 тыс. рублей; 2016 год – 56540,6 тыс. рублей; 2017 год – 113496,0 тыс. рублей; 2018 год – 116060,2 тыс. рублей; 2019 год – 118628,4 тыс. рублей; 2020 год – 121729,8 тыс. рублей, в том числе 150142,4 тыс. рублей из бюджета Пензенской области: 2014 год – 150142,4 тыс. рублей, в том числе 4042,1 тыс. рублей внебюджетные средства: 2014 год – 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 524,5 тыс. рублей; 2016 год – 550,2 тыс. рублей; 2017 год – 576,6 тыс. рублей; 2018 год – 603,7 тыс. рублей; 2019 год – 630,3 тыс. рублей; 2020 год – 656,8 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

- 1.3. По тексту в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 973707,2 тыс. рублей» заменить на слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 819354,2 тыс. рублей.»;

1.4. В пункте 8.1 раздела 8 муниципальной программы «Подпрограмма «Благоустройство территории города Кузнецка» строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. 2.Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. 3. Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. 4. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. |
| --- | --- |

- »;

1.5. В пункте 8.1 раздела 8 муниципальной программы «Подпрограмма «Благоустройство территории города Кузнецка» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 557841,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 49602,6 тыс. рублей; 2015 год – 40025,7 тыс. рублей; 2016 год – 45090,8 тыс. рублей; 2017 год – 101778,3 тыс. рублей; 2018 год – 104355,7 тыс. рублей; 2019 год – 106936,9 тыс. рублей; 2020 год – 110051,3 тыс. рублей, в том числе 553656,8 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 48960,2 тыс. рублей; 2015 год – 39501,2 тыс. рублей; 2016 год – 44540,6 тыс. рублей; 2017 год – 101201,7 тыс. рублей; 2018 год – 103752,0 тыс. рублей; 2019 год – 106306,6 тыс. рублей; 2020 год – 109394,5 тыс. рублей, в том числе 142,4 тыс. рублей из бюджета Пензенской области: 2014 год – 142,4 тыс. рублей, в том числе 4042,1 тыс. рублей внебюджетные средства: 2014 год – 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 524,5 тыс. рублей; 2016 год – 550,2 тыс. рублей; 2017 год – 576,6 тыс. рублей; 2018 год – 603,7 тыс. рублей; 2019 год – 630,3 тыс. рублей; 2020 год – 656,8 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.6. Подпункт 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 муниципальной программы «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 557841,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014 год – 48960,2 тыс. рублей;

2015 год – 39501,2 тыс. рублей;

2016 год – 44540,6 тыс. рублей;

2017 год – 101201,7 тыс. рублей;

2018 год – 103752,0 тыс. рублей;

2019 год – 106306,6 тыс. рублей;

2020 год – 109394,5 тыс. рублей,

- средства бюджета Пензенской области:

2014 год – 142,4 тыс. рублей,

- внебюджетные средства:

2014 год – 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 524,5 тыс. рублей;

2016 год – 550,2 тыс. рублей;

2017 год – 576,6 тыс. рублей;

2018 год – 603,7 тыс. рублей;

2019 год – 630,3 тыс. рублей;

2020 год – 656,8 тыс. рублей»;

1.7. В пункте 8.2 раздела 8 муниципальной программы «Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Кузнецка» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 1709,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 450,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 294,3 тыс. рублей; 2018 год – 308,2 тыс. рублей; 2019 год – 321,8 тыс. рублей; 2020 год – 335,3 тыс. рублей; в том числе 1709,6 тыс. руб. из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 450,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 294,3 тыс. рублей; 2018 год – 308,2 тыс. рублей; 2019 год – 321,8 тыс. рублей; 2020 год – 335,3 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.8. Подпункт 8.2.6 пункта 8.2 раздела 8 муниципальной программы «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 1709,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014	год – 450,0 тыс. рублей;

2015	год – 0,0 тыс. рублей;

2016	год – 0,0 тыс. рублей;

2017	год – 294,3 тыс. рублей;

2018	год – 308,2 тыс. рублей;

2019	год – 321,8 тыс. рублей;

2020	год – 335,3 тыс. рублей.»;

1.9. В пункте 8.3 раздела 8 муниципальной программы «Подпрограмма «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 259803,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 187803,3 тыс. рублей; 2015 год – 12000,0 тыс. рублей; 2016 год – 12000,0 тыс. рублей; 2017 год – 12000,0 тыс. рублей; 2018 год – 12000,0 тыс. рублей; 2019 год – 12000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12000,0 тыс. рублей; в том числе 109803,3 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 37803,3 тыс. рублей; 2015 год – 12000,0 тыс. рублей; 2016 год – 12000,0 тыс. рублей; 2017 год – 12000,0 тыс. рублей; 2018 год – 12000,0 тыс. рублей; 2019 год – 12000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12000,0 тыс. рублей; в том числе 150000,0 тыс. рублей из Пензенской области: 2014 год – 150000,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.10. Подпункт 8.3.6 пункта 8.3 раздела 8 муниципальной программы «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 259803,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014	год – 37803,3 тыс. рублей;

2015	год – 12000,0 тыс. рублей;

2016	год – 12000,0 тыс. рублей;

2017	год – 12000,0 тыс. рублей;

2018	год – 12000,0 тыс. рублей;

2019	год – 12000,0 тыс. рублей;

2020	год – 12000,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области:

2014 год – 150000,0 тыс. рублей»;

1.11. Пункт 2 раздела «Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» приложения № 1 к муниципальной программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«

| 2 | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.12. Пункт 2 раздела «Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» приложения № 1 к муниципальной программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«

| 2 | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

1.13. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.14. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка» изложить согласно приложению № 2;

- 1.15. Приложение № 5 к муниципальной программе «Мероприятия муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

1.16. Приложение № 6 к муниципальной программе «Расчёт планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4;

1.17. Приложение № 7 к муниципальной программе «Планируемая эффективность муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города  Кузнецка                                          С.А. Златогорский

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | 237855,9 | 52025,7 | 57090,8 | 114072,3 | 116663,9 | 119258,7 | 122386,6 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 87213,5 | 51501,2 | 56540,6 | 113496,0 | 116060,2 | 118628,4 | 121729,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 150142,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | 500,0 | 524,5 | 550,2 | 576,6 | 603,7 | 630,3 | 656,8 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | 49602,6 | 40025,7 | 45090,8 | 101778,3 | 104355,7 | 106936,9 | 110051,3 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 48960,2 | 39501,2 | 44540,6 | 101201,7 | 103752,0 | 106306,6 | 109394,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 142,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | 500,0 | 524,5 | 550,2 | 576,6 | 603,7 | 630,3 | 656,8 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | 450,0 | 0 | 0 | 294,3 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 450,0 | 0 | 0 | 294,3 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | 187803,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 37803,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 150000,0 | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              В.В. Константинова

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за счет средств бюджета города Кузнецка

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 87213,5 | 51501,2 | 56540,6 | 113496,0 | 116060,2 | 118628,4 | 121729,8 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 87213,5 | 51501,2 | 56540,6 | 111135,2 | 113588,6 | 116047,9 | 119041,0 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2360,8 | 2471,6 | 2580,5 | 2688,8 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 48960,2 | 39501,2 | 44540,6 | 101201,7 | 103752,0 | 106306,6 | 109394,5 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 48960,2 | 39501,2 | 44540,6 | 98840,9 | 101280,4 | 103726,1 | 106705,7 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2360,8 | 2471,6 | 2580,5 | 2688,8 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 294,3 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 294,3 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 37803,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 37803,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                             В.В. Константинова

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

- МЕРОПРИЯТИЯ

- муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен-ской области | феде- ральный бюджет | внебюд- жетные средст-ва |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт цоколей многоквартирных домов | Администрация города Кузнецка | Итого | 4042,1 | - | - | - | 4042,1 | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | 10 |
|  |  |  | 2015 | 524,5 | - | - | - | 524,5 | 13 |
|  |  |  | 2016 | 550,2 | - | - | - | 550,2 | 17 |
|  |  |  | 2017 | 576,6 | - | - | - | 576,6 | 21 |
|  |  |  | 2018 | 603,7 | - | - | - | 603,7 | 22 |
|  |  |  | 2019 | 630,3 | - | - | - | 630,3 | 27 |
|  |  |  | 2020 | 656,8 | - | - | - | 656,8 | 28 |
| 1.2. | Приобретение малых архитектурных форм для детских площадок | Администрация города Кузнецка | Итого | 2036,8 | 2036,8 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 260,2 | 260,2 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 415,2 | 415,2 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 434,7 | 434,7 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 453,8 | 453,8 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 472,9 | 472,9 | - | - | - | 28 |
| Задача 2. Строительство и реконструкция объектов санитарной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство площадок для сбора ТБО. | Администрация города Кузнецка | Итого | 5700,1 | 5700,1 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 1332,0 | 1332,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 1394,7 | 1394,7 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 1456,1 | 1456,1 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 1517,3 | 1517,3 | - | - | - | 28 |
| Задача 3. Благоустройство скверов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт тротуаров на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 2126,8 | 2126,8 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 497,0 | 497,0 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 520,4 | 520,4 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 543,3 | 543,3 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 566,1 | 566,1 | - | - | - | 68 |
| 3.2 | Замена и ремонт бортового камня на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 1028,6 | 1028,6 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 240,4 | 240,4 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 251,7 | 251,7 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 262,7 | 262,7 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 273,8 | 273,8 | - | - | - | 68 |
| 3.3. | Ремонт и замена скамеек на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 1416,4 | 1416,4 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 331,0 | 331,0 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 346,6 | 346,6 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 361,8 | 361,8 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 377,0 | 377,0 | - | - | - | 68 |
| 3.4. | Установка урн на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 780,3 | 780,3 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 182,4 | 182,4 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 190,9 | 190,9 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 199,3 | 199,3 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 207,7 | 207,7 | - | - | - | 70 |
| Задача 4. Ремонт мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт пешеходных мостов | Администрация города Кузнецка | Итого | 4194,9 | 4194,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 980,3 | 980,3 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 1026,4 | 1026,4 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 1071,5 | 1071,5 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 1116,7 | 1116,7 | - | - | - | 26 |
| Задача 5. Благоустройство центрального и восточного кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содержание центрального и восточного кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 11695,4 | 11695,4 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 1960,5 | 1960,5 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 2054,6 | 2054,6 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 2145,1 | 2145,1 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 2235,2 | 2235,2 | - | - | - | 6 |
| 5.2. | Ремонт ограждения | Администрация города Кузнецка | Итого | 1480,6 | 1480,6 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 346,0 | 346,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 362,3 | 362,3 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 378,2 | 378,2 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 394,1 | 394,1 | - | - | - | 6 |
| 5.3. | Устройство площадок для сбора ТБО на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 651,5 | 651,5 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 152,3 | 152,3 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 159,4 | 159,4 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 166,4 | 166,4 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 173,4 | 173,4 | - | - | - | 6 |
| 5.4. | Устройство стоянок для транспортных средств | Администрация города Кузнецка | Итого | 2467,4 | 2467,4 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 576,6 | 576,6 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 603,7 | 603,7 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 630,3 | 630,3 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 656,8 | 656,8 | - | - | - | 6 |
| 5.5. | Ремонт тротуаров на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 937,6 | 937,6 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 219,1 | 219,1 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 229,4 | 229,4 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 239,5 | 239,5 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 249,6 | 249,6 | - | - | - | 6 |
| Задача 6. Благоустройство улично-дорожной сети города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Смотр-конкурс на лучший дом, улицу | Администрация города Кузнецка | Итого | 638,3 | 638,3 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 125,8 | 125,8 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 131,7 | 131,7 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 137,5 | 137,5 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 143,3 | 143,3 | - | - | - | 28 |
| 6.2. | Оплата за электроэнергию для уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 106466,9 | 106466,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 16888,9 | 16888,9 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 17699,6 | 17699,6 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 18531,5 | 18531,5 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 19346,9 | 19346,9 | - | - | - | 26 |
| 6.3. | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 21650,0 | 21650,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 4200,0 | 4200,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 4850,0 | 4850,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 5100,0 | 5100,0 | - | - | - | 26 |
| 6.4. | Содержание территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 249640,0 | 249640,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 27000,0 | 27000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 24000,0 | 24000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 44110,0 | 44110,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 44550,0 | 44550,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 44780,0 | 44780,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 45200,0 | 45200,0 | - | - | - | 26 |
| 6.5. | Озеленение города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 101403,9 | 101403,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 9500,0 | 9500,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 5401,2 | 5401,2 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 6440,6 | 6440,6 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 19450,0 | 19450,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 19670,0 | 19670,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 20050,0 | 20050,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 20892,1 | 20892,1 | - | - | - | 26 |
| 6.6. | Строительство сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 4836,1 | 4836,1 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 1130,2 | 1130,2 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 1183,3 | 1183,3 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 1235,4 | 1235,4 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 1287,2 | 1287,2 | - | - | - | 26 |
| 6.7. | Ремонт ливневой канализации | Администрация города Кузнецка | Итого | 2171,5 | 2171,5 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 507,5 | 507,5 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 531,3 | 531,3 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 554,7 | 554,7 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 578,0 | 578,0 | - | - | - | 26 |
| 6.8. | Замена павильонов на остановках общественного транспорта | Администрация города Кузнецка | Итого | 1702,6 | 1702,6 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 397,9 | 397,9 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 416,6 | 416,6 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 434,9 | 434,9 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 453,2 | 453,2 | - | - | - | 26 |
| 6.9. | Ремонт тротуаров на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 2763,5 | 2763,5 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 645,8 | 645,8 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 676,2 | 676,2 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 705,9 | 705,9 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 735,6 | 735,6 | - | - | - | 26 |
| 6.10 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пен-зенской области по отлову, содержа-нию и дальнейшему использованию безнадзорных животных. | Администрация города Кузнецка | Итого | 142,4 | - | 142,4 | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 142,4 | - | 142,4 | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 26 |
| Задача 7. Благоустройство территорий образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт асфальтового покрытия на территории образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 3651,7 | 3651,7 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 853,4 | 853,4 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 893,5 | 893,5 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 932,8 | 932,8 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 972,0 | 972,0 | - | - | - | 28 |
| 7.2 | Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 1268,3 | 1268,3 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 296,4 | 296,4 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 310,3 | 310,3 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 324,0 | 324,0 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 337,6 | 337,6 | - | - | - | 28 |
| 7.3 | Текущий ремонт отмостки зданий образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 1283,1 | 1283,1 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, предп-риятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 299,9 | 299,9 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 313,9 | 313,9 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 327,8 | 327,8 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 341,5 | 341,5 | - | - | - | 28 |
| 7.4 | Текущий ремонт фасада зданий образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 3898,6 | 3898,6 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, предп-риятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 911,1 | 911,1 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 953,9 | 953,9 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 995,9 | 995,9 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 1037,7 | 1037,7 | - | - | - | 28 |
| Задача 8. Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроитель-ных работ | Администрация города Кузнецка | Итого | 17765,6 | 17765,6 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 4151,7 | 4151,7 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 4346,9 | 4346,9 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 4538,2 | 4538,2 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 4728,8 | 4728,8 | - | - | - | 26 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Охрана водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство прилегающей территории родников. | Администрация города Кузнецка | Итого | 7410,0 | 741,0 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 30 |
|  |  |  | 2017 | 173,1 | 173,1 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2018 | 181,3 | 181,3 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 189,3 | 189,3 | - | - | - | 45 |
|  |  |  | 2020 | 197,3 | 197,3 | - | - | - | 50 |
| Задача 2. Восстановление природных экосистем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка схемы генеральной очистки города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 450,0 | 450,0 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. |
|  |  |  | 2014 | 450,0 | 450,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 5 |
| 2.2. | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 345,7 | 345,7 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 80,8 | 80,8 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 84,6 | 84,6 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 88,3 | 88,3 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 92,0 | 92,0 | - | - | - | 5 |
| Задача 3. «Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Агитационная работа по повышению экологической культуры населения города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 172,9 | 172,9 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 45 |
|  |  |  | 2017 | 40,4 | 40,4 | - | - | - | 65 |
|  |  |  | 2018 | 42,3 | 42,3 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2019 | 44,2 | 44,2 | - | - | - | 85 |
|  |  |  | 2020 | 46,0 | 46,0 | - | - | - | 95 |
| 3.2. | Проведение разъяснительной работы с населением города Кузнецка по вопросу утилизации ртутно-содержащих ламп. | Администрация города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - | 5 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 11 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 14 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 18 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 19 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение условий дорожного движения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дорог на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 259500,0 | 109500,0 | 150000,0 | - | - | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям |
|  |  |  | 2014 | 187500,0 | 37500,0 | 150000,0 | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 11 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ре-монт автомобильных дорог на территории города Кузнецка по: - ул. Калинина от ул. Гражданская до ул. Манторова; - ул. Стекловская от ул. Орджоникидзе до ул. 8-ая Линия; - ул. 8-ая Линия от ул. Стекловская до ул. Кустарная площадь. | Администрация города Кузнецка | Итого | 303,3 | 303,3 | - | - | - | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. |
|  |  |  | 2014 | 303,3 | 303,3 | - | - | - | 5 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 9 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 14 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 18 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 19 |
| 1.3 | Проведение обследования дорог города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 8 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 9 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 11 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 12 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 16 |
| Итого по мероприятиям программы |  |  | Итого | 819354,2 | 665169,7 | 150142,4 | - | 4042,1 |  |
|  |  |  | 2014 | 237855,9 | 87355,9 | 150142,4 | - | 500,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 52025,7 | 51501,2 | - | - | 524,5 |  |
|  |  |  | 2016 | 57090,8 | 56540,6 | - | - | 550,2 |  |
|  |  |  | 2017 | 114072,6 | 113496,0 | - | - | 576,6 |  |
|  |  |  | 2018 | 116663,9 | 116060,2 | - | - | 603,7 |  |
|  |  |  | 2019 | 119258,7 | 118628,4 | - | - | 630,3 |  |
|  |  |  | 2020 | 122386,6 | 121729,8 | - | - | 656,8 |  |

в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность (отсутствуют)

- по другим мероприятиям (отсутствуют)

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                   В.В. Константинова

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2014 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2013 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2014 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 6 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | % | 4 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 175 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 10 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 250 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 98 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 15 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 97 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 107,8 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 2 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 250 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 3 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 3 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 233,3 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 95 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 237855,9 | Х | Х | Х | 173,0 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 6 | 10 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | % | 4 | 7 | 175 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 10 | 25 | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 98 | 90 | 108,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 175,2 | 49595,6 | 0,21 | 36,8 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 15 | 25 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 97 | 90 | 107,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 2 | 5 | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 174,8 | 450,0 | 0,002 | 0,35 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 3 | 5 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 3 | 7 | 233,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 95 | 90 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 168,5 | 187810,3 | 0,79 | 133,1 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2014 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2015 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | 130 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | 142,9 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | 180,0 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52025,7 | Х | Х | Х | 132,5 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 142,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 131,4 | 40025,7 | 0,77 | 101,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 135,6 | 12000,0 | 0,23 | 31,2 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2016 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2015 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2016 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 13 | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | 130,8 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 10 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 160 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 35 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 35 | 45 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,6 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 7 | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | 157,1 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 9 | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | 155,6 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 8 | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 57090,8 | Х | Х | Х | 130,1 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 13 | 17 | 130,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 10 | 16 | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 35 | 40 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 80 | 70 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 129,9 | 45090,8 | 0,8 | 103,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 35 | 45 | 128,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 80 | 70 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 7 | 11 | 157,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 9 | 14 | 155,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 8 | 9 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 80 | 70 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 127,5 | 12000,0 | 0,2 | 25,5 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2017 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2016 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2017 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 17 | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | 123,5 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 16 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 118,8 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 40 | 55 | Х | Х | Х | Х | Х | 137,5 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 45 | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | 144,4 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 11 | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | 118,2 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 14 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 9 | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | 122,2 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 114072,6 | Х | Х | Х | 122,9 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 17 | 21 | 123,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 16 | 19 | 118,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 40 | 55 | 137,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 124,1 | 101778,3 | 0,89 | 110,4 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 45 | 65 | 144,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 11 | 13 | 118,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 126,4 | 294,3 | 0,003 | 0,38 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 14 | 16 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 9 | 11 | 122,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 117,7 | 12000,0 | 0,1 | 11,8 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2018 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2017 год) | Пла-ниру-емый пока-затель (2018 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 21 | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,8 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 19 | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | 121,1 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 55 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 109,1 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 65 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 123,1 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 13 | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | 107,7 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 16 | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,3 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 11 | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | 109,1 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 116663,9 | Х | Х | Х | 123,1 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 21 | 22 | 104,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 19 | 23 | 121,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 55 | 60 | 109,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 60 | 40 | 150,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 121,3 | 104355,7 | 0,9 | 109,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 65 | 80 | 123,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 60 | 40 | 150,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 13 | 14 | 107,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 126,9 | 308,2 | 0,003 | 0,4 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 16 | 17 | 106,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 11 | 12 | 109,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 60 | 40 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 121,8 | 12000,0 | 0,1 | 12,2 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2018 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2019 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 22 | 27 | Х | Х | Х | Х | Х | 122,7 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 23 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,7 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 60 | 67 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,7 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,0 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 80 | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,3 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,0 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 14 | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,6 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 17 | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,9 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 12 | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | 125 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 119258,7 | Х | Х | Х | 140,9 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 22 | 27 | 122,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 23 | 25 | 108,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 60 | 67 | 111,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 40 | 20 | 200,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 135,8 | 106936,9 | 0,9 | 122,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 80 | 85 | 106,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 40 | 20 | 200,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 14 | 18 | 128,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 145 | 321,8 | 0,003 | 0,4 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 17 | 18 | 105,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 12 | 15 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 40 | 20 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 143,6 | 12000,0 | 0,1 | 14,4 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2019 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2020 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 27 | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,7 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 25 | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,0 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 67 | 68 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,5 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 20 | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | 333,3 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 85 | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,8 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 20 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 400,0 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 18 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 18 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 15 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,7 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 20 | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | 133,3 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 122386,6 | Х | Х | Х | 160,6 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 27 | 28 | 103,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 25 | 26 | 104,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 67 | 68 | 101,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 20 | 6 | 333,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 160,6 | 110051,3 | 0,9 | 144,5 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 85 | 95 | 111,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 20 | 5 | 400,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 18 | 19 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 205,8 | 335,3 | 0,003 | 0,6 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 18 | 19 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 15 | 16 | 106,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 20 | 15 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 115,2 | 12000,0 | 0,1 | 11,5 | Х | Х |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              В.В. Константинова

Приложение № 6

к муниципальной программе

Планируемая эффективность муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности муниципальной программы (Эмп) | 173 | 132,5 | 130,1 | 122,9 | 123,1 | 140,9 | 160,6 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 170,3 | 132,4 | 129,4 | 122,6 | 121,8 | 137 | 156,6 |
| Отклонение | 2,7 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 3,9 | 4,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 175,2 | 131,4 | 129,9 | 124,1 | 121,3 | 135,8 | 160,6 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 174,8 | 130,8 | 133,3 | 126,4 | 126,9 | 145,0 | 205,8 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп3) | 168,5 | 135,6 | 127,5 | 117,7 | 121,8 | 143,6 | 115,2 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        В.В. Константинова