АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________№ ________

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка

от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Соисполнители муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнители программных мероприятий отсутствуют |
| --- | --- |

»;

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 755932,3 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 237595,7 тыс. рублей; 2015 год – 53025,7 тыс. рублей; 2016 год – 58090,8 тыс. рублей; 2017 год – 99311,8 тыс. рублей; 2018 год – 101209,6 тыс. рублей; 2019 год – 103124,4 тыс. рублей; 2020 год – 105574,3 тыс. рублей, в том числе 669566,9 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 87095,7 тыс. рублей; 2015 год – 51501,2 тыс. рублей; 2016 год – 56540,6 тыс. рублей; 2017 год – 114550,9 тыс. рублей; 2018 год – 117165,0 тыс. рублей; 2019 год – 119781,8 тыс. рублей; 2020 год – 122931,7 тыс. рублей, в том числе 150000,0 тыс. рублей из бюджета Пензенской области: 2014 год – 150000,0 тыс. рублей, в том числе 4042,1 тыс. рублей внебюджетные средства: 2014 год – 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 524,5 тыс. рублей; 2016 год – 550,2 тыс. рублей; 2017 год – 576,6 тыс. рублей; 2018 год – 603,7 тыс. рублей; 2019 год – 630,3 тыс. рублей; 2020 год – 656,8 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.3. Строку «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Задачи муниципальной программы | 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий. 2. Благоустройство центрального и восточного кладбищ. 3. Благоустройство улично-дорожной сети. 4. Восстановление природных экосистем. 5. Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания. 6. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| --- | --- |

»;

1.4. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. 2. Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. 3. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. 4. Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. 5. Уменьшение количества несанкционированных свалок. 6. Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. 7. Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. 8. Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. 9. Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. |
| --- | --- |

»;

1.5. Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Целями реализации программы являются:

- улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования;

- оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности;

- улучшение условий дорожного движения;

- сохранение и улучшение качества дорог общего пользования города Кузнецка;

- доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Задачами реализации муниципальной программы являются:

- благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий;

- благоустройство центрального и восточного кладбищ;

- благоустройство улично-дорожной сети;

- восстановление природных экосистем;

- повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания;

- - доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

- Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 1 к муниципальной программе.»;

- 1.6. По тексту в разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 973707,2 тыс. рублей» заменить на «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 755932,3 тыс. рублей.»;

1.7. Строку «Соисполнители подпрограммы» в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители программных мероприятий отсутствуют |
| --- | --- |

»;

1.8. Строку «Задачи подпрограммы» в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Задачи подпрограммы | 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий. 2. Благоустройство центрального и восточного кладбищ. 3. Благоустройство улично-дорожной сети. |
| --- | --- |

»;

1.9. Строку «Целевые показатели подпрограммы» в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. 2. Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. 3. Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. |
| --- | --- |

»;

1.10. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Кузнецка»  муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 557573,65 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 49335,4 тыс. рублей; 2015 год – 40025,7 тыс. рублей; 2016 год – 45090,8 тыс. рублей; 2017 год – 101777,98 тыс. рублей; 2018 год – 104355,66 тыс. рублей; 2019 год – 106936,83 тыс. рублей; 2020 год – 110051,28 тыс. рублей, в том числе 553531,55 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 48835,4 тыс. рублей; 2015 год – 39501,2 тыс. рублей; 2016 год – 44540,6 тыс. рублей; 2017 год – 101201,38 тыс. рублей; 2018 год – 103751,96 тыс. рублей; 2019 год – 106306,53 тыс. рублей; 2020 год – 109394,48 тыс. рублей, в том числе 4042,1 тыс. рублей внебюджетные средства: 2014 год – 500,0 тыс. рублей; 2015 год – 524,5 тыс. рублей; 2016 год – 550,2 тыс. рублей; 2017 год – 576,6 тыс. рублей; 2018 год – 603,7 тыс. рублей; 2019 год – 630,3 тыс. рублей; 2020 год – 656,8 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

- 1.11. Раздел 8.1.2. «Цель, задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Цель подпрограммы – улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:

- благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий;

- благоустройство центрального и восточного кладбищ;

- благоустройство улично-дорожной сети.»;

1.12. Раздел 8.1.6. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Благоустройство территории города Кузнецка»  муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 557573,65 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014 год – 48835,4 тыс. рублей;

2015 год – 39501,2 тыс. рублей;

2016 год – 44540,6 тыс. рублей;

2017 год – 101201,38 тыс. рублей;

2018 год – 103751,96 тыс. рублей;

2019 год – 106306,53 тыс. рублей;

2020 год – 109394,48 тыс. рублей,

- внебюджетные средства:

2014 год – 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 524,5 тыс. рублей;

2016 год – 550,2 тыс. рублей;

2017 год – 576,6 тыс. рублей;

2018 год – 603,7 тыс. рублей;

2019 год – 630,3 тыс. рублей;

2020 год – 656,8 тыс. рублей»;

1.13. Строку «Задачи подпрограммы» в паспорте подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Задачи подпрограммы | 1. Восстановление природных экосистем. 2. Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания. |
| --- | --- |

»;

1.14. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в паспорте подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 450,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 450,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; в том числе 450,0 тыс. руб. из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 450,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

- 1.15. Раздел 8.2.2. «Цель, задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целью подпрограммы являются – оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности.

Задачами подпрограммы является:

- восстановление природных экосистем;

- повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания.»;

1.16. Раздел 8.2.6. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Охрана окружающей среды города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 450,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014	год – 450,0 тыс. рублей;

2015	год – 0,0 тыс. рублей;

2016	год – 0,0 тыс. рублей;

2017	год – 0,0 тыс. рублей;

2018	год – 0,0 тыс. рублей;

2019	год – 0,0 тыс. рублей;

2020	год – 0,0 тыс. рублей»;

1.17. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» в паспорте подпрограммы 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 259810,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 187810,3 тыс. рублей; 2015 год – 12000,0 тыс. рублей; 2016 год – 12000,0 тыс. рублей; 2017 год – 12000,0 тыс. рублей; 2018 год – 12000,0 тыс. рублей; 2019 год – 12000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12000,0 тыс. рублей; в том числе 109810,3 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 37810,3 тыс. рублей; 2015 год – 12000,0 тыс. рублей; 2016 год – 12000,0 тыс. рублей; 2017 год – 12000,0 тыс. рублей; 2018 год – 12000,0 тыс. рублей; 2019 год – 12000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12000,0 тыс. рублей; в том числе 150000,0 тыс. рублей из Пензенской области: 2014 год – 150000,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.18. Раздел 8.3.6. «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 3 «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 259810,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014	год – 37810,3 тыс. рублей;

2015	год – 12000,0 тыс. рублей;

2016	год – 12000,0 тыс. рублей;

2017	год – 12000,0 тыс. рублей;

2018	год – 12000,0 тыс. рублей;

2019	год – 12000,0 тыс. рублей;

2020	год – 12000,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области:

2014 год – 150000,0 тыс. рублей»;

1.19. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить согласно приложению № 1;

1.20. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить согласно приложению № 2;

1.21. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить согласно приложению № 3;

1.22. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить согласно приложению № 4;

1.23. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить согласно приложению № 5;

1.24. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить согласно приложению № 6.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города  Кузнецка                                          С.А. Златогорский

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

Перечень целевых показателей муниципальной программы

города Кузнецка "Благоустройство территории, охрана,

воспроизводство и использование природных ресурсов

в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы"

| Ответственный исполнитель |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 38 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 |
| 3 | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 6 |
| 4 | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 45 | 65 | 80 | 85 | 95 |
| 5 | Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| 6 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| 7 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 9 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 11 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 |
| 3 | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 6 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 45 | 65 | 80 | 85 | 95 |
| 2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 5 |
| 3 | Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| 2 | Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 3 | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 11 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                   В.В. Константинова

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | 237595,7 | 52025,7 | 57090,8 | 99311,8 | 101209,6 | 103124,4 | 105574,3 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 87095,7 | 51501,2 | 56540,6 | 98735,2 | 100605,9 | 102494,1 | 104917,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 150000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | 500,0 | 524,5 | 550,2 | 576,6 | 603,7 | 630,3 | 656,8 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | 49335,4 | 40025,7 | 45090,8 | 87311,8 | 89209,6 | 91124,4 | 93574,3 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 48835,40 | 39501,2 | 44540,6 | 86735,2 | 88605,9 | 90494,1 | 92917,5 |
|  |  |  | иные источники | 500,0 | 524,5 | 550,2 | 576,6 | 603,7 | 630,3 | 656,8 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | 187810,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 37810,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 150000,0 | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              В.В. Константинова

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за счет средств бюджета города Кузнецка

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 237595,7 | 52025,7 | 57090,8 | 99311,8 | 101209,6 | 103124,4 | 105574,3 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 237595,7 | 52025,7 | 57090,8 | 99311,8 | 101209,6 | 103124,4 | 105574,3 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 49335,4 | 40025,7 | 45090,8 | 87311,8 | 89209,6 | 91124,4 | 93574,3 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 49335,4 | 40025,7 | 45090,8 | 87311,8 | 89209,6 | 91124,4 | 93574,3 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 187810,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 187810,3 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                             В.В. Константинова

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

- МЕРОПРИЯТИЯ

- муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенс-кой области | феде- ральный бюджет | внебюд- жетные средст-ва |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Текущий ремонт цоколей многоквартирных домов | Администрация города Кузнецка | Итого | 4042,1 | - | - | - | 4042,1 | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 500,0 | - | - | - | 500,0 | 10 |
|  |  |  | 2015 | 524,5 | - | - | - | 524,5 | 13 |
|  |  |  | 2016 | 550,2 | - | - | - | 550,2 | 17 |
|  |  |  | 2017 | 576,6 | - | - | - | 576,6 | 21 |
|  |  |  | 2018 | 603,7 | - | - | - | 603,7 | 22 |
|  |  |  | 2019 | 630,3 | - | - | - | 630,3 | 27 |
|  |  |  | 2020 | 656,8 | - | - | - | 656,8 | 28 |
| 1.2. | Смотр-конкурс на лучший дом, улицу | Администрация города Кузнецка | Итого | 631,0 | 631,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 93,0 | 93,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 125,8 | 125,8 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 131,7 | 131,7 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 137,5 | 137,5 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 143,3 | 143,3 | - | - | - | 28 |
| Задача 2. Благоустройство центрального и восточного кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание центрального и восточного кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 11695,4 | 11695,4 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 1960,5 | 1960,5 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 2054,6 | 2054,6 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 2145,1 | 2145,1 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 2235,2 | 2235,2 | - | - | - | 6 |
| Задача 3. Благоустройство улично-дорожной сети города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оплата за электроэнергию для уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 108466,9 | 108466,9 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 13000,0 | 13000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 13000,0 | 13000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 16888,9 | 16888,9 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 17699,6 | 17699,6 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 18531,5 | 18531,5 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 19346,9 | 19346,9 | - | - | - | 26 |
| 3.2. | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 21650,0 | 21650,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 4200,0 | 4200,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 4850,0 | 4850,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 5100,0 | 5100,0 | - | - | - | 26 |
| 3.3. | Содержание территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 249640,0 | 249640,0 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 27000,0 | 27000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 24000,0 | 24000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 44110,0 | 44110,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 44550,0 | 44550,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 44780,0 | 44780,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 45200,0 | 45200,0 | - | - | - | 26 |
| 3.4. | Озеленение города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 101403,9 | 101403,9 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 9500,0 | 9500,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 5401,2 | 5401,2 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 6440,6 | 6440,6 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 19450,0 | 19450,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 19670,0 | 19670,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 20050,0 | 20050,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 20892,1 | 20892,1 | - | - | - | 26 |
| 3.5. | Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных | Администрация города Кузнецка | Итого | 142,4 | 142,4 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 142,4 | 142,4 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Восстановление природных экосистем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка схемы генеральной очистки города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 450,0 | 450,0 | - | - | - | Уменьшение количества несанкционированных свалок. |
|  |  |  | 2014 | 450,0 | 450,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 5 |
| Задача 2. «Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Агитационная работа по повышению экологической культуры населения города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 45 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 65 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 85 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 95 |
| 2.2 | Проведение разъяснительной работы с населением города Кузнецка по вопросу утилизации ртутно-содержащих ламп. | Администрация города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - | 5 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 11 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 14 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 18 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 19 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение условий дорожного движения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дорог на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 259500,0 | 109500,0 | 150000,0 | - | - | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям |
|  |  |  | 2014 | 187500,0 | 37500,0 | 150000,0 | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 11 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной докумен-тации на ремонт автомобильных дорог на территории города Кузнецка по ул. Калинина от ул. Гражданская до ул. Манторова, ул. Стекловская – ул. 8-ая Линия от ул. Орджоникидзе до ул. Кустарная площадь | Администрация города Кузнецка | Итого | 303,3 | 303,3 | - | - | - | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. |
|  |  |  | 2014 | 303,3 | 303,3 | - | - | - | 5 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 9 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 14 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 18 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 19 |
| 1.3 | Проведение обследования дорог города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 8 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 9 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 11 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 12 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 15 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 16 |
| 1.4 | Расчёт индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на ремонт автомобильных дорог общего пользования города Кузнецка. | Администрация города Кузнецка | Итого | 7,0 | 7,0 | - | - | - | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям |
|  |  |  | 2014 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | 11 |
| Итого по мероприятиям программы |  |  | Итого | 755932,3 | 601890,2 | 150000,0 | - | 4042,1 |  |
|  |  |  | 2014 | 237595,7 | 87095,7 | 150000,0 | - | 500,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 52025,7 | 51501,2 | - | - | 524,5 |  |
|  |  |  | 2016 | 57090,8 | 56540,6 | - | - | 550,2 |  |
|  |  |  | 2017 | 99311,8 | 98735,2 | - | - | 576,6 |  |
|  |  |  | 2018 | 101209,6 | 100605,9 | - | - | 603,7 |  |
|  |  |  | 2019 | 103124,4 | 102494,1 | - | - | 630,3 |  |
|  |  |  | 2020 | 105574,3 | 104917,5 | - | - | 656,8 |  |

в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность (отсутствуют)

- по другим мероприятиям (отсутствуют)

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                   В.В. Константинова

Приложение № 5

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ____________ № _____

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2014 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2013 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2014 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 6 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 4 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 175 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 98 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 15 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 97 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 107,8 | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 2 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 250 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 3 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 3 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 233,3 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 95 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 237595,7 | Х | Х | Х | 164,5 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 6 | 10 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 4 | 7 | 175 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 98 | 90 | 108,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 150,2 | 49335,4 | 0,2 | 30 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 15 | 25 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 97 | 90 | 107,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 2 | 5 | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 174,8 | 450,0 | 0,002 | 0,35 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 3 | 5 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 3 | 7 | 233,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 95 | 90 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 168,5 | 187810,3 | 0,79 | 133,1 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2014 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2015 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | 130 | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 7 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | 142,9 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | 180,0 | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52025,7 | Х | Х | Х | 131,6 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 142,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 128,5 | 40025,7 | 0,77 | 98,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества несанкционирован-ных свалок. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 130,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 135,6 | 12000,0 | 0,23 | 31,2 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2016 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2015 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2016 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 13 | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | 130,8 | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 10 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 160 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 35 | 45 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,6 | Х |
| Уменьшение количества несанкционирован-ных свалок. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 7 | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | 157,1 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 9 | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | 155,56 | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 8 | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,29 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 57090,8 | Х | Х | Х | 132 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 13 | 17 | 130,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 10 | 16 | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 80 | 70 | 114,29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 134,9 | 45090,8 | 0,79 | 106,5 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 35 | 45 | 128,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества несанкционирован-ных свалок. | % | 80 | 70 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 7 | 11 | 157,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 9 | 14 | 155,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 8 | 9 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 80 | 70 | 114,29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 127,4 | 12000,0 | 0,2 | 25,5 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2017 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2016 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2017 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 17 | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | 123,5 | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 16 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 118,8 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 45 | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | 144,4 | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 11 | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | 118,2 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 14 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 9 | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | 122,2 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 99311,8 | Х | Х | Х | 121,3 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 17 | 21 | 123,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 16 | 19 | 118,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 119,7 | 87311,8 | 0,88 | 105,3 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 45 | 65 | 144,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества несанкционирован-ных свалок. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 11 | 13 | 118,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 14 | 16 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 9 | 11 | 122,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 117,7 | 12000,0 | 0,12 | 14,1 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2018 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2017 год) | Пла-ниру-емый пока-затель (2018 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 21 | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,8 | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 19 | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | 121,1 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 65 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 123,1 | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 13 | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | 107,7 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 16 | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,3 | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 11 | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | 109,1 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 101209,6 | Х | Х | Х | 124,7 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 21 | 22 | 104,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 19 | 23 | 121,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 60 | 40 | 150,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 125,3 | 89209,6 | 0,88 | 110,3 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 65 | 80 | 123,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества несанкционирован-ных свалок. | % | 60 | 40 | 150,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 13 | 14 | 107,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 126,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 16 | 17 | 106,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 11 | 12 | 109,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 60 | 40 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 121,8 | 12000,0 | 0,1 | 12,2 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2018 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2019 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 22 | 27 | Х | Х | Х | Х | Х | 122,7 | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 23 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,7 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,0 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 80 | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,3 | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,0 | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 14 | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,6 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 17 | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,9 | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 12 | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | 125 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 103124,4 | Х | Х | Х | 144,1 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 22 | 27 | 122,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 23 | 25 | 108,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 40 | 20 | 200,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 143,8 | 91124,4 | 0,88 | 126,5 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 80 | 85 | 106,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 40 | 20 | 200,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 14 | 18 | 128,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 145 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 17 | 18 | 105,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 12 | 15 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 40 | 20 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 143,6 | 12000,0 | 0,1 | 14,4 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2019 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2020 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 27 | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,7 | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 25 | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,0 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 20 | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | 333,3 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 85 | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,8 | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 20 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 400,0 | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 18 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 18 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 15 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,7 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 20 | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | 181,8 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 105574,3 | Х | Х | Х | 172,5 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 27 | 28 | 103,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоустроенной улично-дорожной сети города Кузнецка. | % | 25 | 26 | 104,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 20 | 6 | 333,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 180,3 | 93574,3 | 0,88 | 158,6 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 85 | 95 | 111,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества несанкционированных свалок. | % | 20 | 5 | 400,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 18 | 19 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 205,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 18 | 19 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 15 | 16 | 106,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 20 | 11 | 181,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 131,4 | 12000,0 | 0,1 | 13,1 | Х | Х |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              В.В. Константинова

Приложение № 6

к муниципальной программе

Планируемая эффективность муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности муниципальной программы (Эмп) | 164,5 | 131,6 | 132 | 121,3 | 124,7 | 144,1 | 172,5 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 163,5 | 130,1 | 132 | 119,4 | 122,5 | 140,9 | 171,7 |
| Отклонение | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 0,8 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 150,2 | 128,5 | 137,9 | 119,7 | 125,3 | 143,8 | 180,3 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 174,8 | 130,8 | 133,3 | 126,4 | 126,9 | 145,0 | 205,8 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп3) | 168,5 | 135,6 | 127,4 | 117,7 | 121,8 | 143,6 | 131,4 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        В.В. Константинова