Документ предоставлен КонсультантПлюс

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2014 г. N 2405

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, В 2015 - 2017 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка

от 26.01.2015 N 143, от 25.05.2015 N 1239, от 11.09.2015 N 2037,

от 05.11.2015 N 2396, от 23.11.2015 N 2518, от 11.12.2015 N 2632)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями), ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, администрация города Кузнецка постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области, в 2015 - 2017 годах" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации

города Кузнецка

С.А.ЗЛАТОГОРСКИЙ

- Приложение

к постановлению

администрации города Кузнецка

от 25 ноября 2014 г. N 2405

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, В 2015 - 2017 ГОДАХ"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка

от 26.01.2015 N 143, от 25.05.2015 N 1239, от 11.09.2015 N 2037,

от 05.11.2015 N 2396, от 23.11.2015 N 2518, от 11.12.2015 N 2632)

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Кузнецка Пензенской области, в 2015 - 2017 годах (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | 1. Жилищный кодекс Российской Федерации. 2. Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". |
| Заказчик Программы | Администрация города Кузнецка. |
| Основной разработчик Программы | Администрация города Кузнецка, отдел жилищной политики администрации города Кузнецка. |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: а) переселение граждан, проживающих на территории города Кузнецка, из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; б) оптимизация развития территорий расселяемого жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы. |
| Прогнозный объем и источники финансирования Программы | в 2015 - 2017 годах - 101646365,00 рублей: - планируемый объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 42845718,00 рублей; - объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 9055152,00 рублей; - объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 35561432,00 рублей; - объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках дополнительного финансирования - 14184063,00 рублей в том числе: в 2015 году - 42969328,00 рублей; - планируемый объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 19361835,00 рублей; - планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 3457401,00 рубль; - объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 20150092,00 рубля; в 2016 году - 52402635,00 рублей; - планируемый объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 22795887,00 рублей; - планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 4674268,00 рублей; - объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 24932480,00 рублей; в 2017 году - 6274402,00 рубля; - планируемый объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 687996,00 рублей; - планируемый объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 923483,00 рублей; - объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 4662923,00 рублей. |
| (в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 11.12.2015 N 2632) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Переселение из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, более 219 граждан, из 11 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общей площадью расселяемых жилых помещений 4486,70 кв. м. |
| Исполнители Программы | Администрация города Кузнецка, управление финансов города Кузнецка. |

- 1. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основными задачами Программы являются:

- оптимизация развития территорий (земельных участков) расселяемого жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

- подготовка освобожденных земельных участков для коммерческого использования или новой застройки путем их конкурсной продажи или предоставления в долгосрочную аренду;

- строительство многоквартирного социального жилья для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Кузнецка Пензенской области.

Размер аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в городе Кузнецке, уточняется в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ.

- 2. Основные направления реализации Программы

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

- финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по переселению граждан в благоустроенное жилое помещение;

- проведение комплекса мер по сносу и переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, потребительские качества и уровень благоустройства которых не могут быть восстановлены или восстановление которых экономически нецелесообразно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

- 3. Порядок ранжирования аварийных многоквартирных домов

В перечень аварийных многоквартирных домов Программы включаются аварийные многоквартирные дома, с учетом пункта 2 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ, в хронологическом порядке по дате признания непригодными для постоянного проживания и при наличии соглашений с собственниками жилых помещений об условиях предоставления жилого помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилого фонда.

Ранжирование аварийных многоквартирных домов применяется при формировании заявки на планируемый год.

- 4. Финансовое обеспечение Программы и практическая

деятельность по переселению граждан в благоустроенное жилое

помещение

Планируемый объем финансирования Программы рассчитан исходя из наличия площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в 2015 - 2017 годах, наличия свободных земельных участков, отведенных под строительство жилых домов, свободного жилья, соответствующего техническим нормам и площади, необходимой для предоставления гражданам, проживающим в аварийном жилье, планируемом к расселению в 2015 - 2017 годах и предусмотренных на эти цели средств в бюджете города Кузнецка.

Планируемая стоимость затрат на реализацию Программы рассчитана исходя из произведения общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, включенном в Программу, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения.

Цена муниципального контракта на приобретение жилых помещений формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений, умноженной на общее количество квадратных метров расселяемой площади жилых помещений, предусмотренных настоящей Программой, в рамках долевого финансирования, или с учетом дополнительных средств, предусмотренных в бюджете города Кузнецка.

В абзац 4 пункта 4 Программы Постановлением Администрации г. Кузнецка от 11.12.2015 N 2632 внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным Постановлением Администрации г. Кузнецка от 23.11.2015 N 2518.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений, на 2014 год составляет 29425 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства Российской Федерации от 27.02.2014 N 67/пр "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями) и является основой для расчета прогнозного объема финансирования на 2015 год.

(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 23.11.2015 N 2518)

В абзац 5 пункта 4 Программы Постановлением Администрации г. Кузнецка от 11.12.2015 N 2632 внесены изменения, аналогичные изменениям, внесенным Постановлением Администрации г. Кузнецка от 23.11.2015 N 2518.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на строительство, приобретение жилых помещений, в рамках реализации программы переселения этапа 2016 года определяется в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями)

(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 23.11.2015 N 2518)

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при расчете прогнозной стоимости затрат на приобретение жилых помещений, на 2016 год составляет 30675 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.06.2015 N 446/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2015 и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2015 года" и является основой для расчета прогнозного объема финансирования на 2017 год.

(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка от 11.09.2015 N 2037, от 05.11.2015 N 2396)

Требования к минимальной доле долевого финансирования за счет средств бюджетов Пензенской области и бюджета города Кузнецка Пензенской области по Программе не установлены. Доля долевого финансирования определяется по следующей формуле:

При указанном расчете внебюджетные средства не учитываются. Доля долевого финансирования за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета города Кузнецка Пензенской области в среднем составляет на:

2015 год - 54,94%,

2016 год - 56,5%,

2017 год - 89,03%.

(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 11.12.2015 N 2632)

Собранием представителей города Кузнецка Пензенской области принимается решение о выделении дополнительных средств бюджета города Кузнецка на цели реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации настоящей Программы.

Для целей реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городом Кузнецком Пензенской области могут быть использованы механизмы привлечения внебюджетных средств, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим законодательством на условиях софинансирования.

Планируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2015 - 2017 годах составляет 101646365,00 рублей, в том числе:

- планируемый объем финансирования Программы за счет средств финансовой поддержки Фонда - 42845718,00 рублей;

- объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 9055152,00 рублей;

- объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 35561432,00 рублей;

- объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках дополнительного финансирования - 14184063,00 рублей, в том числе:

- планируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2015 году составляет 42969328,00 рублей, в том числе:

- планируемый объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда - 19361835,00 рублей;

- объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 3457401,00 рубль;

- объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 20150092,00 рубля;

- планируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2016 году составляет 52402635,00 рубля, в том числе:

- планируемый объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда - 22795887,00 рублей;

- объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 4674268,00 рублей;

- объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 24932480,00 рублей;

- планируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2017 году составляет 6274402,00 рубля, в том числе:

- планируемый объем финансирования за счет средств финансовой поддержки Фонда - 687996,00 рублей;

- объем финансирования Программы за счет средств бюджета Пензенской области в рамках долевого финансирования - 923483,00 рублей;

- объем долевого финансирования Программы за счет средств бюджета города Кузнецка в рамках долевого финансирования - 4662923,00 рублей.

(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 11.12.2015 N 2632)

Объемы и направления расходования средств из бюджета города Кузнецка на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами администрации города Кузнецка.

- 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и

экономических результатов от реализации Программы

Критерии оценки:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Успешная реализация Программы обеспечит:

- создание благоприятных условий на территории города Кузнецка для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- создание дополнительных рабочих мест;

- улучшение состояния здоровья населения.

Результатом реализации Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории (земельного участка) после ликвидации (сноса) аварийного жилищного фонда.

- 6. Механизм реализации Программы

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Программы, осуществляется на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом не допускается привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) муниципальными образованиями за счет средств Фонда и средств местных бюджетов.

Приобретение жилых помещений (квартир) осуществляется администрацией города Кузнецка Пензенской области в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями), а также путем участия в долевом строительстве на основании Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям города Кузнецка, равнозначные по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте города Кузнецка.

Администрация города Кузнецка, управление финансов города Кузнецка осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы.

Администрация города Кузнецка формирует и направляет заявку в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Мониторинг хода выполнения Программы является составной частью ее управления. Предлагаемый подход к управлению реализацией Программы позволяет проводить единую политику переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Проведение мониторинга целевого использования средств, выделенных для реализации мероприятий Программы, осуществляется с учетом особенностей, установленных соответствующими методическими рекомендациями Фонда. Отчет о реализации Программы в сроки и по форме, которые утверждены правлением Фонда, направляется в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.

Заместитель главы администрации

города Кузнецка

В.В.КОНСТАНТИНОВА

- Приложение 1

к программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

города Кузнецка

Пензенской области

в 2015 - 2017 годах"

Перечень

аварийных многоквартирных домов

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 11.12.2015 N 2632)

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по городу Кузнецку 2015 - 2016 годы, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 275 | 219 | 4 135,40 | 97 | 57 | 40 | 2 930,20 | 1 687,20 | 1 243,00 | 101 646 365,00 | 42 845 718,00 | 9 055 152,00 | 49 745 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по городу Кузнецку 2015 - 2016 годы с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  | 275 | 219 | 4 135,40 | 97 | 57 | 40 | 2 930,20 | 1 687,20 | 1 243,00 | 101 646 365,00 | 42 845 718,00 | 9 055 152,00 | 49 745 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 137 | 90 | 2 125,70 | 42 | 31 | 11 | 1 245,50 | 906,10 | 339,40 | 42 969 328,00 | 19 361 835,00 | 3 457 401,00 | 20 150 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  | 137 | 90 | 2 125,70 | 42 | 31 | 11 | 1 245,50 | 906,10 | 339,40 | 42 969 328,00 | 19 361 835,00 | 3 457 401,00 | 20 150 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецку |  |  |  |  |  | 137 | 90 | 2 125,70 | 42 | 31 | 11 | 1 245,50 | 906,10 | 339,40 | 42 969 328,00 | 19 361835,00 | 3 457401,00 | 20 150 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ул. Орджоникидзе, д. 192 | б/н | 31.07.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 9 | 9 | 232,80 | 2 | 2 | 0 | 124,40 | 124,40 | 0,00 | 4 069 477,00 | 1 843 727,00 | 363 349,00 | 1 862 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Ленина, д. 269 | б/н | 04.10.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 355,60 | 13 | 11 | 2 | 355,60 | 287,20 | 68,40 | 12 055 424,00 | 5 441 735,00 | 1 004 359,00 | 5 609 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ул. Рабочая, д. 195 | 77 | 18.11.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 7 | 7 | 93,60 | 2 | 1 | 1 | 93,60 | 55,50 | 38,10 | 3 163 187,00 | 1 428 300,00 | 265 176,00 | 1 469 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Мичурина, д. 1В | 79 | 01.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 2 | 2 | 57,20 | 2 | 0 | 2 | 57,20 | 0,00 | 57,20 | 1 883 200,00 | 852 635,00 | 166 095,00 | 864 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Ленина, д. 225 | 81 | 03.12.2010 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 10 | 10 | 100,20 | 4 | 3 | 1 | 100,20 | 77,40 | 22,80 | 3 531000,00 | 1 587 710,00 | 272 135,00 | 1 671 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Ленина, д. 213 | 9 | 16.02.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 17 | 17 | 175,00 | 7 | 7 | 0 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 7 356 250,00 | 3 255 168,00 | 378 841,00 | 3 722 241,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ул. Сызранская, д. 20Б | 47 | 01.06.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 20 | 20 | 307,10 | 11 | 7 | 4 | 286,70 | 186,60 | 100,10 | 9 357 150,00 | 4 240 400,00 | 839 150,00 | 4 277 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Ленина, д. 36 | 25 | 03.05.2011 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 52 | 5 | 804,20 | 1 | 0 | 1 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 1 553 640,00 | 712 160,00 | 168 296,00 | 673 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 138 | 129 | 2 009,70 | 55 | 26 | 29 | 1 684,70 | 781,10 | 903,60 | 58 677 037,00 | 23 483 883,00 | 5 597 751,00 | 29 595 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  | 138 | 129 | 2 009.70 | 55 | 26 | 29 | 1684,70 | 781,10 | 903,60 | 58 677 037,00 | 23 483 883,00 | 5 597 751,00 | 29 595 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по городу Кузнецку |  |  |  |  |  | 138 | 129 | 2 009,70 | 55 | 26 | 29 | 1 684,70 | 781,10 | 903,60 | 58 677 037,00 | 23 483 883,00 | 5 597 751,00 | 29 595 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ул. Ленина, д. 36 | 25 | 03.05.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 52 | 45 | 804,20 | 22 | 7 | 15 | 609,80 | 177,00 | 432,80 | 20 103 874,00 | 8 500 310,00 | 2 026 182,00 | 9 577 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ул. Правды, д. 3 | 28 | 03.05.2011 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 58 | 56 | 757,20 | 23 | 16 | 7 | 721,40 | 514,10 | 207,30 | 26 764 428,00 | 10 055 958,00 | 2 396 995,00 | 14 311 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ул. Калинина, д. 144 | 107 | 16.12.2011 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 21 | 21 | 351.30 | 8 | 2 | 6 | 256,50 | 40,80 | 215,70 | 8 631 223,00 | 3 575 483,00 | 852 272,00 | 4 203 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ул. Калинина, д. 78 | б/н | 05.05.2009 | 01.09.2017 | 31.12.2018 | 7 | 7 | 97,00 | 2 | 1 | 1 | 97,00 | 49,20 | 47,80 | 3 177 512,00 | 1 352 132,00 | 322 302,00 | 1 503 078,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка

В.В.КОНСТАНТИНОВА

- Приложение 2

к программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

города Кузнецка

Пензенской области

в 2015 - 2017 годах"

Реестр

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 23.11.2015 N 2518)

| N п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв. м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по городу Кузнецку: |  | 2 930,20 | 101 646 365,0 | 0 | 0 | 0 | 2 945,0 | 101 646 365,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городу Кузнецку 2015 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  | 2 930,20 | 101 646 365,0 | 0 | 0 | 0 | 2 945,0 | 101 646 365,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по городу Кузнецку 2015 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | 2 930,20 | 101 646 365,0 | 0 | 0 | 0 | 2 945,0 | 101 646 365,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Кузнецку |  | 2 930,20 | 101 646 365,0 | 0 | 0 | 0 | 2 945,0 | 101 646 365,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 1 245,50 | 42 969 328,0 | 0 | 0 | 0 | 1 245,50 | 42 969 328,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Кузнецку |  | 1 245,50 | 42 969 328,0 | 0 | 0 | 0 | 1 245,50 | 42 969 328,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ул. Орджоникидзе, д. 192 | 124,40 | 4 069 477,0 | 0 | 0 | 0 | 124,40 | 4 069 477,0 | 29 425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Ленина, д. 269 | 355,6 | 12 055 424,0 | 0 | 0 | 0 | 355,6 | 12 055 424,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Рабочая, д. 195 | 93,60 | 3 163 187,0 | 0 | 0 | 0 | 93,60 | 3 163 187,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Мичурина, д. 1В | 57,20 | 1 883 200,0 | 0 | 0 | 0 | 57,20 | 1 883 200,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ул. Ленина, д. 225 | 100,20 | 3 531 000,0 | 0 | 0 | 0 | 100,20 | 3 531 000,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул. Ленина, д. 213 | 175,00 | 7 356 250,0 | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 7 356 250,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Сызранская, д. 20Б | 286,70 | 9 357 150,0 | 0 | 0 | 0 | 286,70 | 9 357 150,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Ленина, д. 36 | 52,80 | 1 553 640,0 | 0 | 0 | 0 | 52,80 | 1 553 640,0 | 29425,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  | 1684,7 | 58 677 037,0 | 0 | 0 | 0 | 1684,7 | 58 677 037,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по городу Кузнецку |  | 1684,7 | 58 677 037,0 | 0 | 0 | 0 | 1684,7 | 58 677 037,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ул. Ленина, д. 36 | 609,8 | 20 103 874,0 | 0 | 0 | 0 | 609,8 | 20 103 874,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Правды, д. 3 | 721,4 | 26 764 428,0 |  |  |  | 721,4 | 26 764 428,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ул. Калинина, д. 144 | 256,5 | 8 631 223,0 | 0 | 0 | 0 | 256,5 | 8 631 223,0 | 30 675,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ул. Калинина, д. 78 | 97,0 | 3 177 512,0 | 0 | 0 | 0 | 97,0 | 3 177 512,0 | 30 675,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка

В.В.КОНСТАНТИНОВА

- Приложение 3

к программе

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

города Кузнецка

Пензенской области

в 2015 - 2017 годах"

Планируемые показатели

выполнения адресной программы "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории

города Кузнецка Пензенской области, в 2015 - 2017 годах"

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 23.11.2015 N 2518)

| N п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
|  | город Кузнецк: | 1 245,50 | 1331,2 | 353,5 | 2930,2 | 42 | 45 | 10 | 97 | 90 | 101 | 28 | 219 |
| 1 | 2015 год | 1 245,50 | 0 | 0 | 1 245,50 | 42 | 0 | 0 | 42 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 2 | 2016 год | 0 | 1331,2 | 0 | 1331,2 | 0 | 45 | 0 | 55 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 3 | 2017 год | 0 | 0 | 353,5 | 353,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка

В.В.КОНСТАНТИНОВА