АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2017  № 1964

г. Кузнецк

Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации города Кузнецка от 28.12.2015 № 2729 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                                       С.А. Златогорский

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ___________  № _____

- Паспорт

Муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка

Пензенской области на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка. |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства города Кузнецка. |
| Подпрограммы | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области. - Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области. |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) города Кузнецка, улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка Пензенской области; - создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка Пензенской области; - создание благоприятных условий для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кузнецка Пензенской области. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области. 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области. 3. Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. 4. Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2018 год - 10000,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 9108,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 792,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2019 год - 10000,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 9108,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 792,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2020 год - 10000,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 9108,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 792,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2021 год - 10000,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 9108,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 792,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2022 год - 10000,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 9108,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 792,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |

- Паспорт

Подпрограммы 1 муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства города Кузнецка |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка, улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | - создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка Пензенской области, создание благоприятных условий повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кузнецка Пензенской области |
| Целевые показатели подпрограммы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области; - увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД; - увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 2018 год - 6600,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 6072,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 528,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2019 год - 6600,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 6072,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 528,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2020 год - 6600,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 6072,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 528,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2021 год - 6600,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 6072,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 528,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2022 год - 6600,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 6072,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 528,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |

- Паспорт

Подпрограммы 2 муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства города Кузнецка |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка, улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | - создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, |
| Целевые показатели подпрограммы | - увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 2018 год - 3400,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 3036,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 264,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2019 год - 3400,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 3036,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 264,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2020 год - 3400,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 3036,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 264,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2021 год - 3400,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 3036,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 264,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2022 год - 3400,0 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 3036,0 тыс. рублей, - региональный бюджет – 264,0 тыс. рублей, - муниципальный бюджет – 100,0 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |

Раздел 1.  Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Основным стратегическим направлением деятельности администрации города Кузнецка является обеспечение устойчивого развития территории города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Кузнецка является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Общее количество дворовых территорий МКД в городе Кузнецке – 361.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Кузнецка многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, недостаточное освещение дворовых территорий многоквартирных домов.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов  МКД для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий МКД.

За последние годы на территории города  обустроены   новые скверы, детские площадки. С увеличением количества   мест  общего пользования  необходимо  проводить дополнительные работы по их благоустройству.

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние природных факторов. Износу способствует также увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и

отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Для поддержания дворовых территорий МКД и общественных территорий  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий МКД, в том числе мест парковки автотранспортных средств, дворовых проездов;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, оборудование игровых и спортивных площадок для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- озеленение дворовых территорий МКД;

- ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить условия для здорового отдыха и жизни жителей.

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 гг. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Кузнецка, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

Достижение приоритетов будет осуществляться в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области»

Подпрограмма направлена на создание комфортных условий для проживающего в многоквартирных домах города Кузнецка населения. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, площадок для стоянки принадлежащих жителям транспортных средств, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в значительной степени определяют психологический климат в микрорайоне. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города Кузнецка не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Подпрограмма 2  «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области»

Подпрограмма направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, организацию достаточного количества комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для организации досуга.

Раздел 2.  Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов города Кузнецка, улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования.

Для достижения этой цели предлагается выполнить следующие задачи:

- создание благоприятных условий для повышения  уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка Пензенской области;

- создание благоприятных условий для повышения уровня  благоустройства  общественных территорий города Кузнецка;

- создание благоприятных условий для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кузнецка Пензенской области.

Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатывается эскизный дизайн-проект и проектно-сметная документация. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – с 2018 года по 2022 год.

- Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные

- на достижение целевых показателей муниципальной программы

- Основными мерами правового регулирования является разработка и принятие соответствующих муниципальных правовых актов города Кузнецка, заключение договоров и соглашений, направленных на реализацию программных мероприятий.

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка  приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

- на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

- Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации муниципальной программы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

- Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации

- муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, федерального бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательством.

- Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на период 2018-2022 гг. представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

- Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на период 2018-2022 гг. представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на период 2018-2022 годы представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Заместитель главы

- администрации города Кузнецка                                                   Л.Н. Пастушкова

Приложение № 1

к муниципальной программе города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 - 2022 годы»

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке | % (к предыдуще-му отчетно-му Периоду) | 5,9 | 6,3 | 8,6 | 10,4 |  | 12,2 |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % (к предыдуще-му отчетно-му Периоду) | 4,0 | 6.8 | 10,2 | 14,6 |  | 20,0 |
| 3 | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |
| 4. | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке | % (к предыдуще-му отчетно-му Периоду) | 5,9 | 6,3 | 8,6 |  | 10,4 | 12,2 |
| 2 | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |
| 3 | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД | % | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области | % (к предыдуще-му отчетно-му Периоду) | 4,0 | 6.8 | 10,2 |  | 14,6 | 20,0 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                   Л.Н. Пастушкова

Приложение № 2

к муниципальной программе города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы города Кузнецка "Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы"

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» |  |  |  |
| 1.1 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.2 | Постановление администрации города Кузнецка | О создании общественной комиссии для осуществления контроля и координации реализации программы | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.3 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации программы | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.4 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении Порядка обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.5 | Постановление администрации города Кузнецка | О создании муниципальной инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.6 | Постановление администрации города Кузнецка | О создании комиссии по приемке выполненных работ | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.7 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в программу, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой общественной территории в программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.8 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении Порядка реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области» |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.2 | Постановление администрации города Кузнецка | О создании общественной комиссии для осуществления контроля и координации реализации подпрограммы | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.3 | Постановление администрации города Кузнецка | О создании муниципальной инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.4 | Постановление администрации города Кузнецка | О создании комиссии по приемке выполненных работ | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.5 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в программу, Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой общественной территории в программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 1.6 | Постановление администрации города Кузнецка | Об утверждении Порядка реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                    Л.Н. Пастушкова

Приложение № 3

к муниципальной программе  города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды

на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» | всего | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 9108,0 | 9108,0 | 9108,0 | 9108,0 | 9108,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» | всего | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6072,0 | 6072,0 | 6072,0 | 6072,0 | 6072,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий МКД города Кузнецка» | всего | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 | 6600,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 6072,0 | 6072,0 | 6072,0 | 6072,0 | 6072,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 2 | «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области» | всего | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3036,0 | 3036,0 | 3036,0 | 3036,0 | 3036,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области» | всего | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 | 3400,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 3036,0 | 3036,0 | 3036,0 | 3036,0 | 3036,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        Л.Н. Пастушкова

Приложение № 4

к муниципальной программе города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды

на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

за счет средств бюджета города Кузнецка

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероп-риятие | «Благоустройство дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероп-риятие | «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,3 |
|  |  |  | соисполнитель – управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                         Л.Н. Пастушкова

Приложение № 5

к муниципальной программе города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Кузнецка

«Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка

Пензенской области на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнители |  |  | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |  |  |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенской области | феде- ральный бюджет | Внебюд- жетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) города Кузнецка, улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка Пензенской области, создание благоприятных условий повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кузнецка Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий МКД города Кузнецка» |  | администрация города Кузнецка |  |  | Итого | 33000,0 | 0,0 | 2640,0 | 30360,0 | 0,0 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке% | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % |  |  | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % | 1,3,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 5,9 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 6,3 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 8,6 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 10,4 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 12,2 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
| 1.1. | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |  | администрация города Кузнецка |  |  | Итого | 33000,0 | 0,0 | 2640,0 | 30360,0 | 0,0 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке, на % к предыдущему году | Увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % |  |  | Увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству МКД, % | 1,3,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 5,9 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 6,3 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 8,6 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 10,4 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 | 12,2 | Не менее 5% от стоимости работ |  |  | Не менее 5% от стоимости работ |  |
|  |  | Всего по подпрограмме 1 | администрация города Кузнецка |  |  | Итого | 33000,0 | 0,0 | 2640,0 | 30360,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 6600,0 | 0,0 | 528,0 | 6072,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка, улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Кузнецка» | администрация города Кузнецка |  | Итого |  | 17000,0 | 500,0 | 1320,0 | 15180,0 | 0,0 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 14,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ремонт общественных территорий города Кузнецка | администрация города Кузнецка |  | Итого |  | 17000,0 | 500,0 | 1320,0 | 15180,0 | 0,0 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области, на % к предыдущему году |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 14,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подпрограмме 2 | администрация города Кузнецка |  | Итого |  | 17000,0 | 500,0 | 1320,0 | 15180,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 3400,0 | 100,0 | 264,0 | 3036,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по муниципальной программе |  | администрация города Кзнецка | Итого |  | 50000,0 | 500,0 | 3960,0 | 45540,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 |  | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

|  | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |

по другим мероприятиям:

|  | Итого | 50000,0 | 500,0 | 3960,0 | 45540,0 | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2019 | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2021 | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2022 | 10000,0 | 100,0 | 792,0 | 9108,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                         Л.Н. Пастушкова

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ___________  № _____

- Порядок реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Порядок реализации муниципальной программы определяется администрацией города Кузнецка и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение муниципальной программы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Кузнецка «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка на 2018 - 2022 годы»;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Кузнецка, на которых планируется благоустройство в текущем году;

- рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций на включение в перечень общественных территорий  города Кузнецка, на которых планируется благоустройство в текущем году;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства общественных территорий города Кузнецка.

Ответственным исполнителем и координатором реализации муниципальной программы является администрация города Кузнецка.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации города Кузнецка, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий программы.

Координатор в ходе реализации муниципальной программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий программы.

Исполнителями программы являются отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка и Управление капитального строительства города Кузнецка, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;

- обеспечивают согласованность действий заказчика программы по подготовке и реализации программных мероприятий.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией города Кузнецка и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Кузнецка.

Администрация города Кузнецка осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель – отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка – предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД;

- - увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД.

На реализацию задач  муниципальной программы направлены следующие основные мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке Пензенской области.

- Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету города Кузнецка на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды» и включает в себя:

- Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ, приведена в Приложении № 3.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в приложении № 4 к настоящей Программе.

- Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в перечень дополнительных работ, приведена в Приложении № 3.

Адресный перечень дворовых территорий МКД формируется в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории  города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» и является приложением № 1.

По каждой дворовой территории МКД, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 - 2022 годы».

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету города Кузнецка на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 5 %.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут выдвигаться для обсуждения следующие территории:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство наружного освещения улицы/парка/сквера;

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство городских кладбищ.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой муниципальной  территории в программу «Формирование современной городской среды на территории  города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» и является приложением № 2.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Кузнецка, а также общественных территорий города Кузнецка осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

- Заместитель главы

- администрации города Кузнецка                                                         Л.Н. Пастушкова

Приложение № 1

к механизму реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории города Кузнецка Пензенской области

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
|  | ул. Победы, 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 128А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Полевая, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 144А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 19Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 238 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 98А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 153 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 256А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 67А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 201 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 59 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 154А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 4Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 30А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чапаева, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 9А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 1Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Красноармейская, 108А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Плеханова, 4А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 2В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 9А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 7Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 2В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Плеханова, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 2Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фабричная, 97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2Д |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Дарвина, 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 165 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 7А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фабричная, 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 313 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 7А |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Кирпичный, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Кирпичный, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Кирпичный, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Аптечный, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Аптечный, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Ипподромный, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Саратовский, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Саратовский, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 7А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2Е |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 7, корп.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 7, корп.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 10А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 10Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 109 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 127 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 137А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 144Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 149 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 155 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1Д |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Волгоградская, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Волгоградская, 50/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 31А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Нефтебазы, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Нефтебазы, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Горького, 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гражданская, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гражданская, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 1/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 1Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 21А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 21Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 23А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Зеленая, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Зеленая, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Индустриальная, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Индустриальная, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 134 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 138 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 150А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 224 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 119 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 163 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 168 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 188 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Красноармейская, 108Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 38А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 186 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 211 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Лермонтова, 1/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Манторова, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 61 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодой Гвардии, 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодой Гвардии, 158В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 11А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 61 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 61Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 45А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 59 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 59Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Островского, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Островского, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Островского, 3А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пензенская, 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пензенская, 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пензенская, 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Плеханова, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 56А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 56Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 58/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 60/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 68 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 68А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 3Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 123Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 125А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 3, корп.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пролетарская, 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 156 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 170 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 170, стр.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 209 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 229 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 231 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 236 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 236А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 237 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 40А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 1Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 113А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 178А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 89 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 109 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 130А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей, 131 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 148А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 154 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тихая, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 2Б, корп.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 2Б, корп.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 4А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фабричная, 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чапаева, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 147 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 149 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 153 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шевченко, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Энергетиков, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Энергетиков, 4 |  |  |  |  |  |  |

* Адресный перечень дворовых территорий будет актуализирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка на 2018 - 2022 годы»

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        Л.Н. Пастушкова

Приложение № 2

к механизму реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий города Кузнецка Пензенской области

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
|  | Сквер у библиотеки им. Радищева |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер им. А.С. Пушкина (в районе жилого дома № 238 по ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер им. А.Н. Радищева (по ул. Белинского около Центра занятости) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер по ул. Кирова напротив жилого дома № 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер с памятником «Камень любви» на Центральной городской площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер с памятником-навесом, посвященным Кириллу и Мефодию, на Центральной городской площади |  |  |  |  |  |  |
|  | «Каштановая аллея» по ул. Комсомольской |  |  |  |  |  |  |
|  | «Аллея вязов» по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер по ул. Московской |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер на пересечении ул. Кирова и ул. Стекловской |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер в районе жилого дома № 256 А по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |

* Адресный перечень общественных территорий будет актуализирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка на 2018 - 2022 годы»

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                                         Л.Н. Пастушкова

Приложение № 3

к механизму реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, включая все налоги и сборы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 1 м2 | 955,73 |
|  | Стоимость ремонта бортового камня | 1 м | 880,18 |
|  | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | 1 м2 | 910,0 |
|  | Стоимость ремонта сети дворового освещения | 1 единица услуги | 32664,44 |
|  | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 10050,79 |
|  | Стоимость установки урны для мусора | 1 шт. | 4044,05 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, включая все налоги и сборы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уход за цветниками | 1 м2 | 140,93 |
|  | Уход за газонами | 1 м2 | 34,3 |
|  | Изготовление качели | шт. | 18000,00 |
|  | Изготовление карусели | шт. | 19166,00 |
|  | Изготовление песочницы | шт. | 13428,5 |
|  | Изготовление горки | шт. | 25655,50 |
|  | Изготовление детских игровых комплексов | шт. | 129949,54 |
|  | Изготовление спортивного оборудования | Шт. | 13011,00 |
|  | Изготовление спортивного комплекса | шт. | 46522,10 |
|  | Изготовление домиков | шт. | 24074,00 |
|  | Изготовление беседок | шт. | 44080,00 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                Л.Н. Пастушкова

Приложение № 4

к механизму реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Кузнецка

1) Уличный фонарь:

2) Скамья:

3) Урна: