АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______.______________2016 №

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2199

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кузнецка от 28.12.2015           № 2729 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка», руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2199 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановлению подлежит официальному опубликованию.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей бюджету города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                              С.А. Златогорский

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждена

постановлением

администрации города Кузнецка

от ___.___________.2016 №

Муниципальная программа

города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы города Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на

2014-2020 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2199 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области Кузнецка на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

| Наименование муниципальной программы | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 - 2020 годы (далее - Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства города Кузнецка |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. "Капитальный ремонт и капитальное строительство муниципальных объектов в городе Кузнецке" (далее - Подпрограмма 1); Подпрограмма 2. "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке" (далее - Подпрограмма 2); Прочие программные мероприятия: обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка. |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня и качества жизни населения города Кузнецка на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города; 2. Приведение состояния зданий, в которых располагаются бюджетные учреждения, к нормативным требованиям; 3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Кузнецке; 4. Доведение технического состояния дорожного полотна внутридворовых дорог на территориях многоквартирных домов до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений города Кузнецка; 2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; 3. Уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения в бюджетных учреждениях города Кузнецка; 4. Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним; 5. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт; 2. Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка; 3. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке; 4. Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 285558,0952 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 132330,1952 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 17546,5 тыс. рублей; 2015 г. – 6888,6952 тыс. рублей; 2016 г. – 5556,7 тыс. рублей; 2017 г. – 5294,9 тыс. рублей; 2018 г. – 29675,5 тыс. рублей; 2019 г. – 39794,5 тыс. рублей; 2020 г. – 27739,1 тыс. рублей. - средства бюджета Пензенской области 142500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 47500,0 тыс. рублей; 2019 г. - 47500,0 тыс. рублей; 2020 г. - 47500,0 тыс. рублей. - средства Федерального бюджета 10562,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 10562,2 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. |

- Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перед Администрацией города Кузнецка стоит задача по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Первостепенные задачи Муниципальной программы - улучшение уровня жизни и комфорта населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города.

Необходимо обеспечить достойный уровень образования, лечения, отдыха и досуга населения. В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов бытовой и социальной инфраструктуры города.

Целенаправленное вложение сил и средств в развитие этих направлений окажет существенное влияние на жизнь каждой семьи города.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания и свободного времяпрепровождения населения города, что предполагает качественную работу по содержанию объектов инженерной инфраструктуры города.

Увеличение демографического уровня населения требует ввода дополнительных площадей детских садов, общеобразовательных школ, объектов культуры и спорта и здравоохранения.

Наряду со строительством новых школ и детских садов возникает необходимость развития полной социально-бытовой инфраструктуры в городе Кузнецке.

- Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели Муниципальной программы:

1. Повышение уровня и качества жизни населения города Кузнецка на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города;

2. Приведение состояния зданий, в которых располагаются бюджетные учреждения, к нормативным требованиям;

3. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Кузнецке;

4. Доведение технического состояния дорожного полотна внутридворовых дорог на территориях многоквартирных домов до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений города Кузнецка;

2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена;

3. Уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения в бюджетных учреждениях города Кузнецка;

4. Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним;

5. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий.

Перечень целевых показателей Муниципальной программы представлен в приложении N 1 к Муниципальной программе.

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач, как в целом по Муниципальной программе, так и по подпрограммам.

- Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2020 годы.

- Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных нормативных правовых актов приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

- Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области и средств Федерального бюджета.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы приведена в приложении 3.1 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014-2015 годы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2020 годы приведена в приложении 4.1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014-2015 годы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016-2020 годы представлен в приложении 5.1 к муниципальной программе.

- Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме;

3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски: - неактуальность прогнозирования и несвоевременность разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; - недостаточная адаптируемость Программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационных изменений органов власти. | умеренный | Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Программой мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска. |
| Финансовые риски: - дефицит средств бюджета города Кузнецка, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы | высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. Ежегодное уточнение и внесение необходимых изменений в объемы текущего финансирования Программы. |
| Непредвиденные риски: - резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | высокий | осуществление прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации Программы.

- Раздел 7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы города Кузнецка, утвержденным постановлением администрации города Кузнецка от 10.10.2013 N 1998.

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложениях N 6 и N 7 к муниципальной программе.

- Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- 8.1. Подпрограмма 1

- Паспорт

подпрограммы муниципальной программы "Развитие социальной и

инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской

области на 2014 - 2020 годы"

| Наименование подпрограммы | Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке (далее - Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнитель подпрограммы отсутствует. |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение уровня и качества жизни населения города Кузнецка на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города; 2. Приведение состояния зданий, в которых располагаются бюджетные учреждения, к нормативным требованиям. |
| Задачи подпрограммы | 1. Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений города Кузнецка; 2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; 3. Уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения в бюджетных учреждениях города Кузнецка. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт; 2. Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы (без разделения на этапы) |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 97976,8952 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 87414,0952 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 12228,0 тыс. рублей; 2015 г. - 1089,1 тыс. рублей; 2016 г. - 122,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 21931,0 тыс. рублей; 2019 г. - 32050,0 тыс. рублей; 2020 г. - 19994,6 тыс. рублей. - средства федерального бюджета 10562,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 10562,2 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. |

- 8.1.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1,

описание основных проблем и обоснование включения в

муниципальную программу

Строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов города Кузнецка является одной из приоритетных задач города, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей города объектами образования, культуры, физической культуры и спорта.

Отмечается острая необходимость в проведении реконструкции существующих зданий образовательных организаций и строительство дополнительных площадей дошкольных образовательных организаций. Объемные характеристики, существующих зданий, планировка помещений не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению реконструкции и строительства объектов образования.

Состояние современного общества требует возрождения массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как основы материального благополучия. Кардинальный путь к решению обозначенной проблемы - это развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, строительство и реконструкция комплексных спортивных сооружений. Решение данной задачи осуществляется посредством строительства и ввода в строй новых спортивных объектов.

С начала 2000-х годов со стабилизацией социально-экономической ситуации значительно повысился общественный статус культуры и искусства. Рост информационно-культурных потребностей и расширение информационно-культурного пространства становится смыслом культурной деятельности. Приоритетными направлениями деятельности учреждений культуры являются: сохранение единого культурного пространства, максимальное удовлетворение эстетических потребностей населения области, возрождение, сохранение и развитие национальных культур.

За последние десять лет учреждениям культуры оказана значительная поддержка по укреплению и развитию материальной базы. Построены и отремонтированы объекты культуры, приобретено новое современное оборудование, осуществляется финансирование творческих коллективов.

Несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов, затрудняющих дальнейшее развитие культуры и искусства: состояние помещений не соответствует современным требованиям и стандартам; состояние материально-технической базы делают учреждения культуры и искусства непривлекательными для потребителей услуг.

Основными проблемами при эксплуатации объектов остаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемых из бюджета города Кузнецка на их модернизацию, замену ветхих и аварийных систем. Для снижения уровня износа объектов социально-культурной инфраструктуры необходимо увеличение объемов финансирования по Подпрограмме 1.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит улучшить материально-техническое состояние образовательных организаций, организаций культуры, спорта. Позволит привести в нормативное состояние объекты муниципальной собственности.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит достигнуть:

- повышения эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличения площадей и уменьшения износа зданий образовательных организаций, улучшения качества, доступности дошкольного образования;

- развития сети учреждений культуры и искусства, их модернизации, повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

- улучшения условий занятий физической культурой и спортом путем реализации мероприятий по капитальному строительству новых площадей;

- укрепления базы учреждений социального обслуживания, повышения уровня комфортности, доступности, качества оказываемых услуг населению;

- создания условий для ведения здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом гражданами, в том числе развития спортивной инфраструктуры, достижения высоких результатов кузнецких спортсменов.

- 8.1.2. Цель, задачи Подпрограммы 1

Цели Подпрограммы 1:

1. Повышение уровня и качества жизни населения города Кузнецка на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города;

2. Приведение состояния зданий, в которых располагаются бюджетные учреждения, к нормативным требованиям.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Сохранение и развитие материально-технической базы бюджетных учреждений города Кузнецка;

2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена;

3. Уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения в бюджетных учреждениях города Кузнецка.

- 8.1.3. Сроки реализации Подпрограммы 1

Мероприятия Подпрограммы 1 будут реализованы в период с 2014 по 2020 год.

- 8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями города Кузнецка

по муниципальной программе

Муниципальные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации Подпрограммы 1, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

- 8.1.5. Участие других организаций

в реализации муниципальной Подпрограммы 1

Другие организации в реализации Подпрограммы 1 участия не принимают.

- 8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 97976,8952 тыс. рублей, в том числе:

1. средства бюджета города Кузнецка 87414,0952 руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 12228,0 тыс. рублей;

- 2015 г. - 1089,0952 тыс. рублей;

- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 21931,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 32050,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 19994,6 тыс. рублей.

2. средства федерального бюджета 10562,2 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 10562,2 тыс. рублей;

- 2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 8.2. Подпрограмма 2

- Паспорт

подпрограммы муниципальной программы "Развитие социальной и

инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской

области на 2014 - 2020 годы"

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке" (далее - Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнитель программы отсутствует |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Кузнецке; 2. Доведение технического состояния дорожного полотна внутридворовых дорог на территориях многоквартирных домов до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним; 2. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке; 2. Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы (без разбивки на этапы) |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 150000,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 7500,0 руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 2500,0 тыс. рублей; 2019 г. - 2500,0 тыс. рублей; 2020 г. - 2500,0 тыс. рублей. - средства бюджета Пензенской области 142500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 47500,0 тыс. рублей; 2019 г. - 47500,0 тыс. рублей; 2020 г. - 47500,0 тыс. рублей. |

- 8.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2,

описание основных проблем и обоснование включения в

муниципальную программу

Необходимость подготовки Подпрограммы 2 вызвана тем, что более 50-ти процентов граждан, проживающих на территории города Кузнецка, проживают в многоквартирных домах этажностью свыше 4-х этажей. Как правило, многоквартирные жилые дома высотой от 4-х до 9-ти этажей располагаются компактно в спальных районах города. Более 70% домов были построены в период с 1960 по 1990 год. За прошедший период эксплуатации многоквартирных домов покрытие проезжей части внутридворовых дорог и проездов к территориям многоквартирных домов, учитывая прошедший период со времени сдачи домов в эксплуатацию и возросшую интенсивность движения по внутридворовым дорогам из-за существенного увеличения количества автотранспорта, пришло в неудовлетворительное техническое состояние.

Основная масса внутридворовых дорог нуждается в ремонте покрытия проезжей части, что негативно сказывается на качестве жизни населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде, и общем состоянии благоустройства внутридворовых территорий жилых домов.

Решение обозначенных проблем не возможно без существенных бюджетных вложений и обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.

- 8.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2

Цели Подпрограммы 2:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Кузнецке;

2. Доведение технического состояния дорожного полотна внутридворовых дорог на территориях многоквартирных домов до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним;

2. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий.

- 8.2.3. Сроки реализации Подпрограммы 2

Срок реализации Подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы.

- 8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями города Кузнецка

по муниципальной программе

Муниципальные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации Подпрограммы 2, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

- 8.2.5. Участие других организаций

в реализации муниципальной Подпрограммы 2

Другие организации в реализации Подпрограммы 2 участия не принимают.

- 8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 150000,0 тыс. рублей, в том числе:

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с изменяющим документом.

2. средства бюджета города Кузнецка 7500,0 руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 2500,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 2500,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 2500,0 тыс. рублей.

3. средства бюджета Пензенской области 142500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 47500,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 47500,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 47500,0 тыс. рублей;

- 8.3. Прочие программные мероприятия муниципальной программы

города Кузнецка "Развитие социальной и инженерной

инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014 - 2020 годы"

Данные мероприятия направлены на реализацию функций и полномочий в сфере деятельности управления капитального строительства города Кузнецка с целью эффективного и целевого использования средств, предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы.

- 8.3.1. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по годам составляет 37629,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 5244,5 тыс. рублей;

- 2015 год - 5799,6 тыс. рублей;

- 2016 год – 5556,7 тыс. рублей;

- 2017 год - 5294,9 тыс. рублей;

- 2018 год - 5244,5 тыс. рублей;

- 2019 год - 5244,5 тыс. рублей;

- 2020 год - 5244,5 тыс. рублей.

- 8.4. Прочие программные мероприятия

муниципальной программы города Кузнецка

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Данные мероприятия направлены на проведение ремонтно-восстановительных работ на газопроводах, повторный пуск газового оборудования в городе Кузнецке.

- 8.4.1. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по годам составляет 74,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- 2014 год - 74,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации

города Кузнецка

В.В.КОНСТАНТИНОВА

- Приложение N 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка

"Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе

Кузнецке Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

| Ответственный исполнитель |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| - Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 - 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| 2 | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,2 | 5,4 | 6,3 | 7,2 |
| 3 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 27,9 | 44,64 | 61,7 | 79,1 | 84,5 | 92,0 | 95,0 |
| 4 | Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 11,5 | 16,7 | 17,0 | 17,4 | 19,1 | 20,3 | 21,2 |
| - Подпрограмма 1 "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| 2 | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4,2 | 5,4 | 6,3 | 7,2 |
| - Подпрограмма 2 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 27,9 | 44,64 | 61,7 | 79,1 | 84,5 | 92,0 | 95,0 |
| 2 | Темп прироста отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 11,5 | 16,7 | 17,0 | 17,4 | 19,1 | 20,3 | 21,2 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка

В.В.КОНСТАНТИНОВА

- Приложение N 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы города Кузнецка "Развитие социальной

и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской

области на 2014 - 2020 годы"

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. | Подпрограмма 1 "Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке" |  |  |  |
|  | Постановление администрации города Кузнецка | Внесение изменений в муниципальную программу | Администрация города Кузнецка | По мере необходимости |
| - 2. | Подпрограмма 2 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке" |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | Внесение изменений в муниципальную программу | Администрация города Кузнецка | По мере необходимости |

Приложение №3

к Муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке

Пензенской области на 2014-2020 годы»

Приложение №3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрации города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципаль-ная программа | «Развитие социальной и инженерной инфраструкту-ры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 28108,7 | 6888,7 | 5556,7 | 5294,9 | 77175,5 | 87294,5 | 75239,1 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 17546,5 | 6888,7 | 5556,7 | 5294,9 | 29675,5 | 39794,5 | 27739,1 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 10562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47500,0 | 47500,0 | 47500,0 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» | всего | 22790,2 | 1089,1 | 122,0 | 0,0 | 21931,0 | 32050,0 | 19994,6 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 12228,0 | 1089,0952 | 122,0 | 0,0 | 21931,0 | 32050,0 | 19994,6 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 10562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных домов и проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов в городе Кузнецке» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47500,0 | 47500,0 | 47500,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие программные мероприятия | Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка | всего | 5244,5 | 5799,6 | 5434,7 | 5294,9 | 5244,5 | 5244,5 | 5244,5 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 5244,5 | 5799,6 | 5434,7 | 5294,9 | 5244,5 | 5244,5 | 5244,5 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Прочие программные мероприятия | Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, повторный пуск газового оборудования в городе Кузнецке | всего | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                                      В.В. Константинова

Приложение №4

к Муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке

Пензенской области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муни-ципальная программа | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | X | 17546,5 | 6888,6952 | 5556,7 | 5294,9 | 29675,5 | 39794,5 | 27739,1 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 74,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 17472,5 | 6249,9 | 5556,7 | 5294,9 | 5294,9 | 5244,5 | 5244,5 |
|  |  |  | Управление культуры города Кузнецка | 957 | X | X | X | X | 0,0 | 635,4952 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрог-рамма 1 | «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 22790,2 | 1089,0952 | 122,0 | 0,0 | 21931,0 | 32050,0 | 19994,6 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 22790,2 | 450,6 | 165,7 | 0,0 | 21931,0 | 32050,0 | 19994,6 |
|  |  |  | Управление культуры города Кузнецка | 957 | X | X | X | X | 0,0 | 635,4952 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрог-рамма 2 | «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  |  |  | Администрации города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| 3. | Прочие программные мероприятия | Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка | всего | Х | X | X | X | X | 5244,5 | 5799,6 | 5434,7 | 5294,9 | 5244,5 | 5244,5 | 5244,5 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 5244,5 | 5799,6 | 5434,7 | 5294,9 | 5244,5 | 5244,5 | 5244,5 |
| 4. | Прочие программные мероприятия | Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, повторный пуск газового оборудования в городе Кузнецке | всего | Х | X | X | X | X | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                                      В.В. Константинова

Приложение №5

к Муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке

Пензенской области на 2014-2020 годы»

Приложение №5

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенс-кой области | федеральный бюджет | внебюджет-ные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1«Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Повышение уровня и качества жизни населения города Кузнецка на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Сохранение и развитие материально- технической базы муниципальных образовательных организаций, физической культуры и спорта, культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Капитальный ремонт помещений в здании музея Воинской Славы | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.14. | Капитальный ремонт системы отопления в музее Воинской Славы | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 317,7 | 317,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 317,7 | 317,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.15. | Капитальный ремонт склада объемных декораций МБУ ТЦ «Родина» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1447,1 | 1447,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 1447,1 | 1447,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.16. | Расчет индекса на капитальный ремонт ограждения (кирпичных звеньев) по периметру мемориального комплексе «Холм воинской Славы» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.18. | Расчет индекса на капитальный ремонт площадок лестничного марша главного входа ( с ул. Ленина) на мемориальном комплексе «Холм воинской Славы» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.19. | Капитальный ремонт фасада музея Воинской Славы | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 635,49520 | 635,49520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 635,49520 | 635,49520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.24 | Проект расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для городского стадиона МАУ СОК «Рубин» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 56,3 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка, % |
|  |  |  | 2014 | 56,3 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 2,0 |
| 1.25 | Проверка достоверности сметной стоимости по проектной документации «Реконструкция городского стадиона МАУ СОК «Рубин» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка, % |
|  |  |  | 2014 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 2,0 |
| 1.26 | Благоустройство территории МБОУ ДОД ДС № 23 по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. Победы, 52«А» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 563,6 | 563,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 563,6 | 563,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.29 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДС № 2 по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. 60-летие ВЛКСМ, 5 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 11944,9 | 3062,7 | 0,0 | 8882,2 | 0,0 |  | Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка, % |
|  |  |  | 2014 | 11944,9 | 3062,7 | 0,0 | 8882,2 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.30 | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДС № 23 по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. Победы,52 «А» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1680,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 1680,0 | 0,0 | 0,0 | 1680,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.31 | Капитальный ремонт лестничных маршей детского сада по ул. Чкалова, 138 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.32 | Расчет индекса на капитальный ремонт лестничных маршей детского сада по ул. Чкалова, 138 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.33 | Расчет индекса на благоустройство территории МБОУ ДОД ДС № 23 по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул. Победы, 52«А» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.34 | Капитальный ремонт кровли четырехэтажного нежилого здания МБУ «ЦТО» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1166,3 | 1166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 1166,3 | 1166,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.35 | Капитальный ремонт в 4-х этажном корпусе нежилого здания по ул. Белинского, 11 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 4553,0 | 4553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 4553,0 | 4553,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.36 | Расчет индекса на капитальный ремонт кровли четырехэтажного нежилого здания МБУ «ЦТО» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.37 | Расчет индекса на капитальный ремонт в 4-х этажном корпусе нежилого здания по ул. Белинского, 11 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.38 | Капитальный ремонт здания администрации города Кузнецка | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 863,9 | 863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 863,9 | 863,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.39 | Расчет индекса на капитальный ремонт здания администрации города Кузнецка | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.40 | Замена пола в квартире № 3 по ул. Варшавская, 1Д | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.41 | Расчет индекса на замену пола в квартире № 3 по ул. Варшавская, 1Д | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 15,0 |
| 1.42 | Капитальный ремонт электропроводки в здании администрации города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.43 | Капитальный ремонт электропроводки в здании администрации города Кузнецка (расчет индекса) | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.44 | Капитальный ремонт полов и инженерных сетей в муниципальной квартире по ул. Энергетиков, 2, кв. 13 (расчет индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.45 | Замена оконных блоков и приборов отопления в муниципальной квартире № 6 по ул. Сызранская, 115 (расчет индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.46 | Замена оконных блоков и приборов отопления в муниципальной квартире № 6 по ул. Сызранская, 115 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 35,9 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 35,9 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.47 | Замена сантехники в муниципальной квартире № 8 по ул. Кирова, 95 (расчет индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.48 | Замена сантехники в муниципальной квартире № 8 по ул. Кирова, 95 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.49 | Замена оконного блока в муниципальной квартире № 53 по ул. Радищева, 33 (расчет индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.50 | Замена оконного блока в муниципальной квартире № 53 по ул. Радищева, 33 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.51 | Капитальный ремонт 1 и 2 этажей жилого дома № 109 по ул. Свердлова (расчет индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2,34414 | 2,34414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 2,34414 | 2,34414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.52 | Капитальный ремонт 3 этажа жилого дома № 109 по ул. Свердлова (расчет индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2,34414 | 2,34414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 2,34414 | 2,34414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.53 | Капитальный ремонт 4 этажа жилого дома № 109 по ул. Свердлова (расчет индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 3,01172 | 3,01172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 3,01172 | 3,01172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| 1.54 | Капитальный ремонт помещений по ул. Стекловской, 100 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 377,6 | 377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  | 10,0 |
|  |  |  | 2015 | 377,6 | 377,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 15,0 |
| Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Кузнецке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке | Администрация города Кузнецка | Итого | 150000,0 | 7500,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке, % |  |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - | 27,9 |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - | 44,64 |  |
| Прочие программные мероприятия: Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 37463,5 | 37463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение плана работы, % |
|  |  |  | 2014 | 5244,5 | 5244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  |  |  | 2015 | 5799,6 | 5799,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
| Прочие программные мероприятия: Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, повторный пуск газового оборудования в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, повторный пуск газового оборудования в городе Кузнецке | Администрация города Кузнецка | Итого | 74,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение плана работы, % |
|  |  |  | 2014 | 74,0 | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  | 100,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 285392,3952 | 132330,1952 | 142500,0 | 10562,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2014 | 28108,7 | 17546,5 | 0,0 | 10562,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 6888,6952 | 6888,6952 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | - | - | - | - | - |  |  |
| По другим мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 285442,19 | 132379,99 | 142500,0 | 10562,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2014 | 28108,7 | 17546,5 | 0,0 | 10562,2 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 6888,6952 | 6888,6952 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №5.1

к Муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке

Пензенской области на 2014-2020 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

в городе Кузнецке Пензенской области на 2016-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенс-кой области | федеральный бюджет | внебюджет-ные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1«Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Повышение уровня и качества жизни населения города Кузнецка на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Сохранение и развитие материально- технической базы муниципальных образовательных организаций, физической культуры и спорта, культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт 3 и 4 уровней крыши МБУ ТЦ «Родина» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт здания МБОУ ДОД «ДМШ № 1» (стяжка по периметру здания металлическими тяжами, ремонт кровли) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания ограждения МБУ «ККДК Нескучный сад» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 18,5 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 10,8 |
|  |  |  | 2018 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10,8 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 9,2 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 10,8 |
| 1.4. | Капитальный ремонт здания ограждения МБУ «ККДК Нескучный сад» (установка калиток, ворот, замена секторов ограждения) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт здания МБУ «МЭЦ «Юность» системы отопления | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 9881,0 | 9881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | 9881,0 | 9881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт здания МБУ «МЭЦ «Юность», устройство козырька над входом | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.7. | Замена витражей в МБУ «МЭЦ «Юность» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 4241,0 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | 4241,0 | 4241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |
| 1.8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия площади перед МБУ «МЭЦ «Юность» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.9. | Капитальный ремонт фасада здания МБУ ТЦ «Родина» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | 1100,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.10. | Капитальный ремонт склада объемных декораций МБУ ТЦ «Родина» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.11. | Капитальный ремонт здания Отдела культурно-досуговой деятельности МБУ МЭЦ «Юность» по ул. Бутурлинской | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |
| 1.12. | Ремонт помещения с заменой окон МКУ «Учетно-информационный центр культуры» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.20 | Антикоррозионная защита балок перекрытия и металлоконструкций подвесного потолка в малой ванне бассейна «Нептун» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |
| 1.21 | Антикоррозионная защита ферм и металлоконструкций подвесного потолка большой ванны бассейна «Нептун» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |
| 1.22 | Масленая окраска поверхности перфорированных плиток подвесных потолков в обеих ваннах бассейна «Нептун» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  | 40,0 |
| 1.23 | Антикоррозионная защита ферм и металлоконструкций подвесного потолка большой ванны в бассейне «Парус» | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |
| 1.27 | Капитальный ремонт здания МБОУ лицей № 21 города Кузнецка, по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 125 | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 27000,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.28 | Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад № 27 г. Кузнецка по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Чкалова, 141а | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 15353,6 | 15353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | 13353,6 | 13353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 40,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.29 | Капитальный ремонт полов и инженерных сетей в муниципальной квартире по ул.Энергетиков, д.2, кв.13 (с расчетом индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| 1.30 | Замена балконного и оконного блоков в муниципальной квартире по ул.Победы, д.56а (с расчетом индекса) | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт, % |
|  |  |  | 2016 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  | 20,0 |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  | 25,0 |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  | 30,0 |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  | 35,0 |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  | 40,0 |
| Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городе Кузнецке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке | Администрация города Кузнецка | Итого | 150000,0 | 7500,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке, % |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - | 61,7 |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - | 79,1 |  |
|  |  |  | 2018 | 50000,0 | 2500,0 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 84,5 |  |
|  |  |  | 2019 | 50000,0 | 2500,0 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 92,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 50000,0 | 2500,0 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 |  |
| Прочие программные мероприятия: Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности управления капитального строительства города Кузнецка | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 26418,5 | 26418,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Выполнение плана работы, % |
|  |  |  | 2016 | 5434,7 | 5434,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  |  |  | 2017 | 5294,9 | 5294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  |  |  | 2018 | 5244,5 | 5244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  |  |  | 2019 | 5244,5 | 5244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
|  |  |  | 2020 | 5244,5 | 5244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 100,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 250395,0 | 107895,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 5434,7 | 5434,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 5294,9 | 5294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 77175,5 | 29675,5 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 87294,5 | 39794,5 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 75239,1 | 27739,1 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| В том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - | - | - |  |  |
| По другим мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 250395,0 | 107895,0 | 142500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 5434,7 | 5434,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 5294,9 | 5294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 77225,9 | 29725,9 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 87294,5 | 39794,5 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 75238,5 | 27738,5 | 47500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №6

к Муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке

Пензенской области на 2014-2020 годы»

Приложение № 6к муниципальной Программе

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2014 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2013) | Плани-руемый показа-тель (2014) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 8,0 | 10,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 125,0 | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 1,0 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 27,9 | 27,9 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 11,5 | 11,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 247 957,3 | Х | Х | Х | 106,25 |
| Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 8,0 | 10,0 | 125,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 112,5 | 97 957,3 | 0,4 | 45,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 27,9 | 27,9 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 11,5 | 11,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 100,0 | 150 000,0 | 0,6 | 60,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2014) | Плани-руемый показа-тель (2015) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 10,0 | 15,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 1,0 | 2,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,0 | Х |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 27,9 | 44,64 | Х | Х | Х | Х | Х | 160,0 | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 11,5 | 16,7 | Х | Х | Х | Х | Х | 145,2 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 285 392,3952 | Х | Х | Х | 163,8 |
| Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 10,0 | 15,0 | 150,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 1,0 | 2,0 | 200,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 175,0 | 97 854,8952 | 0,4 | 70,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 27,9 | 44,64 | 160,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 11,5 | 16,7 | 145,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 152,6 | 150 000,0 | 0,55 | 83,93 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2016 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2015) | Плани-руемый показа-тель (2016) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 15,0 | 20,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 133,33 | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 2,0 | 3,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 175,0 | Х |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 44,64 | 61,7 | Х | Х | Х | Х | Х | 138,21 | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 16,7 | 17,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,8 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 285 392,3952 | Х | Х | Х | 137,08 |
| Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 15,0 | 20,0 | 133,33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 2,0 | 3,5 | 175 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 154,2 | 97 854,8952 | 0,4 | 61,68 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 44,64 | 61,7 | 138,21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 16,7 | 17,0 | 101,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 120,0 | 150 000,0 | 0,55 | 66,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2017 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2016) | Плани-руемый показа-тель (2017) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 20,0 | 25,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 125,0 | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 3,5 | 4,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 120,0 | Х |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 61,7 | 79,1 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,2 | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 17,0 | 17,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,35 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 285 392,3952 | Х | Х | Х | 118,9 |
| Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 20,0 | 25,0 | 125,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 3,5 | 4,2 | 120,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 122,5 | 97 854,8952 | 0,4 | 49,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 61,7 | 79,1 | 128,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 17,0 | 17,4 | 102,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 115,28 | 150 000,0 | 0,55 | 63,4 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2018 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2017) | Плани-руемый показа-тель (2018) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 25,0 | 30,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 120,0 | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 4,2 | 5,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,6 | Х |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 79,1 | 84,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,8 | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 61,7 | 79,1 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,2 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 285 392,3952 | Х | Х | Х | 120,9 |
| Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 25,0 | 30,0 | 120,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 4,2 | 5,4 | 128,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 124,3 | 97 854,8952 | 0,4 | 49,72 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 79,1 | 84,5 | 106,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 61,7 | 79,1 | 128,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 117,5 | 150 000,0 | 0,55 | 64,62 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2018) | Плани-руемый показа-тель (2019) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 30,0 | 35,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,67 | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 5,4 | 6,3 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,67 | Х |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 84,5 | 92,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 19,1 | 20,3 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,28 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 285 392,3952 | Х | Х | Х | 112,13 |
| Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 30,0 | 35,0 | 116,67 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 5,4 | 6,3 | 116,67 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 116,67 | 97 854,8952 | 0,4 | 46,67 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 84,5 | 92,0 | 108,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 19,1 | 20,3 | 106,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 107,6 | 150 000,0 | 0,55 | 59,18 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2019) | Плани-руемый показа-тель (2020) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 35,0 | 40,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,28 | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 6,3 | 7,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 92,0 | 95,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,3 | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 20,3 | 21,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,43 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 285 392,3952 | Х | Х | Х | 109,0 |
| Подпрограмма 1. – «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт | % | 35,0 | 40,0 | 114,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля ввода в эксплуатацию новых зданий для бюджетных учреждений города Кузнецка | % | 6,3 | 7,2 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 114,3 | 97 854,8952 | 0,4 | 45,72 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов к общему числу дворовых территорий, подлежащих ремонту в городе Кузнецке | % | 92,0 | 95,0 | 103,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста отремонтирован-ных дворовых территорий многоквартирных домов в городе Кузнецке | % | 20,3 | 21,2 | 104,43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 103,87 | 150 000,0 | 0,55 | 57,12 | Х | Х |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                             В.В. Константинова

Приложение №7

к Муниципальной программе

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке

Пензенской области на 2014-2020 годы»

Приложение №7

к муниципальной программе

Планируемая эффективность муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности муниципальной Программы | 106,25 | 163,8 | 137,08 | 118,9 | 120,9 | 112,13 | 109,0 |
| Суммарная планируемая результативность | 105,0 | 153,93 | 127,68 | 112,4 | 114,34 | 102,62 | 102,84 |
| Отклонение | 1,25 | 9,87 | 9,4 | 6,5 | 6,56 | 6,28 | 6,16 |
| Подпрограмма 1. «Капитальное строительство и капитальный ремонт муниципальных объектов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 112,5 | 175,0 | 154,2 | 122,5 | 124,3 | 116,67 | 114,3 |
| Подпрограмма 2. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 100,0 | 152,6 | 120,0 | 115,28 | 117,5 | 107,6 | 103,87 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова