АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________________ № ________

г.Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2191 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"»

# В соответствии с решением Собрания представителей города Кузнецка от 26.12.2013 №131-72/5 «О бюджете города Кузнецка  Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь постановлением администрации города Кузнецка от 10.10.2013 №1998 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от  30.10.2013 № 2191 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Показатель «Объемы бюджетных ассигнований» Паспорта муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  (далее - Программа) изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 75969,4 тыс. рублей, в т. ч. в 2014 году – 7544,6 тыс. рублей, в 2015 году – 7428,1 тыс. рублей, в 2016 году – 7428,3 тыс. рублей, в 2017 году – 12709,1 тыс. рублей, в 2018 году – 13169,1 тыс. рублей, в 2019 году – 13620,1 тыс. рублей, в 2020 году – 14070,1 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»

1.2. Первый абзац  раздела 5 Программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

- «Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет  75969,4    тыс. рублей.».

- 1.3. В пункте 8.1 раздела 8 Программы «Подпрограмма «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в администрации города Кузнецка» показатель Паспорта «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»   изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 2815,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год –375,0 тыс. рублей; 2015 год – 10,0тыс. рублей; 2016 год – 10,0 тыс. рублей; 2017 год – 605,0 тыс. рублей; 2018 год – 605,0 тыс. рублей; 2019 год – 605,0 тыс. рублей; 2020 год – 605,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

- »

1.4. Подпункт 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:

- «8.1.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 2815,0  тыс. рублей из средств бюджета города Кузнецка, в том числе:

2014 год – 375,0 тыс. рублей;

2015 год – 10,0 тыс. рублей;

2016 год – 10,0  тыс. рублей;

2017 год – 605,0 тыс. рублей;

2018 год – 605,0 тыс. рублей;

2019 год – 605,0 тыс. рублей;

2020 год – 605,0 тыс. рублей.».

1.5.	В пункте 8.1 раздела 8 Программы «Подпрограмма» «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» показатель «Объемы бюджетных ассигнований  изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 59 397,4 тыс. рублей из средств бюджета города Кузнецка, в том числе: 2014 - 5665,6 тыс. рублей; 2015 - 5913,9 тыс. рублей; 2016 - 5913,9 тыс. рублей; 2017 - 9793,0 тыс. рублей; 2018 - 10253,0 тыс. рублей; 2019 - 10704,0 тыс. рублей; 2020 - 11154,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»

1.6.  Подпункт 8.2.5  пункта 8.2 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:

«8.2.5. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 59397,4 тыс. рублей из средств бюджета города Кузнецка, в том числе:

2014	- 5665,6 тыс. рублей;

2015	- 5913,9 тыс. рублей;

2016	- 5913,9 тыс. рублей;

2017	- 9793,0 тыс. рублей;

2018	- 10253,0 тыс. рублей;

2019	- 10704,0 тыс. рублей;

2020	- 11154,0 тыс. рублей.».

1.7.	В разделе 8.3 раздела 8 «Подпрограмма  «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка» показатель «Объемы бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований | Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 13757,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. – 1504,0 тыс. рублей; 2015 г. – 1504,2 тыс. рублей; 2016 г. – 1504,4 тыс. рублей; 2017 г. – 2 311,1 тыс. рублей; 2018 г. – 2 311,1 тыс. рублей; 2019 г. – 2 311,1 тыс. рублей; 2020 г. – 2 311,1 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.8.  Подпункт 8.3.6  пункта 8.3 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:

«8.3.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых  для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка. Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы составляет 13757,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. – 1504,0 тыс. рублей;

2015 г. – 1504,2 тыс. рублей;

2016 г. – 1504,4 тыс. рублей;

2017 г. – 2 311,1 тыс. рублей;

2018 г. – 2 311,1 тыс. рублей;

2019 г. – 2 311,1 тыс. рублей;

2020 г. – 2 311,1 тыс. рублей.».

1.9. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет средств бюджета города Кузнецка» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение №5 «Мероприятия муниципальной программы  «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.12. В Приложении №6 к Программе  «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»   на 2014 год» таблицы на 2014,2015, 2016 годы  изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение №7 к Программе «Планируемая эффективность муниципальной программы «Формирование общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №5.

1.1.4. Приложение №8 к Программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе» изложить в новой редакции согласно приложению №6.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации города Кузнецка Константинову В.В.

Глава администрации

города Кузнецка                                                                      С.А. Златогорский

- Приложение №1

постановлению администрации города Кузнецка

от_______________ № ___________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 7544,6 | 7428,1 | 7428,3 | 12709,1 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 7544,6 | 7428,1 | 7428,3 | 12709,1 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
|  |  |  | Из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке" | всего | 375 | 10 | 10 | 605 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 375 | 10 | 10 | 605 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  | Из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 | "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка " | всего | 5665,6 | 5913,9 | 5913,9 | 9793 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 5665,6 | 5913,9 | 5913,9 | 9793 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  |  |  | Из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 3 | Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка " | всего | 1504 | 1504,2 | 1504,4 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1504 | 1504,2 | 1504,4 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  | Из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                              В.В. Константинова

- Приложение №2

к постановлению администрации города Кузнецка

от _______________ № ________

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет средств бюджета города Кузнецка

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз |  | Пр | ЦС |  | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Муниципальная программа | "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | х |  | х |  |  | х |  | х | х | 7544,6 | 7428,1 | 7428,3 | 12709,1 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 |  | х |  |  | х |  | х | х | 7544,6 | 7428,1 | 7428,3 | 12709,1 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
|  |  |  | соисполнитель: управление культуры города Кузнецка | 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | управление образования города Кузнецка | 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке " | всего | х |  | х |  |  | х |  | х | х | 375 | 10 | 10 | 605 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 |  | х |  |  | х |  | х | х | 375 | 10 | 10 | 605 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  |  | 901 |  | 01 |  |  | 04 |  | 1010240 | 240 | 350 | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 |  | 01 |  |  | 13 |  | 1018 1018011 | 240 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Подпрограмма 2 | "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка" | всего | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 5665,6 | 5913,9 | 5913,9 | 9793 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 |  | 01 |  |  | 13 |  | 1020519 | 610 | 5665,6 | 5913,9 | 5913,9 | 9793 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  |  |  | соисполнитель: управление культуры города Кузнецка | 957 |  | х |  |  | х |  | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | управление образования города Кузнецка | 974 |  | х |  |  | х |  | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 |  | х |  |  | х |  | х | х | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3 | Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка" | всего |  | 901 | х |  | х |  |  | х | х | 1504 | 1504,2 | 1504,4 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка |  | 901 | 01 |  | 13 |  |  | 1038012 | 240 | 1504 | 1504,2 | 1504,4 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                В.В. Константинова

Приложение № 3

к постановлению администрации     города Кузнецка

от _____________ №________

М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной программы

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнители | Срок испол– нения (год) |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджет города Кузнецка Пензенской области |  |  |  | Бюджет Пензен- ской области |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюд– жетные средства |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения доступа к информационным ресурсам, применения инновационных технологий; повышение эффективности деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перевод документов с бумажных носителей в электронный вид для работы СЭДД |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 96% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 97% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
| 1.2 | Формирование волоконно-оптических каналов связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами между структурными подразделениями администрации города Кузнецка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 96% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 100% |  |  |
| Задача 2.Повышение готовности населения к использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие информационных технологий для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi) |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  | 65 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 45% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 50% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 55% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 60% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 65% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 70% |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и внедрение информационных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого | 2600 |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 38% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 42% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 45% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 47% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 50% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 55% |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сокращение времени на оказание муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и внедрение нового электронного реестра муниципального имущества |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 82% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 89% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 95% |  |
| 1.2 |  | Создание электронной карты города |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 82% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 89% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 95% |  |
| Задача 2. Повышение качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Актуализация Правил землепользования и застройки с учетом интересов бизнеса и населения |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99.5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,6% |  |
| 2.3 |  | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предлагаемого для субъектов малого и среднего предпринимательства города Кузнецка |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99.5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Создание подраздела официального сайта администрации города Кузнецка для размещения информации о строительстве объектов коммерческого назначения |  |  | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99.5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
| Задача 4. Повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления |  |  | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99.5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
| 4.2 |  | Размещение административных регламентов, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области и с учетом вносимых изменений; |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 82% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 89% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 95% |  |
| 4.3 |  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 59397,4 |  |  |  | 59397,4 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 5665,6 |  |  |  | 5665,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 5913,9 |  |  |  | 5913,9 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 5913,9 |  |  |  | 5913,9 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 9793,0 |  |  |  | 9793,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 10253,0 |  |  |  | 10253,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 10704,0 |  |  |  | 10704,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 11154,0 |  |  |  | 11154,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
| Задача 5. Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Сокращение объема заключенных прямых договоров, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,0% |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка, для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности муниципалитета, укрепление доверия населения к власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка посредством печатных СМИ, телевизионного и радио- вещания |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 9 136,0 |  |  |  | 9 136,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  |  | 1 200,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,05% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  |  | 1 200,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  |  | 1 200,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,3% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 1 384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 1 384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 1 384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 1 384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,4% |  |  |
| Задача 2. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Опубликование официальной информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник» |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 1902,8 |  |  |  | 1902,8 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»).(кол.печ.изд.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |  | 288,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |  | 288,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |  | 288,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |  | 288,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
| Задача 3.Размещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Размещение и хранение официального веб-сайта администрации города Кузнецка gorodkuzneck.ru (хостинг) |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  | 31,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 4,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  | 4,4 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
| Задача 4. Обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка, повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров, - повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей; разработка, изготовление и размещение наружной социальной рекламы (баннеров); изготовление и трансляция аудио-, видео- материалов по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 2687,2 |  |  |  | 2687,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
| Итого по мероприятиям муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 75969,4 |  |  |  | 75969,4 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 7544,6 |  |  |  | 7544,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 7428,1 |  |  |  | 7428,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 7428,3 |  |  |  | 7428,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 12709,1 |  |  |  | 12709,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 13169,1 |  |  |  | 13169,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 13620,1 |  |  |  | 13620,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 14070,1 |  |  |  | 14070,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                             В.В. Константинова

- Приложение №4

к постановлению администрации города Кузнецка

от _______________ № ________

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»  на 2014 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показа- тель базового года | Планируе-мый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj= ---------- t | Плани-руемый объем средств на реализа-цию МП | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj= ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 72 | 75 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,2 | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, преодставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 5,0 | 4,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,0 | Х |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6 | 6,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,3 | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 2,95 | 3,05 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,4 | Х |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 95 | 96 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,05 |  |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 7544,6 | Х | Х | Х | 103,8 |
| Подпрограмма 1 "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 95 | 96 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 96 | 96 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц-связь skype , skype прием граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 39 | 40 | 102,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 37 | 38 | 102,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 101,5 | 375 | 0,05 | 5,1 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 73 | 75 | 102,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | % | 5.0 | 4,5 | 111,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 104,6 | 5665,6 | 0,75 | 78,5 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. | % | 6 | 6,2 | 103,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. | % | 2,95 | 3,05 | 103,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). | Ед. кол.печат.изд. | 10 | 10 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 102,2 | 1504,0 | 0,19 | 19,4 | Х | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»  на 2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показа- тель базового года | Планируем-ый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj= ---------- t | Плани-руемый объем средств на реализа-цию МП | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj= ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 75 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,7 | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 4,5 | 4,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6,2 | 6,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,2 | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 3,05 | 3,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,9 | Х |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 96 | 97 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,0 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 7428,1 | Х | Х | Х | 104,7 |
| Подпрограмма 1 "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 96 | 97 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 96 | 100 | 104,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц-связь skype , skype прием граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 40,0 | 45,0 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 38 | 40 | 105,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 105,8 | 10 | 0,001 | 0,1 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 75 | 80 | 106,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | % | 4,5 | 4,0 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 106,4 | 5913,9 | 0,7 | 74,5 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. | % | 6,2 | 6,4 | 103,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. | % | 3,05 | 3,2 | 104,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). | % | 10 | 11 | 110,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 106,0 | 1504,2 | 0,2 | 21,0 | Х | Х |

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»  на 2016 год

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показа- тель базового года | Планируе-мый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj= ---------- t | Плани-руемый объем средств на реализа-цию МП | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj= ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результатив-ности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 80 | 82 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,5 | Х |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |  |  |  |  |  |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 4,0 | 4,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |  |  |  |  |  |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6,4 | 6,6 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,1 | Х |  |  |  |  |  |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 3,2 | 3,3 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,1 | Х |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 97 | 98 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,0 | Х |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 7428,3 | Х | Х | Х | 101,6 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 97,0 | 98,0 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 99,0 | 100,0 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц-связь skype , skype прием граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 45 | 50 | 111,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 40 | 42 | 105,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 104,5 | 10 | 0,001 | 0,1 | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли муниципальных услуг включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 80 | 82 | 102,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | % | 4,0 | 4,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,8 | 5913,9 | 0,79 | 79,6 | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. | % | 6,4 | 6,6 | 103,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. | % | 3,2 | 3,3 | 103,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). | % | 11 | 12 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 105,0 | 1504,4 | 0,2 | 21,0 | Х | Х |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации города Кузнецка

от___________________№______

Планируемая эффективность муниципальной программы

«Формирование общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности МП (Эмп) | 103,8 | 104,7 | 101,6 | 101,8 | 103,0 | 104,1 | 100,3 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 103 | 95,81 | 100,7 | 101,6 | 102,9 | 104,1 | 100,1 |
| Отклонение | 0,8 | 8,9 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| Подпрограмма 1"Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке " |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 101,5 | 105,8 | 104,5 | 104,5 | 103,6 | 103,7 | 104,5 |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 104,6 | 106,4 | 100,8 | 101,2 | 105,5 | 106,2 | 100,7 |
| Подпрограмма 3 "Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка". |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 102,2 | 106,0 | 105,0 | 104,7 | 100,0 | 101,9 | 100,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                              В.В. Константинова