АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ___ . _____________ .2016 №

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2196

«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кузнецка от 28.12.2015 №2729 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка», руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2196 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:

  - Раздел  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»  паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований  Программы составляет 30551,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка 22257,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 7101,2 тыс. рублей;

2015 г. - 9072,5 тыс. рублей;

2016 г. – 6084,0 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области 8088,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 1424,0 тыс. рублей;

2015 г. - 6601,5 тыс. рублей;

2016 г. – 63,1 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0тыс. рублей;

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

- средства Федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0тыс. рублей;

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей.

»;

1.2 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, федерального бюджета, бюджета Пензенской области.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.

В целом, на реализацию проекта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» необходимо предусмотреть средства в объеме 30346,3 тыс.  руб., в том числе:

в 2014 году – 8525,2 тыс. руб.,

в 2015 году – 15674,0 тыс. руб.,

в 2016 году – 6147,1 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Кузнецка

-   22257,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 7101,2 тыс. руб.,

в 2015 году – 9072,5 тыс. руб.,

в 2016 году – 6084,0 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

-за счет средств бюджета Пензенской области

-  8088,6 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1424,0 тыс. руб.,

в 2015 году – 6601,5 тыс. руб.,

в 2016 году – 63,1 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета

- 0,0 тыс.  руб., в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2015 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2016 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.».

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2014 - 2015 годы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016 - 2020 годы приведена в приложении 3.1 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014 - 2015 годы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016 - 2020 годы приведена в приложении 5 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2015 годы представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016 - 2020 годы представлен в приложении 7 к муниципальной программе.

»;

  - Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 28209,3 тыс. рублей, в том числе:

– средства бюджета города Кузнецка 20120,7 руб., в том числе по годам:

2014 г. - 6478,3 тыс. рублей;

2015 г. – 9072,5 тыс. рублей;

2016 г. – 4569,9 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области 8088,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 1424,0 тыс. рублей;

2015 г. - 6601,5 тыс. рублей;

2016 г. - 63,1 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0тыс. рублей;

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей.

»;

  - Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 2200,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка 2200,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 623,0 тыс. рублей;

2015 г. – 0,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1577,2 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. – 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

2017 г. - 0,0тыс. рублей;

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

- г.- 0,0 тыс. рублей.

»;

- Приложение №3.1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к данному постановлению.

- Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014-2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к данному постановлению.

- Приложение №5.1 «Мероприятия Муниципальной программы на 2016-2020» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к данному постановлению.

- Настоящее постановлению подлежит официальному опубликованию.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей бюджету города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                                             С.А. Златогорский

- Приложение N 1

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ________________ 2016 г. N _____

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка

Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 6147,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 6084,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 63,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | 4569,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 4506,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 63,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие | «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» | всего | 252,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 189,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 63,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие | " Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке " | всего | 4316,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 4316,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие | «Чистая вода» | всего | 1,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие | «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» | всего | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - |  | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие | «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» | всего | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | 1577,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1577,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие | «Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | 1577,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1577,2 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |

Помощник главы администрации города Кузнецка                                                                     Л.Н. Пастушкова

- Приложение N 2

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ________________ 2016 г. N _____

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2020 годы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка

Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | X | 6084,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 4506,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | Х | X | X | X | X | 4506,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 4506,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие | «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке" | всего | Х | Х | X | X | X | 189,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 189,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие | "Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке" | всего | Х | X | X | X | X | 4316,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 4316,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие | "Чистая вода" | всего | Х | X | X | X | X | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие | «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие | «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 1577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие | « Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства в городе Кузнецке » | всего | Х | X | X | X | X | 1577,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 985,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 592,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Помощник главы администрации города Кузнецка                                                                                                 Л.Н. Пастушкова

- Приложение N 3

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ________________ 2016 г. N _____

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2016-2020 годы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Исполнители |  | Срок исполнения (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципальной программы (под программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Бюджет Пензен-ской области |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Бюджет города Кузнецка | Внебюд-жетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| - Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Раздел «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Строительство новых сетей и сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.2 | Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.3 | Строительство КНС по ул. Правды, 90 и самотечного коллектора по ул. Тихой – ул. Откормсовхоз (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,6 | 0,0 |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,6 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.4 | Строительство сетей водоотведения и канализационно-насосной станции для перспективного участка микрорайона «Взлетный» |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.5 | Расчет индекса изменения сметной документации «Взлетный» |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт наружной канализации по адресу: г.Кузнецк, ул.Осипенко, д.49 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 36,5 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.7 | Расчет индекса изменения сметной документации на капитальный ремонт наружной канализации по адресу: г.Кузнецк, ул.Осипенко, д.49 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,5 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт напорного коллектора по адресу: г.Кузнецк, ул.2-й Парковый проезд |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,2 |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 147,1 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.9 | Расчет индекса изменения сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора по адресу: г.Кузнецк, ул.2-й Парковый проезд |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2,4 | 0,0 |  | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 2,4 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,2 |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 189,1 | 0,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,2 |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 189,1 | 0,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 1.2. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 9,4 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструктуры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 9,4 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2905,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 2905,1 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструктуры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2905,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 2905,1 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| 1.2.3 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 3,9 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструктуры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 3,9 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 940,2 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструктуры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,2 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 940,2 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по адресу: г.Кузнецк, ул.Леваневского, д.7 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 455,1 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 455,1 |  | 0,0 | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 73,2 |  |
| 1.2.6 | Расчет индекса изменения сметной документации на капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по адресу: г.Кузнецк, ул.Леваневского, д.7 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 2,4 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Снижение темпов износа коммунальной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 2,4 |  | 0,0 | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 73,2 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 4316,1 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4316,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 4316,1 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
| 1.3. Раздел «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство станции обезжелезивания воды на водозаборе «Южный» (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1,6 |  | 0,0 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечающей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1,6 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 49,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 92,2 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1,6 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 1,6 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.4. Раздел «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.5. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 4569,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 4506,8 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 4569,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 4506,8 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 592,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 592,2 |  | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка, % | Ежегодное увеличение объемов водимого жилья в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 592,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 592,2 |  | 0,0 | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 5,1 |  |
| 2.2. | Внесение изменений в материалы генерального плана города Кузнецка с подготовкой актуализирован-ной цифровой топографической основы | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 985,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 985,0 |  | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуата-цию на территории города Кузнецка, % | Ежегодное увеличение объемов водимого жилья в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 985,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 985,0 |  | 0,0 | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | 5,1 |  |
| Итого по Подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1577,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 1577,2 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 1577,2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 1577,2 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 6147,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 6084,0 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 6147,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 6084,0 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
| по другим мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 6147,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 6084,0 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 6147,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,1 |  |  |  |  |  | 0,0 | 6084,0 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - | - |

Помощник главы администрации города Кузнецка                                                                                              Л.Н. Пастушкова