АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2015 № 2765

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2196

«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кузнецка от 25.09.2013 №1866 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка», руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2196 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

  - Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» в паспорте Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 52312,57013 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 32947,09909 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 7101,19909 тыс. рублей; 2015 г. - 9072,5 тыс. рублей; 2016 г. - 16773,4 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; - средства бюджета Пензенской области 19365,47104 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей; 2015 г. - 6601,5 тыс. рублей; 2016 г. - 11340,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; - средства Федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; - г. - 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

  - В пункте 8.1 раздела 8 «Подпрограмма 1» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» в паспорте подпрограммы Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 16818,87013 тыс. рублей, в том числе: – средства бюджета города Кузнецка 14554,89909 руб., в том числе по годам: 2014 г. - 6478,19909 тыс. рублей; 2015 г. - 2646,7 тыс. рублей; 2016 г. - 5430,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0тыс. рублей; - средства бюджета Пензенской области 2263,97104 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 840,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

  - Подпункт 8.1.6  пункта 8.1 Раздела 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых  для реализации Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

- «8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 16818,87013  тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета города Кузнецка 14554,89909 руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 6478,19909 тыс. рублей;

- 2015 г. - 2646,7 тыс. рублей;

- 2016 г. - 5430,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 0,0тыс. рублей;

2. Средства бюджета Пензенской области 2263,97104 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей;

- 2015 г. - 0,0  тыс. рублей;

- 2016 г. - 840,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0тыс. рублей;

- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей»;

  - В пункте 8.2 раздела 8 «Подпрограмма 2» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» в паспорте подпрограммы Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 35493,7 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 18392,2 руб., в том числе по годам: 2014 г. - 623,0 тыс. рублей; 2015 г. - 6425,8 тыс. рублей; 2016 г. - 11343,4 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0тыс. рублей; - средства бюджета Пензенской области 17101,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 6601,5 тыс. рублей; 2016 г. - 10500,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

  - Подпункт 8.2.6  пункта 8.2 Раздела 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых  для реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 35493,7 тыс. рублей, в том числе:

- Средства бюджета города Кузнецка 18392,2 руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 623,0 тыс. рублей;

- 2015 г. - 6425,8 тыс. рублей;

- 2016 г. - 11343,4 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 0,0тыс. рублей.

- Средства бюджета Пензенской области 17101,5 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2015 г. - 6601,5 тыс. рублей;

- 2016 г. - 10500,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 0,0 тыс. рублей»;

  - В пункте 8.3 раздела 8 «Подпрограмма 3» позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» в паспорте подпрограммы Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: - средства Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.7. Подпункт 8.3.6  пункта 8.3 Раздела 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых  для реализации Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

средства Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

- 2020 г. - 0,0тыс. рублей».

1.8. Приложение №3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.9. Приложение №4 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка» изложить в новой редакции согласно приложению №2.

1.10. Приложение №5 к Муниципальной программе «Мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №3.

1.11. Приложение №6 к Муниципальной программе «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4.

1.12. Приложение №7 к Муниципальной программе «Планируемая эффективность муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №5.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей бюджету города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                                      С.А. Златогорский

Приложение №1

к постановлению администрации

города Кузнецка

от 29.12.2015 № 2765

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрации города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципаль-ная программа | «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 8525,17013 | 15674,00 | 28113,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 7101,19909 | 9072,5 | 16773,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 1423,97104 | 6601,5 | 11340,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Модерниза-ция и реформирова-ние жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | 7902,17013 | 2646,7 | 6270,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 6478,19909 | 2646,7 | 5430,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 1423,97104 | 0,0 | 840,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Стимулирова-ние развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | 623,0 | 13027,3 | 21843,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 623,0 | 6425,8 | 11343,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | 6601,5 | 10500,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Энергосбере-жение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                                      В.В. Константинова

Приложение №2

к постановлению администрации

города Кузнецка

от 29.12.2015 № 2765

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муни-ципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | X | 6901,19909 | 9072,5 | 16773,4 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 754,1 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 5724,09909 | 8457,5 | 15940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 423,0 | 455,0 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | Х | X | X | X | X | 6478,19909 | 2646,7 | 5430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 754,1 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 5724,09909 | 2031,7 | 5430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 623,0 | 6425,8 | 11343,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрации города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 6425,8 | 10510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 423,0 | 0,0 | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                                      В.В. Константинова

Приложение №3

к постановлению администрации

города Кузнецка

от 29.12.2015 № 2765

Мероприятия муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  | Срок исполне-ния (год) |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприя-тия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджет Пензен-ской области |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  | Бюджет города Кузнецка |  | Внебюд-жетные средства |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 7 |  | 9 | 10 |
| - Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Раздел «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Строительство новых сетей и сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  | Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодая Гвардия для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 427,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 427,5 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 427,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 427,5 |  | 0,0 | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | 73,2 |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  | Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодая Гвардия для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  | 840,0 |  |  | 0,0 |  | 1960,0 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  | 840,0 |  |  | 0,0 |  | 1960,0 | 0,0 | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 73,2 |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  | Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодая Гвардия для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10,0 | 0,0 | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 73,2 |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 3237,5 |  |  | 840,0 |  |  | 0,0 |  | 2397,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 427,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 427,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2810,0 |  |  | 840,0 |  |  | 0,0 |  | 1970,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.2. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП №21 до ул. Приборострои-телей, 2 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 3200,0 |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 |  | 2240,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 3200,0 |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 |  | 2240,0 | 0,0 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
| 1.2.2. |  |  |  |  | Техническое диагностирование трубопроводов участков тепловых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации (дефектоскопия тепловых сетей) |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 440,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 440,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 440,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 440,0 | 0,0 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Приобретение газового котла в котельную МБОУ СОШ №17 |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 455,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 455,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 455,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 455,0 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.4. |  |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей до ледового дворца «Арена» по ул. Октябрьской, 64А |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2,35 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2,35 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.5. |  |  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей до ледового дворца «Арена» по ул. Октябрьской, 64А |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 805,32622 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 805,32622 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 805,32622 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 805,32622 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.6. |  |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей до МБОУ СОШ № 6 по ул. Октябрьской, 64 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2,35 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2,35 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.7. |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей до МБОУ СОШ № 6 по ул. Октябрьской, 64 |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 592,17378 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 592,17378 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 592,17378 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 592,17378 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.8. |  |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.9. |  |  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 3200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3200,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 3200,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 3200,0 | 0,0 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.10. |  |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 5,0 | 0,0 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.2.11. |  |  |  |  | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 250,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 250,0 | 0,0 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8957,2 |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 | 7997,2 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 3640,0 |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 | 2680,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 1857,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1857,2 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 3460,0 |  |  | 0,0 |  |  | - | 3460,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |
| 1.3. Раздел «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  | Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания воды на водозаборе «Южный» |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,1 | 0,0 | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.2. |  |  |  | Закольцовка существующей врезки водопроводных сетей по ул. Фабричной, 99 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 49,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 49,3 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 49,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 49,3 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.3. |  |  |  | Капитальный ремонт водопровода в районе «Лысуха» и бывшего кирпичного завода в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 989,453 |  |  |  |  | 296,8359 |  |  | 0,0 |  | 692,6171 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 989,453 |  |  |  |  | 296,8359 |  |  | 0,0 |  | 692,6171 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.4. |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода в районе «Лысуха» и бывшего кирпичного завода в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.5. |  |  |  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Молодой Гвардии) |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 430,90113 |  |  |  |  | 129,27034 |  |  | 0,0 |  | 301,63079 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 430,90113 |  |  |  |  | 129,27034 |  |  | 0,0 |  | 301,63079 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.6. |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Молодой Гвардии) |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.7. |  |  |  | Капитальный ремонт водопровода от ЦТП №23 до ул. Железнодорожной в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 126,216 |  |  |  |  | 37,8648 |  |  | 0,0 |  | 88,3512 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 126,216 |  |  |  |  | 37,8648 |  |  | 0,0 |  | 88,3512 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.8. |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода от ЦТП №23 до ул. Железнодорожной в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.9. |  |  |  | Капитальный ремонт артезианской скважины №8 на водозаборе №8 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 595,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 595,0 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 595,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 595,0 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.10. |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт артезианской скважины №8 на водозаборе №8 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.11. |  |  |  | Капитальный ремонт артезианской скважины №18 на водозаборе №8 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 595,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 595,0 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 595,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 595,0 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.12. |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт артезианской скважины №18 на водозаборе №8 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,8 | 0,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.13. |  |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт пожарного гидранта по ул. Песчаной, 148 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,6 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1,6 | 0,0 | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.14. |  |  |  | Капитальный ремонт пожарного гидранта по ул. Песчаной, 148 |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| 1.3.15. |  |  |  | Капитальный ремонт наружного водопровода к административному зданию МАУ СОК «Рубин» |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 92,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 92,2 | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопасности, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 92,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 92,2 | 0,0 | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - | 92,0 |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 3913,77013 |  |  |  |  | 463,97104 |  |  | 0,0 |  | 3449,79909 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 3769,87013 |  |  |  |  | 463,97104 |  |  | 0,0 |  | 3305,89909 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 143,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 143,9 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.4. Раздел «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Разработка схемы водоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 32,4 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 32,4 | 0,0 | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 73,2 |
| 1.4.2. |  | Разработка схемы водоотведения города Кузнецка |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 32,4 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 32,4 | 0,0 | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 73,2 |
| 1.4.3. |  | Разработка обосновывающих материалов и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 160,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 160,0 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 160,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 160,0 | 0,0 | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 73,2 |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 224,8 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 224,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 64,8 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 64,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 160,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 160,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
| 1.5. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  | Изготовление проектной документации наружного газопровода низкого давления для газификации 44-квартирного дома № 313 по ул. Ленина |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 50,0 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.5.2. |  |  | Монтаж наружного газопровода низкого давления для газификации 44-квартирного дома № 313 по ул. Ленина (технический надзор по монтажу наружного газопровода, переврезка и повторный пуск наружного газопровода) |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 300,9 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 300,9 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 300,9 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 300,9 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.5.3. |  |  | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на монтаж наружного газопровода низкого давления для газификации 44-квартирного дома № 313 по ул. Ленина |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 2,3 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 2,3 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.5.4. |  |  | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт газопровода по ул. Гагарина, 30 |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 13,8 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 13,8 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 13,8 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 13,8 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| 1.5.5. |  |  | Капитальный ремонт газопровода по ул. Гагарина, 30 (расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт газопровода, технический надзор по монтажу наружного газопровода, переврезка и повторный пуск наружного газопровода) |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 118,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 118,6 | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 118,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 118,6 | 0,0 | 1,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - | 0,9 |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 485,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 485,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 485,6 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 485,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
| Итого по Подпрограмме 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 16818,87013 |  |  | 2263,97104 |  |  |  | 0,0 |  | 14554,89909 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 7902,17013 |  |  | 1423,97104 |  |  |  | 0,0 |  | 6478,19909 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2646,7 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 2646,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 6270,0 |  |  | 840,0 |  |  |  | 0,0 |  | 5430,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - | - |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1256,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 1256,4 | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуата-цию на территории города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 423,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 423,0 | 0,0 | 5,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 833,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 833,4 | 0,0 | 4,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 4,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 4,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 5,1 |
| 2.2. |  |  | Топографическая основа территории микрорайона жилой застройки «Взлетный» |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуата-цию на территории города Кузнецка, % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 200,0 | 0,0 | 5,26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 4,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 4,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 4,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 4,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 5,1 |
| 2.3. |  |  | Строительство сетей водоснабжения для перспективного участка микрорайона «Взлетный» |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 13024,9 |  |  |  |  |  | 6601,5 |  |  | 0,0 |  |  | 6423,4 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 13024,9 |  |  |  |  |  | 6601,5 |  |  | 0,0 |  |  | 6423,4 | 0,0 | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 73,2 |
| 2.4. |  |  | Строительство сетей водоснабжения для перспективного участка микрорайона «Взлетный» (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2,4 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 2,4 | 0,0 | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 73,2 |
| 2.5. |  |  | Строительство сетей водоотведения и канализационно-насосной станции для перспективного участка микрорайона «Взлетный» (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10,0 | 0,0 | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 73,2 |
| 2.6. |  |  | Строительство сетей водоотведения и канализационно-насосной станции для перспективного участка микрорайона «Взлетный» |  |  |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 21000,0 |  |  |  |  |  | 10500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10500,0 | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 63,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 65,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 21000,0 |  |  |  |  |  | 10500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 10500,0 | 0,0 | 67,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 68,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 70,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 71,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 73,2 |
| Итого по Подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 35493,7 |  |  |  |  |  | 17101,5 |  |  | 0,0 |  |  | 18392,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 623,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 623,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 13027,3 |  |  |  |  |  | 6601,5 |  |  | 0,0 |  |  | 6425,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 21843,4 |  |  |  |  |  | 10500,0 |  |  | 0,0 |  |  | 11343,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - |
| Всего по Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 52312,57013 |  |  |  | 19365,47104 |  |  | 0,0 |  |  | 32947,09909 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 8525,17013 |  |  |  | 1423,97104 |  |  | 0,0 |  |  | 7101,19909 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 15674,0 |  |  |  | 6601,5 |  |  | 0,0 |  |  | 9072,5 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 28113,4 |  |  |  | 11340,0 |  |  | - |  |  | 16773,4 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №4

к постановлению администрации

города Кузнецка

от 29.12.2015 № 2765

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2014 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2013) | Плани-руемый показа-тель (2014) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 62,1 | 63,8 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,7 | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка | % | 0 | 49,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х |
| Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,3 | 1,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,3 | Х |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,05 | 5,26 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,2 | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,01 | 2,19 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,21 | 2,39 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,14 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 54395,17013 | Х | Х | Х | 88,7 |
| Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 62,1 | 63,8 | 102,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 0 | 49,0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 68,7 | 69,4 | 101,02 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,3 | 1,2 | 108,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 78,0 | 37102,17013 | 0,68 | 53,04 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,05 | 5,26 | 104,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,01 | 2,19 | 108,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,21 | 2,39 | 108,14 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 107,08 | 17293,0 | 0,32 | 32,27 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 0 | 44,75 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 0,0 | 2,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 3,3 | 5,1 | 154,54 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 51,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2014) | Плани-руемый показа-тель (2015) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 63,8 | 65,7 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,98 | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка | % | 49,0 | 92,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 187,75 | Х |
| Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,2 | 1,15 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,35 | Х |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,26 | 5,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,2 | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,19 | 2,25 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,73 | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,39 | 4,67 | Х | Х | Х | Х | Х | 195,4 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52312,57103 | Х | Х | Х | 133,07 |
| Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 63,8 | 65,7 | 102,98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 49,0 | 92,0 | 187,75 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 69,4 | 70,55 | 101,66 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,2 | 1,15 | 104,35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 124,19 | 16818,87013 | 0,33 | 41,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,26 | 5,0 | 105,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,19 | 2,25 | 102,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,39 | 4,67 | 195,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 134,44 | 35493,7 | 0,6 | 80,66 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 1,2 | 1,2 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 5,1 | 5,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2016 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2015) | Плани-руемый показа-тель (2016) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 65,7 | 67,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,28 | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,15 | 1,1 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,54 | Х |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,0 | 4,76 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,04 | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,25 | 2,31 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,67 | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 4,67 | 2,23 | Х | Х | Х | Х | Х | 209,41 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52312,57103 | Х | Х | Х | 120,65 |
| Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 65,7 | 67,2 | 102,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,55 | 71,65 | 101,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,15 | 1,1 | 104,54 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 102,01 | 16818,87013 | 0,33 | 33,66 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,0 | 4,76 | 105,04 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,25 | 2,31 | 102,67 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 4,67 | 2,23 | 209,41 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 139,04 | 35493,7 | 0,6 | 83,42 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 5,1 | 5,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2017 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2016) | Плани-руемый показа-тель (2017) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 67,2 | 68,7 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,23 | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,1 | 1,05 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,76 | Х |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,76 | 4,54 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,84 | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,31 | 2,35 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,73 | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,23 | 2,18 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,29 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52312,57103 | Х | Х | Х | 102,64 |
| Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 67,2 | 68,7 | 102,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 71,65 | 72,7 | 101,46 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,1 | 1,05 | 104,76 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 102,11 | 16818,87013 | 0,33 | 33,69 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,76 | 4,54 | 104,84 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,31 | 2,35 | 101,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,23 | 2,18 | 102,29 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 102,95 | 35493,7 | 0,6 | 61,77 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 5,1 | 5,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2018 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2017) | Плани-руемый показа-тель (2018) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 68,7 | 70,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,18 | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,05 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,0 | Х |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,54 | 4,35 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,36 | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,35 | 2,41 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,55 | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,18 | 2,14 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,86 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52312,57103 | Х | Х | Х | 102,65 |
| Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 68,7 | 70,2 | 102,18 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 72,7 | 73,7 | 101,37 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,05 | 1,0 | 105,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 102,13 | 16818,87013 | 0,33 | 33,70 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,54 | 4,35 | 104,36 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,35 | 2,41 | 102,55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,18 | 2,14 | 101,86 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 102,92 | 35493,7 | 0,6 | 61,75 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 5,1 | 5,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2018) | Плани-руемый показа-тель (2019) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 70,2 | 71,7 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,13 | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1 | 0,95 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,26 | Х |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,35 | 4,17 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,31 | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,41 | 2,44 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,24 | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,14 | 2,51 | Х | Х | Х | Х | Х | 117,28 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52312,57103 | Х | Х | Х | 105,03 |
| Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 70,2 | 71,7 | 102,13 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 73,7 | 74,65 | 101,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1 | 0,95 | 105,26 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 102,16 | 16818,87103 | 0,33 | 33,71 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,35 | 4,17 | 104,31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,41 | 2,44 | 101,24 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,14 | 2,51 | 117,28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 107,61 | 35493,7 | 0,6 | 64,56 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 5,1 | 5,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

Расчет

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показа-тель базового года (2019) | Плани-руемый показа-тель (2020) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦбППt (Эt= ---------- х100%) ЦПППt | Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной Программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной Программы Ф qj= ------- Х | Суммарная планируемая результативность муниципальной Программы m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной Программы ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности муниципаль-ной Программы n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100% n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 71,7 | 73,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,09 | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 0,95 | 0,9 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,56 | Х |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,17 | 5,1 | Х | Х | Х | Х | Х | 122,3 | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,44 | 2,84 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,39 | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,51 | 3,06 | Х | Х | Х | Х | Х | 121,91 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 52312,57103 | Х | Х | Х | 111,37 |
| Подпрограмма 1. – «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 71,7 | 73,2 | 102,09 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 74,65 | 75,55 | 101,20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 0,95 | 0,9 | 105,56 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 102,21 | 16818,87013 | 0,33 | 33,72 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. - «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 4,17 | 5,1 | 122,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,44 | 2,84 | 116,39 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,51 | 3,06 | 121,91 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 120,2 | 35493,7 | 0,6 | 72,12 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 2,0 | 2,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 5,1 | 5,1 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                             В.В. Константинова

Приложение №5

к постановлению администрации

города Кузнецка

от 29.12.2015 № 2765

Планируемая эффективность муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности муниципальной Программы | 88,7 | 133,07 | 120,65 | 102,64 | 102,65 | 105,03 | 111,37 |
| Суммарная планируемая результативность | 85,31 | 121,66 | 117,08 | 95,46 | 95,45 | 98,27 | 105,84 |
| Отклонение | 3,39 | 11,41 | 3,57 | 7,18 | 7,2 | 6,76 | 5,53 |
| Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 78,0 | 124,19 | 102,01 | 102,11 | 102,13 | 102,16 | 102,21 |
| Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 107,08 | 134,44 | 139,04 | 102,95 | 102,92 | 107,61 | 120,2 |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности | 51,51 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова