АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 № 474

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление

администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2196

«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кузнецка от 25.09.2013 №1866 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка», руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2013 №2196 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:

  - Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановлению подлежит официальному опубликованию.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей бюджету города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                                      С.А. Златогорский

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации города Кузнецка

от 30.03.2016 № 474

Муниципальная программа

города Кузнецка

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы города Кузнецка «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление капитального строительства города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» (далее - Подпрограмма 1); Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» (далее - Подпрограмма 2); Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» (далее - Подпрограмма 3) |
| Цели муниципальной программы | - Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - Переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития, создания условий для повышения энергетической эффективности экономики города и бюджетной сферы. |
| Задачи муниципальной программы | - Стимулирование и развитие жилищного строительства; - Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения; - Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Пензенской области; - Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Пензенской области; - Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры; Уровень износа коммунальной инфраструктуры; - Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка; - Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; - Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований Программы составляет 32924,22013 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 24058,79909 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 7101,19909 тыс. рублей; 2015 г. - 9072,5 тыс. рублей; 2016 г. - 7885,05 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; - средства бюджета Пензенской области 8865,47104 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей; 2015 г. - 6601,5 тыс. рублей; 2016 г. - 840,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей; - средства Федерального бюджета 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение двух основных целей, определенных Указом Президента РФ от 07.05.2013 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Законом Пензенской области от 04.09.2007 № 1367-ЗПО «О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с изменениями и дополнениями):

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- повышение доступности жилья.

Достижение первой цели связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры, так как на сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.

С конца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкое сокращение инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХ к настоящему времени уже сильно изношены. По официальным данным их износ составляет уже более 60 %, их большая часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. В результате накопленного износа растет количество аварий на системах тепло-, электро- и водоснабжения, возрастают сроки ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению расходов ресурсов в коммунальных организациях и как следствие к росту тарифов.

Переломить эти тенденции и обеспечить решение задач по повышению качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируется реализацией мероприятий Подпрограммы 1 Муниципальной программы посредством:

- строительства сетей и сооружений водоотведения и водоснабжения;

- модернизации и капитального ремонта сетей и сооружений водоотведения, тепло-, водоснабжения;

Также планируется, что реализация мероприятий Подпрограммы 1 к 2021 году позволит достигнуть следующих социально-экономических результатов, зависящих от улучшения состояния  жилищно-коммунальной сферы:

- повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снижения потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, количества аварий на сетях, повышения срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижения уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории города Кузнецка;

- обеспечения надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

- ликвидации дефицита питьевой воды в городе Кузнецке;

- увеличения общественного контроля в сфере ЖКХ;

- снижения уровня убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.

Достижение второй цели связано с актуальностью разрешения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства и подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.

Жилищная проблема стоит перед большей частью семей в городе Кузнецке, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.

Для обеспечения жильем населения и снижения стоимости жилья имеется несколько путей: увеличение объемов строительства жилья, предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предоставление субсидий отдельным категориям граждан на строительство и приобретение жилья.

Также, реализацией мероприятий Подпрограммы 2 планируется обеспечить к 2021 году ввод жилья по 1 кв. м на жителя города Кузнецка, к 2020 году предоставить доступное и комфортное жилье 60 % семей города Кузнецка, желающих улучшить свои жилищные условия.

Очевидно, что вышеуказанные цели невозможно достигнуть без поддержания ЖКХ в удовлетворительном техническом состоянии, без развития жилищного строительства и улучшения архитектурного и градостроительного облика города Кузнецка.

Достижение третьей цели связано с актуальностью обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов.

Организация энергосбережения в масштабах города - задача чрезвычайно сложная. Недостаток электрических мощностей и природного газа в периоды сильных похолоданий диктуют необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению.

В этот процесс должны быть вовлечены  все организации, учреждения, предприятия и граждане.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели Муниципальной программы:

- Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;

- Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- Переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития, создания условий для повышения энергетической эффективности экономики города и бюджетной сферы.

Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:

- Стимулирование и развитие жилищного строительства;

- Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте.

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач, как в целом по Муниципальной программе, так и по подпрограммам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка - Подпрограмма 1;

2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке - Подпрограмма 2;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке - Подпрограмма 3.

Выделение Подпрограммы 1 произведено в соответствии с целями, включающими улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленных целей Подпрограмма 1 объединяет мероприятия по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту, строительству сетей и сооружений водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения.

Выделение Подпрограммы 2 произведено с целью обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий города Кузнецка.

Для достижения поставленной цели Подпрограмма 2 объединяет мероприятия по строительству инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в городе Кузнецке.

Выделение Подпрограммы 3 произведено с целью организации энергосбережения в масштабах города. Значительное количество потерь энергии происходит из-за пренебрежительного отношения к экономии тепла и электричества со стороны потребителей. Подсчитано, что до 70% теплопотерь здания происходит через окна и двери. Правильное отопление в помещениях тоже зависит от потребителя. Кроме того, в настоящее время происходит большая потеря электроэнергии из-за несовершенных осветительных приборов. Простая замена привычных источников света на их энергосберегающие аналоги сократит расходы на свет в 5 раз.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, федерального бюджета, бюджета Пензенской области.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период.

В целом, на реализацию проекта муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» необходимо предусмотреть средства в объеме 32924,22013 тыс.  руб., в том числе:

в 2014 году – 8525,17013 тыс. руб.,

в 2015 году – 15674,0 тыс. руб.,

в 2016 году – 8725,05 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета города Кузнецка

-   24058,79909 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 7101,19909 тыс. руб.,

в 2015 году – 9072,5 тыс. руб.,

в 2016 году – 7885,05 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;

-за счет средств бюджета Пензенской области

-  8865,47104 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1423,97104 тыс. руб.,

в 2015 году – 6601,5 тыс. руб.,

в 2016 году – 840,0 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

- за счет средств федерального бюджета

- 0,0 тыс.  руб., в том числе:

в 2014 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2015 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2016 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2017 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2018 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2019 году – 0,0 тыс. руб.,

в 2020 году – 0,0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы приведена в приложении 3 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы приведена в приложении 3.1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014-2015 годы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016-2020 годы представлен в приложении 5.1 к муниципальной программе.

Раздел 6. Подпрограммы муниципальной программы

  - Подпрограмма 1

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка»

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 1

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка»

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка (далее – Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрации города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Управление капитального строительства города Кузнецка |
| Цели подпрограммы | - Улучшение качества предоставления коммунальных услуг; - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. |
| Задачи подпрограммы | - Строительство новых сетей и сооружений водоснабжения; - Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоснабжения; - Строительство новых сетей и сооружений водоотведения; - Повышение эффективности устойчивости и надежности работы существующих сетей и сооружений водоотведения; - Обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка; - Определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка; - Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка; - Уровень износа коммунальной инфраструктуры; - Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 17540,52013 тыс. рублей, в том числе: – средства бюджета города Кузнецка 15276,54909 руб., в том числе по годам: 2014 г. - 6478,19909 тыс. рублей; 2015 г. - 2646,7 тыс. рублей; 2016 г. - 6151,65 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0тыс. рублей; - средства бюджета Пензенской области 2263,97104 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 1423,97104 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 840,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. |

  - Подпрограмма 2

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке»

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 2

«Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке»

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | # Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» (далее – Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Управление капитального строительства города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка. |
| Цели подпрограммы | - Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; - Развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения; - Обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой; - Формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. |
| Задачи подпрограммы | - Строительство социальнозначимых объектов; - Обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка; - Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда; - Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 15383,7 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 8782,2 руб., в том числе по годам: 2014 г. - 623,0 тыс. рублей; 2015 г. - 6425,8 тыс. рублей; 2016 г. - 1733,4 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0тыс. рублей; - средства бюджета Пензенской области 6601,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 6601,5 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. |

  - Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 3

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке (далее – Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрации города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Управление капитального строительства города Кузнецка |
| Цели подпрограммы | - Повышение качества жизни населения; - Переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; - Создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы. |
| Задачи подпрограммы | - Создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Целевые показатели подпрограммы | - Сокращение затрат на выработку тепловой энергии; - Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка; - Доля сетей уличного освещения, прошедших модернизацию. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка, бюджета Пензенской области, Федерального бюджета. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджета города Кузнецка 0,0 руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0тыс. рублей. - средства бюджета Пензенской области 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0 тыс. рублей. - средства Федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 22470,0 тыс. рублей; 2015 г. - 0,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 0,0 тыс. рублей; 2019 г. - 0,0 тыс. рублей; 2020 г. - 0,0тыс. рублей. |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                        В.В. Константинова

Приложение №1

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г |  | 2018 г |  | 2019 г |  | 2020 г |  |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 63,80 | 65,70 | 67,20 |  | 68,70 |  | 70,20 |  | 71,70 |  | 73,20 |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 49,0 |  | 92,0 |  | 92,0 |  | 92,2 |
| 3 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,20 | 1,15 | 1,10 |  | 1,05 |  | 1,00 |  | 0,95 |  | 0,90 |
| 4 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,26 | 5,0 | 4,76 |  | 4,54 |  | 4,35 |  | 4,17 |  | 5,1 |
| 5 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,19 | 2,25 | 2,31 |  | 2,35 |  | 2,41 |  | 2,44 |  | 2,84 |
| 6 | Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,39 | 4,67 | 2,23 |  | 2,18 |  | 2,14 |  | 2,51 |  | 3,06 |
| Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнеца» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка | % | 63,80 | 65,70 | 67,20 | 68,70 |  | 70,20 |  | 71,70 |  | 73,20 |  |
| 2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Кузнецка | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 49,0 |  | 92,0 |  | 92,0 |  | 92,2 |  |
| 3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 69,40 | 70,55 | 71,65 | 72,70 |  | 73,70 |  | 74,65 |  | 75,55 |  |
| 4 | Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры | % | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,05 |  | 1,00 |  | 0,95 |  | 0,90 |  |
| Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуатацию на территории города Кузнецка | % | 5,26 | 5,0 | 4,76 | 4,54 |  | 4,35 |  | 4,17 |  | 5,1 |  |
| 2 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | 2,19 | 2,25 | 2,31 | 2,35 |  | 2,41 |  | 2,44 |  | 2,84 |  |
| 3 | Темп прироста обеспеченности населения жильем на одного человека в городе Кузнецке | % | 2,39 | 4,67 | 2,23 | 2,18 |  | 2,14 |  | 2,51 |  | 3,06 |  |
| Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение затрат на выработку тепловой энергии | % | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  |
| 2 | Сокращение затрат на оплату электрической энергии по уличному освещению города Кузнецка | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 3 | Доля сетей уличного освещения города Кузнецка, прошедших модернизацию | % | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №2

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы города Кузнецка

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» |  |  |  |
|  | Постановление администрации города Кузнецка | Внесение изменений в муниципальную программу | Администрация города Кузнецка | По мере необходимости |
| 2. | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |
| 1 | Постановление администрации города Кузнецка | Внесение изменений в муниципальную программу | Администрация города Кузнецка | По мере необходимости |
| 3. | Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |
| 1. | Постановление администрации города Кузнецка | Внесение изменений в муниципальную программу | Администрация города Кузнецка | По мере необходимости |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                               В.В. Константинова

Приложение №3

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

на 2014-2015 годы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрации города Кузнецка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 8525,17013 | 15674,00 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 7101,19909 | 9072,5 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 1423,97104 | 6601,5 |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | 7902,17013 | 2646,7 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 6478,19909 | 2646,7 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 1423,97104 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | 623,0 | 13027,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 623,0 | 6425,8 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | 6601,5 |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №3.1

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

на 2016-2020 годы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрации города Кузнецка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципаль-ная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 8725,05 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 7885,05 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 840,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | 6991,65 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 6151,65 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 840,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | 1733,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1733,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №4

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014-2015 годы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муни-ципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | X | 7101,19909 | 9072,5 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 754,1 | 160,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 5924,09909 | 8457,5 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 423,0 | 455,0 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | Х | X | X | X | X | 6478,19909 | 2646,7 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 554,1 | 160,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 5924,09909 | 2031,7 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 455,0 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 623,0 | 6425,8 |
|  |  |  | Администрации города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 200,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 6425,8 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 423,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №4.1

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2020 годы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муни-ципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | X | 7885,05 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 6151,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка» | всего | Х | X | X | X | X | 6151,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 6151,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 1733,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрации города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | 966 | X | X | X | X | 833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» | всего | Х | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка | 913 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №5

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители |  |  |  |  |  | Срок исполне-ния (год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципаль-ной программы (под программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Бюджет Пензен-ской области |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  | Бюджет города Кузнецка | Внебюд-жетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 7 | 9 |  | 10 | 11 |
| - Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Раздел «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Строительство новых сетей и сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство КНС и уличного канализа-ционного коллектора по ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 427,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 427,5 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жителей города Кузнецка всеми видами благоуст-ройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 427,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 427,5 |  | 0,0 | 63,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - | 65,7 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 427,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 427,5 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 427,5 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 427,5 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.2. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ЦТП №21 до ул. Приборострои-телей, 2 |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 3200,0 |  |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 |  | 2240,0 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраст-руктуры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 3200,0 |  |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 |  | 2240,0 |  | 0,0 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,15 |  |
| 1.2.2 | Техническое диагностирование трубопроводов участков тепловых сетей, отработавших нормативный срок эксплуатации (дефектоскопия тепловых сетей) |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 440,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 440,0 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 440,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 440,0 |  | 0,0 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,15 |  |
| 1.2.3 | Приобретение газового котла в котельную МБОУ СОШ №17 |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 455,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 455,0 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 455,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 455,0 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.2.4 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей до ледового дворца «Арена» по ул. Октябрьской, 64А |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 2,35 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2,35 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей до ледового дворца «Арена» по ул. Октябрьской, 64А |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 805,32622 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 805,32622 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 805,32622 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 805,32622 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.2.6 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей до МБОУ СОШ № 6 по ул. Октябрьской, 64 |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 2,35 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2,35 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,35 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.2.7 | Капитальный ремонт тепловых сетей до МБОУ СОШ № 6 по ул. Октябрьской, 64 |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 592,17378 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 592,17378 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 592,17378 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 592,17378 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 5497,2 |  |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 |  | 4537,2 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 3640,0 |  |  |  | 960,0 |  |  | 0,0 |  | 2680,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 1857,2 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1857,2 |  | 0,0 |  |  |
| 1.3. Раздел «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания воды на водозаборе №8 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 975,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 975,0 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 975,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 975,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.2 | Изготовление и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания воды на водозаборе «Южный» |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,1 |  | 0,0 | 10,0 |  |
| 1.3.3 | Закольцовка существующей врезки водопроводных сетей по ул. Фабричной, 99 |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 49,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 49,3 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 49,3 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 49,3 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.4 | Капитальный ремонт водопровода в районе «Лысуха» и бывшего кирпичного завода в городе Кузнецке |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 989,453 |  |  | 296,8359 |  | 0,0 |  | 692,6171 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 989,453 |  |  | 296,8359 |  | 0,0 |  | 692,6171 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.5 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода в районе «Лысуха» и бывшего кирпичного завода в городе Кузнецке |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.6 | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Молодой Гвардии) |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 430,90113 |  |  | 129,27034 |  | 0,0 |  | 301,63079 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 430,90113 |  |  | 129,27034 |  | 0,0 |  | 301,63079 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.7 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода по ул. Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Молодой Гвардии) |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.8 | Капитальный ремонт водопровода от ЦТП №23 до ул.Железно-дорожной в городе Кузнецке |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 126,216 |  |  | 37,8648 |  | 0,0 |  | 88,3512 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 126,216 |  |  | 37,8648 |  | 0,0 |  | 88,3512 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.9 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт водопровода от ЦТП №23 до ул. Железно-дорожной в городе Кузнецке |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.10 | Капитальный ремонт артезианской скважины №8 на водозаборе №8 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 595,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 595,0 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 595,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 595,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.11 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт артезианской скважины №8 на водозаборе №8 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.12 | Капитальный ремонт артезианской скважины №18 на водозаборе №8 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 595,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 595,0 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 595,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 595,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.13 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт артезианской скважины №18 на водозаборе №8 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 1,8 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,8 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
| 1.3.14 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт пожарного гидранта по ул. Песчаной, 148 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,6 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 1,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1,6 |  | 0,0 | 10,0 |  |
| 1.3.15 | Капитальный ремонт пожарного гидранта по ул. Песчаной, 148 |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |
| 1.3.16 | Капитальный ремонт наружного водопровода к административному зданию МАУ СОК «Рубин» |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 92,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 92,2 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-ниям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 92,2 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 92,2 |  | 0,0 | 10,0 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 3913,77013 |  |  | 463,97104 |  | 0,0 |  | 3449,79909 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 3769,87013 |  |  | 463,97104 |  | 0,0 |  | 3305,89909 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 143,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 143,9 |  | - |  |  |
| 1.4. Раздел «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка схемы водоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 32,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 32,4 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 32,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 32,4 |  | 0,0 | 63,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 65,7 |  |
| 1.4.2 | Разработка схемы водоотведения города Кузнецка |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 32,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 32,4 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 32,4 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 32,4 |  | 0,0 | 63,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 65,7 |  |
| 1.4.3 | Разработка обосновывающих материалов и программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Кузнецка Пензенской области |  |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 160,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 160,0 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 63,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 160,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 160,0 |  | 0,0 | 65,7 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 224,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 224,8 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 64,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 64,8 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 160,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 160,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.5. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Изготовление проектной документации наружного газопровода низкого давления для газификации 44-квартирного дома № 313 по ул. Ленина |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 50,0 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.5.2 | Монтаж наружного газопровода низкого давления для газификации 44-квартирного дома № 313 по ул. Ленина (технический надзор по монтажу наружного газопровода, переврезка и повторный пуск наружного газопровода) |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 300,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 300,9 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 300,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 300,9 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.5.3 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на монтаж наружного газопровода низкого давления для газификации 44-квартирного дома № 313 по ул. Ленина |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,3 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2,3 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.5.4 | Изготовление проектной документации на капитальный ремонт газопровода по ул. Гагарина, 30 |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 13,8 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 13,8 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 13,8 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| 1.5.5 | Капитальный ремонт газопровода по ул. Гагарина, 30 (расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт газопровода, технический надзор по монтажу наружного газопровода, переврезка и повторный пуск наружного газопровода) |  |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 118,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 118,6 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 118,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 118,6 |  | 0,0 | 1,15 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 485,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 485,6 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 485,6 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 485,6 |  | 0,0 |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 10548,87013 |  |  |  | 1423,97104 |  |  | 0,0 |  | 9124,89909 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 7902,17013 |  |  |  | 1423,97104 |  |  | 0,0 |  | 6478,19909 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2646,7 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2646,7 |  | 0,0 |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 423,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 423,0 |  | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуата-цию на территории города Кузнецка, % | Ежегодное увеличение объемов водимого жилья в эксплуата-цию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 423,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 423,0 |  | 0,0 | 5,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,0 |  |
| 2.2. | Топографическая основа территории микрорайона жилой застройки «Взлетный» |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуата-цию на территории города Кузнецка, % | Ежегодное увеличение объемов водимого жилья в эксплуата-цию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 200,0 |  | 0,0 | 5,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 5,0 |  |
| 2.3. | Строительство сетей водоснабжения для перспективного участка микрорайона «Взлетный» |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 13024,9 |  |  | 6601,5 |  | 0,0 |  | 6423,4 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 63,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 13024,9 |  |  | 6601,5 |  | 0,0 |  | 6423,4 |  | 0,0 | 65,7 |  |
| 2.4. | Строительство сетей водоснабжения для перспективного участка микрорайона «Взлетный» (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,4 |  | 0,0 | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | 63,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2,4 |  | 0,0 | 65,7 |  |
| Итого по Подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1733,4 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 1733,4 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 623,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 623,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 13027,3 |  |  | 6601,5 |  |  | 0,0 | 6425,8 |  | 0,0 |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 24199,17013 |  |  | 8025,47104 |  |  | 0,0 |  | 16173,69909 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 8525,17013 |  |  | 1423,97104 |  |  | 0,0 |  | 7101,19909 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 15674,0 |  |  | 6601,5 |  |  | 0,0 |  | 9072,5 |  | 0,0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - | - | - |
| по другим мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  | 24199,17013 |  |  | 8025,47104 |  |  | 0,0 |  | 16173,69909 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | 8525,17013 |  |  | 1423,97104 |  |  | 0,0 |  | 7101,19909 |  | 0,0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 15674,0 |  |  | 6601,5 |  |  | 0,0 |  | 9072,5 |  | 0,0 | - | - |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова

Приложение №5.1

к Муниципальной программе

«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности,

обеспечение жильем

и коммунальными услугами граждан

города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы»

Мероприятия муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители |  |  |  |  | Срок исполне-ния (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципаль-ной программы (под программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджет Пензен-ской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет |  |  | Бюджет города Кузнецка | Внебюд-жетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| - Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Раздел «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Строительство новых сетей и сооружений водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1960,0 | 0,0 |  | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800,0 |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1960,0 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.2 | Строительство КНС и уличного канализационного коллектора по ул. Молодой Гвардии для МБОУ СОШ №17 и здания прачечной детского сада по ул. Чкалова (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 17,5 | 0,0 |  | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 17,5 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| 1.1.3 | Строительство КНС по ул. Правды, 90 и самотечного коллектора по ул. Тихой – ул. Откормсовхоз (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 12,5 | 0,0 |  | Доля жилищного фонда, обеспечен-ного всеми видами благоуст-ройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка, %. | Обеспечение жилищного фонда всеми видами благоустройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 12,5 | 0,0 |  | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 68,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 70,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 71,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 73,2 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2830,0 |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1990,0 | 0,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2830,0 |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1990,0 | 0,0 |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - | - |
| 1.2. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3881 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 9,3881 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3881 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 9,3881 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Тухачевского |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 3200,0 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 3200,0 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| 1.2.3 | Расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1119 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 7,1119 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммунальной инфраст-руктуры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1119 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 7,1119 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Ленина, 201 |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,150 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 940,150 |  | 0,0 | Процент прироста износа коммуналь-ной инфраструк-туры, % | Снижение темпов износа коммуналь-ной инфраструк-туры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,150 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 940,150 |  | 0,0 | 1,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 0,90 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 4156,65 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 4156,65 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4156,65 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 4156,65 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.3. Раздел «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство станции обезжелезивания воды на водозаборе «Южный» (расчет индекса изменения сметной стоимости) |  |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 | Доля населения, обеспечен-ного питьевой водой отвечаю-щей требова-нииям безопаснос-ти, в общей численнос-ти населения города Кузнецка, % | Обеспечение населения города Кузнецка питьевой водой, отвечаю-щей санитарным нормам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 49,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 92,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | 92,2 |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 1.4. Раздел «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - определение долгосрочной перспективы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка, программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 1.5. Раздел «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство систем газоснабжения в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем мероприятиям раздела «Разработка схем водоснабжения и водоотведения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Итого по Подпрограмме 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6991,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6151,65 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6991,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 6151,65 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - обеспечение земельных участков перспективной застройки социальной и инженерной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на развитие жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Постановка на кадастровый учет документов территориального планирования |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 833,4 |  | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуата-цию на территории города Кузнецка, % | Ежегодное увеличение объемов водимого жилья в эксплуата-цию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 833,4 |  | 0,0 | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 5,1 |  |
| 2.2. | Внесение изменений в материалы генерального плана города Кузнецка с подготовкой актуализированной цифровой топографической основы |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 900,0 |  | 0,0 | Темп прироста объемов ввода жилья в эксплуата-цию на территории города Кузнецка, % | Ежегодное увеличение объемов водимого жилья в эксплуата-цию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 900,0 |  | 0,0 | 4,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 4,17 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 5,1 |  |
| Итого по Подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1733,4 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 1733,4 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - переход города Кузнецка на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи - создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 8725,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 7885,05 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 8725,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 7885,05 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
| по другим мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 8725,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 7885,05 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 8725,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 7885,05 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                        В.В. Константинова