| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| от 19.08.2015 № 1835 |  |  |
| г. Кузнецк |  |  |
| О подготовке к весеннему паводку 2016 года |  |  |
| В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки, содержания русла и берегов реки Труев в готовности к пропуску весенних паводковых вод, недопущения затопления жилых домов, производственных и административных зданий, дорог, мостов и других сооружений, руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, |  |  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ |  |  |

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2016 года  и отвода талых и ливневых вод на территории города Кузнецка» согласно приложению №1.

2. Утвердить «Перечень участков на р.Труев, закрепленных за  организациями, учреждениями и предприятиями города Кузнецка» согласно  приложению № 2.

# 3. Начальнику управления финансов города Кузнецка Фролову И.Б. произвести финансирование работ на противопаводковые мероприятия в пределах объемов средств, предусмотренных бюджетом города Кузнецка.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Кузнецка от 11.02.2015 № 376 «Об организации и проведении работ по подготовке и пропуску весенних паводковых вод в 2015 году».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка		                  С. А. Златогорский

Приложение №1                                                                                                                                                                         Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от ____________  № ____

ПЛАН

мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2016 года и отвода талых и ливневых вод на территории города Кузнецка

| № п/п | Наименование работ | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Проведение ревизии запорных устройств на водоотводных трубах в дамбе по руслу р.Труев. 1.2. Очистка кюветов, ливневой канализации и водосточных каналов на территории города Кузнецка. 1.3. Проверка и ремонт пешеходных мостов через р. Труев. 1.4. Подготовка запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно- восстановительных работ. | МКУП «Дорсервис» (по согласованию) | до 30.10.2015 до 20.03.2016 |
| 2. | 2.1. Ревизия канализационных колодцев. 2.2. Очистка смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации (водосточной сети). 2.3. Ревизия канализационных насосов. 2.4. Проверка наличия и исправности люков (крышек) канализационных колодцев. | МУП «Водоканал» (по согласованию) | постоянно |
| 3. | 3.1. Ревизия устройств наружного освещения на мостах через р.Труев. 3.2. Установка устройств наружного освещения в зоне возможного подтопления паводковыми водами (при отсутствии устройств наружного освещения). | МУП «Горэлектросеть» (по согласованию) | до 30.10.2015 |
| 4. | Контроль за состоянием оврагов на территории города Кузнецка, своевременное принятие мер по их очистке. | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка | постоянно |
| 5. | Поддержание закрепленных участков вдоль р.Труев в состоянии постоянной готовности к пропуску паводковых и ливневых вод. | Предприятия, организации, закрепленные за участками на р.Труев (приложение № 2) (по согласованию) | постоянно |
| 6. | Проведение работ по укреплению насыпного грунта по берегу оврага земельного участка, примыкающего к северной стороне земельного участка по ул.Пензенской д.128 Б железобетонными плитами и очистке русла оврага на занимаемом участке от промышленных, строительных и твердых бытовых отходов, сухих деревьев и веток. | Сейфетдинова А.А. (по согласованию) | до 30.10.2015 |

Заместитель главы администрации                                         В.В. Константинова                                                           города Кузнецка

Приложение № 2                                                                                                                                                                        Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от___________  № ____

ПЕРЕЧЕНЬ

участков на р.Труев, закрепленных за организациями, учреждениями и предприятиями города Кузнецка

| № п/п | Границы участка | Ответственный за участок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | От моста на Вишневку до ул.Свердлова включительно. | МКУП «Зеленый город» (по согласованию) |  |
| 2. | От ул.Свердлова до ул.Гражданской включительно. | Кузнецкое ПО филиала ОАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго» (по согласованию) (по согласованию) |  |
| 3. | От ул.Гражданской до ул.Дарвина включительно. | МУП «Горэлектросеть» (по согласованию) |  |
| 4. | От ул.Дарвина до ул. Молодой Гвардии включительно. | МУП «Гортеплосеть» (по согласованию) |  |
| 5. | От ул.Молодой Гвардии до моста на ул.Пролетарской включительно. | МКУП «Дорсервис» (по согласованию) |  |
| 6. | От моста на ул.Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | МУП «Водоканал» (по согласованию) |  |
| 7. | От моста на Бутурлинку до плотины «Долгушино» включительно. | ГКУ ПО «Кузнецкое лесничество» (по согласованию) |  |

Заместитель главы администрации                                         В.В. Константинова

города Кузнецка