|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА**  **ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** | | |
|  | | |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
|  | | |
| от 08.10.2015№ 2237 | | |
| г. Кузнецк | | |
|  | | |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 19.08.2015 № 1835 «О подготовке к весеннему паводку 2016 года»** | | |
| В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки и содержания русла и берегов реки Труев в готовности к пропуску весенних паводковых вод, недопущения затопления жилых домов, производственных и административных зданий, дорог, мостов и других сооружений, руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:** | | |

1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 19.08.2015 № 1835 «О подготовке к весеннему паводку 2016 года» (далее постановление) следующие изменения:

 1.1. Пункт 6 «План мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2016 года и отвода талых и ливневых вод на территории города Кузнецка» Приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Проведение работ по укреплению насыпного грунта по берегу оврага железобетонными плитами и очистке русла оврага на занимаемом участке от промышленных, строительных и твердых бытовых отходов, сухих деревьев и веток. | Сейфетдинова А.А.  (по согласованию) | до 30.10.2015 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Поддержание закрепленных участков вдоль Сухановского оврага в состоянии постоянной готовности к пропуску паводковых и ливневых вод. | ИП Селезнев В.Р.  (по согласованию);  ИП Овсов В.А.  (по согласованию);  ИП Кярюшев М.У.  (по согласованию);  ИП Ижбулатов К.З.  (по согласованию);  Сейфетдинова А.А.  (по согласованию) | до 20.03.2016 |

1.2. «План мероприятий по подготовке к весеннему паводку 2016 года и отвода талых и ливневых вод на территории города Кузнецка» Приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 7 следующего содержания:

1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

Утвержден постановлением

администрации города Кузнецка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Перечень**

**участков на р. Труев и в Сухановском овраге, закреплённых за организациями, учреждениями и предприятиями города Кузнецка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Границы участка | Ответственный за участок | Приме­чание |
| р. Труев | | | |
| 1 | От моста на Вишневку до ул.Свердлова включительно. | МКУП «Зеленый город»  (по согласованию) |  |
| 2 | От ул.Свердлова до ул.Гражданской включительно. | Кузнецкое ПО филиала ОАО «МРСК Волги»-«Пензаэнерго»  (по согласованию)  (по согласованию)  (по согласованию) |  |
| 3 | От ул.Гражданской до ул.Дарвина включительно. | МУП «Горэлектросеть»  (по согласованию) |  |
| 4 | От ул.Дарвина до  ул. Молодой Гвардии включительно. | МУП «Гортеплосеть»  (по согласованию) |  |
| 5 | От ул.Молодой Гвардии до моста на ул.Пролетарской включительно. | МКУП «Дорсервис»  (по согласованию) |  |
| 6 | От моста на ул.Пролетарской до моста на Бутурлинку включительно. | МУП «Водоканал»  (по согласованию) |  |
| 7 | От моста на Бутурлинку до ул.Орджоникидзе, 493  включительно. | ОАО «ДРСУ-5»  (по согласованию) |  |
| 8 | От ул.Орджоникидзе, 493 до насыпного переезда в «Городок лесничества»  включительно. | ГКУ ПО «Кузнецкое лесничество»  (по согласованию) |  |
| 9 | От насыпного переезда в «Городок лесничества» до гидротехнического сооружения «Долгушино»  включительно. | Индивидуальный предприниматель  Сулейманов А.М.  (по согласованию) |  |
| Сухановский овраг | | | |
| 10 | От моста по ул.Строителей до водопропускной трубы, проложенной под территорией МРЭО ГИБДД. | ИП Селезнев В.Р.  (по согласованию);  ИП Овсов В.А.  (по согласованию) |  |
| 11 | От территории МРЭО ГИБДД (водопропускная труба, проложенная под территорией МРЭО ГИБДД) до автостоянки включительно, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД вдоль Сухановского оврага. | ИП Кярюшев М.У.  (по согласованию) |  |
| 12 | От автостоянки, расположенной за территорией МРЭО ГИБДД, вдоль Сухановского оврага, до земельного участка, принадлежащего Сейфетдиновой А.А. | ИП Ижбулатов К.З.  (по согласованию) |  |
| 13 | От земельного участка, принадлежащего ИП Ижбулатову К.З., до водопропускной трубы, проложенной под насыпью железной дороги ведущей на нефтебазу. | Сейфетдинова А.А.  (по согласованию) |  |

».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка С. А. Златогорский