АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.12.2014 №  3147

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка

от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от 13.11.2013 № 2297 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 769954,064 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 239841,864 тыс. рублей; 2015 год – 62984,4 тыс. рублей; 2016 год – 45658,7 тыс. рублей; 2017 год – 65050,7 тыс. рублей; 2018 год – 116663,9 тыс. рублей; 2019 год – 119258,7 тыс. рублей; 2020 год – 122386,6 тыс. рублей, в том числе 617732,844 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 90010,244 тыс. рублей; 2015 год – 61882,0 тыс. рублей; 2016 год – 45015,1 тыс. рублей; 2017 год – 64407,1 тыс. рублей; 2018 год – 116060,2 тыс. рублей; 2019 год – 118628,4 тыс. рублей; 2020 год – 121729,8 тыс. рублей, в том числе 152221,22 тыс. рублей из бюджета Пензенской области: 2014 год – 149831,62 тыс. рублей; 2015 год – 1102,4 тыс. рублей; 2016 год – 643,6 тыс. рублей; 2017 год – 643,6 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

- 1.2. По тексту в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 819354,2 тыс. рублей» заменить на слова «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 769954,064 тыс. рублей.»;

1.3. В пункте 8.1 раздела 8 муниципальной программы «Подпрограмма «Благоустройство территории города Кузнецка» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 511340,59 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 52302,89 тыс. рублей; 2015 год – 50984,4 тыс. рублей; 2016 год – 33658,7 тыс. рублей; 2017 год – 53050,7 тыс. рублей; 2018 год – 104355,7 тыс. рублей; 2019 год – 106936,9 тыс. рублей; 2020 год – 110051,3 тыс. рублей, в том числе 508812,2 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 52164,1 тыс. рублей; 2015 год – 49882,0 тыс. рублей; 2016 год – 33015,1 тыс. рублей; 2017 год – 52407,1 тыс. рублей; 2018 год – 103752,0 тыс. рублей; 2019 год – 106306,6 тыс. рублей; 2020 год – 109394,5 тыс. рублей, в том числе 2528,39 тыс. рублей из бюджета Пензенской области: 2014 год – 138,79 тыс. рублей; 2015 год – 1102,4 тыс. рублей; 2016 год – 643,6 тыс. рублей; 2017 год - 643,6 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.4. Подпункт 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 муниципальной программы «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 511340,59 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 52302,89 тыс. рублей;

2015 год – 50984,4 тыс. рублей;

2016 год – 33658,7 тыс. рублей;

2017 год – 53050,7 тыс. рублей;

2018 год – 104355,7 тыс. рублей;

2019 год – 106936,9 тыс. рублей;

2020 год – 110051,3 тыс. рублей,

в том числе 508812,2 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка:

2014 год – 52164,1 тыс. рублей;

2015 год – 49882,0 тыс. рублей;

2016 год – 33015,1 тыс. рублей;

2017 год – 52407,1 тыс. рублей;

2018 год – 103752,0 тыс. рублей;

2019 год – 106306,6 тыс. рублей;

2020 год – 109394,5 тыс. рублей,

в том числе 2528,39 тыс. рублей из бюджета Пензенской области:

2014 год – 138,79 тыс. рублей;

2015 год – 1102,4 тыс. рублей;

2016 год – 643,6 тыс. рублей;

2017 год - 643,6 тыс. рублей.»;

1.5. В пункте 8.2 раздела 8 муниципальной программы «Подпрограмма «Охрана окружающей среды города Кузнецка» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 1084,844 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 119,544 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 308,2 тыс. рублей; 2019 год – 321,8 тыс. рублей; 2020 год – 335,3 тыс. рублей; в том числе 1084,844 тыс. руб. из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 119,544 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 308,2 тыс. рублей; 2019 год – 321,8 тыс. рублей; 2020 год – 335,3 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.6. Подпункт 8.2.6 пункта 8.2 раздела 8 муниципальной программы «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 1084,844 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014	год – 119,544 тыс. рублей;

2015	год – 0,0 тыс. рублей;

2016	год – 0,0 тыс. рублей;

2017	год – 0,0 тыс. рублей;

2018	год – 308,2 тыс. рублей;

2019	год – 321,8 тыс. рублей;

2020	год – 335,3 тыс. рублей.»;

1.7. В пункте 8.3 раздела 8 муниципальной программы «Подпрограмма «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 259116,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 187116,13 тыс. рублей; 2015 год – 12000,0 тыс. рублей; 2016 год – 12000,0 тыс. рублей; 2017 год – 12000,0 тыс. рублей; 2018 год – 12000,0 тыс. рублей; 2019 год – 12000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12000,0 тыс. рублей; в том числе 109726,6 тыс. рублей из бюджета города Кузнецка: 2014 год – 37726,6 тыс. рублей; 2015 год – 12000,0 тыс. рублей; 2016 год – 12000,0 тыс. рублей; 2017 год – 12000,0 тыс. рублей; 2018 год – 12000,0 тыс. рублей; 2019 год – 12000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12000,0 тыс. рублей; в том числе 149692,83 тыс. рублей из Пензенской области: 2014 год – 149692,83 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

1.8. Подпункт 8.3.6 пункта 8.3 раздела 8 муниципальной программы «Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 259116,13 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города Кузнецка:

2014	год – 37726,6 тыс. рублей;

2015	год – 12000,0 тыс. рублей;

2016	год – 12000,0 тыс. рублей;

2017	год – 12000,0 тыс. рублей;

2018	год – 12000,0 тыс. рублей;

2019	год – 12000,0 тыс. рублей;

2020	год – 12000,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Пензенской области:

2014 год – 149692,83 тыс. рублей»;

1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1;

1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка» изложить согласно приложению № 2;

- 1.11. Приложение № 5 к муниципальной программе «Мероприятия муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

1.12. Приложение № 6 к муниципальной программе «Расчёт планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4;

1.13. Приложение № 7 к муниципальной программе «Планируемая эффективность муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города  Кузнецка                                          С.А. Златогорский

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Кузнецка

от 31.12.2014  № 3147

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за счет всех источников финансирования

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | 239841,864 | 62984,4 | 45658,7 | 65050,7 | 116663,9 | 119258,7 | 122386,6 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 90010,244 | 61882,0 | 45015,1 | 64407,1 | 116060,2 | 118628,4 | 121729,8 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 149831,62 | 1102,4 | 643,6 | 643,6 | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | 52302,89 | 50984,4 | 33658,7 | 53050,7 | 104355,7 | 106936,9 | 110051,3 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 52164,1 | 49882,0 | 33015,1 | 52407,1 | 103752,0 | 106306,6 | 109394,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 138,79 | 1102,4 | 643,6 | 643,6 | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | 119,544 | 0 | 0 | 0 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 119,544 | 0 | 0 | 0 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | 187116,13 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 37726,6 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 149692,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              В.В. Константинова

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Кузнецка

от 31.12.2014 №  3147

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

за счет средств бюджета города Кузнецка

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муници-пальная программа | «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 90010,244 | 61882,0 | 45015,1 | 64407,1 | 116060,2 | 118628,4 | 121729,8 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 90010,244 | 61882,0 | 45015,1 | 64407,1 | 113588,6 | 116047,9 | 119041,0 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2471,6 | 2580,5 | 2688,8 |
| 2. | Подпрог-рамма 1 | «Благоустройство территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 52164,1 | 49882,0 | 33015,1 | 52407,1 | 103752,0 | 106306,6 | 109394,5 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 52164,1 | 49882,0 | 33015,1 | 52407,1 | 101280,4 | 103726,1 | 106705,7 |
|  |  |  | Соисполнитель – управление образования города Кузнецка | 974 | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2471,6 | 2580,5 | 2688,8 |
| 3. | Подпрог-рамма 2 | «Охрана окружающей среды города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 119,544 | 0 | 0 | 0 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 119,544 | 0 | 0 | 0 | 308,2 | 321,8 | 335,3 |
| 4. | Подпрог-рамма 3 | «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 37726,6 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 37726,6 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                             В.В. Константинова

Приложение № 3

к постановлению

администрации города Кузнецка

от 31.12.2014 № 3147

- МЕРОПРИЯТИЯ

- муниципальной программы города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен-ской области | феде- ральный бюджет | внебюд- жетные средст-ва |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Благоустройство и внешнее оформление жилых домов и внутридворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение малых архитектурных форм для детских площадок | Администрация города Кузнецка | Итого | 1676,6 | 1676,6 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 315,2 | 315,2 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 434,7 | 434,7 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 453,8 | 453,8 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 472,9 | 472,9 | - | - | - | 28 |
| Задача 2. Строительство и реконструкция объектов санитарной очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство площадок для сбора ТБО. | Администрация города Кузнецка | Итого | 4368,1 | 4368,1 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 1394,7 | 1394,7 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 1456,1 | 1456,1 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 1517,3 | 1517,3 | - | - | - | 28 |
| Задача 3. Благоустройство скверов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт тротуаров на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 1629,8 | 1629,8 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 520,4 | 520,4 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 543,3 | 543,3 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 566,1 | 566,1 | - | - | - | 68 |
| 3.2 | Замена и ремонт бортового камня на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 788,2 | 788,2 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 251,7 | 251,7 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 262,7 | 262,7 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 273,8 | 273,8 | - | - | - | 68 |
| 3.3. | Ремонт и замена скамеек на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 1085,4 | 1085,4 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 346,6 | 346,6 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 361,8 | 361,8 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 377,0 | 377,0 | - | - | - | 68 |
| 3.4. | Установка урн на территории скверов города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 597,9 | 597,9 | - | - | - | Увеличение доли благоустроенных скверов на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 55 |
|  |  |  | 2018 | 190,9 | 190,9 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2019 | 199,3 | 199,3 | - | - | - | 67 |
|  |  |  | 2020 | 207,7 | 207,7 | - | - | - | 70 |
| Задача 4. Ремонт мостов и путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт пешеходных мостов | Администрация города Кузнецка | Итого | 3214,6 | 3214,6 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 1026,4 | 1026,4 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 1071,5 | 1071,5 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 1116,7 | 1116,7 | - | - | - | 26 |
| Задача 5. Благоустройство центрального и восточного кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содержание центрального и восточного кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 12634,9 | 12634,9 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 1100,0 | 1100,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 2000,0 | 2000,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 2054,6 | 2054,6 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 2145,1 | 2145,1 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 2235,2 | 2235,2 | - | - | - | 6 |
| 5.2. | Ремонт ограждения | Администрация города Кузнецка | Итого | 1134,6 | 1134,6 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 362,3 | 362,3 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 378,2 | 378,2 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 394,1 | 394,1 | - | - | - | 6 |
| 5.3. | Устройство площадок для сбора ТБО на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 499,2 | 499,2 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 159,4 | 159,4 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 166,4 | 166,4 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 173,4 | 173,4 | - | - | - | 6 |
| 5.4. | Устройство стоянок для транспортных средств | Администрация города Кузнецка | Итого | 1890,8 | 1890,8 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 603,7 | 603,7 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 630,3 | 630,3 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 656,8 | 656,8 | - | - | - | 6 |
| 5.5. | Ремонт тротуаров на территории кладбищ | Администрация города Кузнецка | Итого | 718,5 | 718,5 | - | - | - | Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 229,4 | 229,4 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 239,5 | 239,5 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 249,6 | 249,6 | - | - | - | 6 |
| Задача 6. Благоустройство улично-дорожной сети города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Смотр-конкурс на лучший дом, улицу | Администрация города Кузнецка | Итого | 512,5 | 512,5 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 131,7 | 131,7 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 137,5 | 137,5 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 143,3 | 143,3 | - | - | - | 28 |
| 6.2. | Оплата за электроэнергию для уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 100188,0 | 100188,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 11610,0 | 11610,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 11000,0 | 11000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 11000,0 | 11000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 11000,0 | 11000,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 17699,6 | 17699,6 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 18531,5 | 18531,5 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 19346,9 | 19346,9 | - | - | - | 26 |
| 6.3. | Ремонт и содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 18450,0 | 18450,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 4500,0 | 4500,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 4850,0 | 4850,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 5100,0 | 5100,0 | - | - | - | 26 |
| 6.4. | Содержание территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 224312,0 | 224312,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 27000,0 | 27000,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 27782,0 | 27782,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 25000,0 | 25000,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 44550,0 | 44550,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 44780,0 | 44780,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 45200,0 | 45200,0 | - | - | - | 26 |
| 6.5. | Озеленение города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 103043,2 | 103043,2 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 11008,9 | 11008,9 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 9000,0 | 9000,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 9015,1 | 9015,1 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 13407,1 | 13407,1 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 19670,0 | 19670,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 20050,0 | 20050,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 20892,1 | 20892,1 | - | - | - | 26 |
| 6.6. | Строительство сетей уличного освещения | Администрация города Кузнецка | Итого | 3705,9 | 3705,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 1183,3 | 1183,3 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 1235,4 | 1235,4 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 1287,2 | 1287,2 | - | - | - | 26 |
| 6.7. | Ремонт ливневой канализации | Администрация города Кузнецка | Итого | 1664,0 | 1664,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 531,3 | 531,3 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 554,7 | 554,7 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 578,0 | 578,0 | - | - | - | 26 |
| 6.8. | Замена павильонов на остановках общественного транспорта | Администрация города Кузнецка | Итого | 1304,7 | 1304,7 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 416,6 | 416,6 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 434,9 | 434,9 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 453,2 | 453,2 | - | - | - | 26 |
| 6.9. | Ремонт тротуаров на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 2117,7 | 2117,7 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 676,2 | 676,2 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 705,9 | 705,9 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 735,6 | 735,6 | - | - | - | 26 |
| 6.10 | Исполнение отдельных государственных полномочий Пен-зенской области по отлову, содержа-нию и дальнейшему использованию безнадзорных животных. | Администрация города Кузнецка | Итого | 2528,39 | - | 2528,39 | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 138,79 | - | 138,79 | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 1102,4 | - | 1102,4 | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 643,6 | - | 643,6 | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 643,6 | - | 643,6 | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 26 |
| 6.11 | Расчистка и планировка земельных участков | Администрация города Кузнецка | Итого | 30,0 | 30,0 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 26 |
| Задача 7. Благоустройство территорий образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт асфальтового покрытия на территории образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 2798,3 | 2798,3 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 893,5 | 893,5 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 932,8 | 932,8 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 972,0 | 972,0 | - | - | - | 28 |
| 7.2 | Ремонт ограждения территорий образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 971,9 | 971,9 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 310,3 | 310,3 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 324,0 | 324,0 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 337,6 | 337,6 | - | - | - | 28 |
| 7.3 | Текущий ремонт отмостки зданий образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 983,2 | 983,2 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, предп-риятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 313,9 | 313,9 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 327,8 | 327,8 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 341,5 | 341,5 | - | - | - | 28 |
| 7.4 | Текущий ремонт фасада зданий образовательных учреждений | управление образования города Кузнецка | Итого | 2987,5 | 2987,5 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых террито-рий и прилегающих терри-торий учреждений, предп-риятий города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 21 |
|  |  |  | 2018 | 953,9 | 953,9 | - | - | - | 22 |
|  |  |  | 2019 | 995,9 | 995,9 | - | - | - | 27 |
|  |  |  | 2020 | 1037,7 | 1037,7 | - | - | - | 28 |
| Задача 8. Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Приобретение техники и оборудования для выполнения благоустроитель-ных работ | Администрация города Кузнецка | Итого | 13613,9 | 13613,9 | - | - | - | Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
|  |  |  | 2018 | 4346,9 | 4346,9 | - | - | - | 23 |
|  |  |  | 2019 | 4538,2 | 4538,2 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2020 | 4728,8 | 4728,8 | - | - | - | 26 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Оздоровление экологической обстановки в городе Кузнецке, обеспечение экологической безопасности территории города и населения, сохранение и восстановление природных экосистем, охрана и защита древесно-кустарниковой растительности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Охрана водных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство прилегающей территории родников. | Администрация города Кузнецка | Итого | 567,9 | 567,9 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 30 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2018 | 181,3 | 181,3 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 189,3 | 189,3 | - | - | - | 45 |
|  |  |  | 2020 | 197,3 | 197,3 | - | - | - | 50 |
| Задача 2. Восстановление природных экосистем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка схемы генеральной очистки города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 119,544 | 119,544 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. |
|  |  |  | 2014 | 119,544 | 119,544 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 |
| 2.2. | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 264,9 | 264,9 | - | - | - | Уменьшение количества не-санкционированных свалок. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 84,6 | 84,6 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 88,3 | 88,3 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 92,0 | 92,0 | - | - | - | 5 |
| Задача 3. «Повышение уровня экологической культуры населения и экологического воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Агитационная работа по повышению экологической культуры населения города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 132,5 | 132,5 | - | - | - | Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 25 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 35 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 45 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 65 |
|  |  |  | 2018 | 42,3 | 42,3 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2019 | 44,2 | 44,2 | - | - | - | 85 |
|  |  |  | 2020 | 46,0 | 46,0 | - | - | - | 95 |
| 3.2. | Проведение разъяснительной работы с населением города Кузнецка по вопросу утилизации ртутно-содержащих ламп. | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 5 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 11 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 14 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 18 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Улучшение условий дорожного движения на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Доведение технического состояния дорожного полотна до уровня, соответствующего нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дорог на территории города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 259116,13 | 109423,3 | 149692,83 | - | - | Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям |
|  |  |  | 2014 | 187116,13 | 37423,3 | 149692,83 | - | - | 90 |
|  |  |  | 2015 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 80 |
|  |  |  | 2016 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 70 |
|  |  |  | 2017 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 60 |
|  |  |  | 2018 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 40 |
|  |  |  | 2019 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 20 |
|  |  |  | 2020 | 12000,0 | 12000,0 | - | - | - | 11 |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации на ре-монт автомобильных дорог на территории города Кузнецка по: - ул. Калинина от ул. Гражданская до ул. Манторова; - ул. Стекловская от ул. Орджоникидзе до ул. 8-ая Линия; - ул. 8-ая Линия от ул. Стекловская до ул. Кустарная площадь. | Администрация города Кузнецка | Итого | 303,3 | 303,3 | - | - | - | Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. |
|  |  |  | 2014 | 303,3 | 303,3 | - | - | - | 5 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 9 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 14 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 17 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 18 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 19 |
| 1.3 | Проведение обследования дорог города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли отремон-тированных участков дорог после выполнения земляных работ |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 7 |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 8 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 9 |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 11 |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 12 |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 15 |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 16 |
| Итого по мероприятиям программы |  |  | Итого | 769954,064 | 617732,844 | 152221,22 | - | - |  |
|  |  |  | 2014 | 239841,864 | 90010,244 | 149831,62 | - | - |  |
|  |  |  | 2015 | 62984,4 | 61882,0 | 1102,4 | - | - |  |
|  |  |  | 2016 | 45658,7 | 45015,1 | 643,6 | - | - |  |
|  |  |  | 2017 | 65050,7 | 64407,1 | 643,6 | - | - |  |
|  |  |  | 2018 | 116663,9 | 116060,2 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | 2019 | 119258,7 | 118628,4 | 0,0 | - | - |  |
|  |  |  | 2020 | 122386,6 | 121729,8 | 0,0 | - | - |  |

в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность (отсутствуют)

- по другим мероприятиям (отсутствуют)

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                   В.В. Константинова

Приложение № 4

к постановлению

администрации города Кузнецка

от 31.12.2014 №  3147

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2014 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2013 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2014 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 6 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | % | 4 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 175 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 10 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 250 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 98 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,9 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 15 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 97 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 107,8 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 2 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 250 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 3 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,7 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 3 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 233,3 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 95 | 90 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 239841,864 | Х | Х | Х | 173,0 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 6 | 10 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | % | 4 | 7 | 175 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 10 | 25 | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 98 | 90 | 108,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 175,2 | 52302,89 | 0,21 | 36,8 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 15 | 25 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 97 | 90 | 107,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 2 | 5 | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 174,8 | 119,544 | 0,0005 | 0,09 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 3 | 5 | 166,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 3 | 7 | 233,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 95 | 90 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 168,5 | 187116,13 | 0,78 | 131,43 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2015 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2014 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2015 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | 130 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройст-вом территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | 142,9 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | Х | Х | Х | Х | Х | 140 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | 180,0 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 62984,4 | Х | Х | Х | 132,5 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 10 | 13 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 7 | 10 | 142,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 131,4 | 50984,4 | 0,8 | 105,12 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных родников, водоох-ранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 25 | 35 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 5 | 7 | 140 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 130,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 5 | 9 | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 7 | 8 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 90 | 80 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 135,6 | 12000,0 | 0,19 | 25,8 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2016 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2015 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2016 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 13 | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | 130,8 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 10 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 160 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 35 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 35 | 45 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,6 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 7 | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | 157,1 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 9 | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | 155,6 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 8 | 9 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 80 | 70 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 45658,7 | Х | Х | Х | 130,1 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 13 | 17 | 130,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 10 | 16 | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 35 | 40 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 80 | 70 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 129,9 | 33658,7 | 0,74 | 96,13 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 35 | 45 | 128,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 80 | 70 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 7 | 11 | 157,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 9 | 14 | 155,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 8 | 9 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 80 | 70 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 127,5 | 12000,0 | 0,26 | 33,2 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2017 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2016 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2017 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 17 | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | 123,5 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 16 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 118,8 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 40 | 55 | Х | Х | Х | Х | Х | 137,5 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 45 | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | 144,4 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 11 | 13 | Х | Х | Х | Х | Х | 118,2 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 14 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 114,3 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 9 | 11 | Х | Х | Х | Х | Х | 122,2 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 70 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,7 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 65050,7 | Х | Х | Х | 122,9 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 17 | 21 | 123,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 16 | 19 | 118,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 40 | 55 | 137,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 124,1 | 53050,7 | 0,8 | 99,28 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 45 | 65 | 144,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 11 | 13 | 118,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 14 | 16 | 114,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 9 | 11 | 122,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 70 | 60 | 116,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 117,7 | 12000,0 | 0,18 | 21,19 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2018 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2017 год) | Пла-ниру-емый пока-затель (2018 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 21 | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,8 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 19 | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | 121,1 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 55 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | 109,1 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 65 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 123,1 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150,0 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 13 | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | 107,7 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 16 | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,3 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 11 | 12 | Х | Х | Х | Х | Х | 109,1 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | 150 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 116663,9 | Х | Х | Х | 123,1 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 21 | 22 | 104,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 19 | 23 | 121,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 55 | 60 | 109,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 60 | 40 | 150,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 121,3 | 104355,7 | 0,9 | 109,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 65 | 80 | 123,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 60 | 40 | 150,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 13 | 14 | 107,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 126,9 | 308,2 | 0,003 | 0,4 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 16 | 17 | 106,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 11 | 12 | 109,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 60 | 40 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 121,8 | 12000,0 | 0,1 | 12,2 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2019 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2018 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2019 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 22 | 27 | Х | Х | Х | Х | Х | 122,7 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 23 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | 108,7 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 60 | 67 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,7 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,0 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 80 | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,3 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,0 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 14 | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | 128,6 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 17 | 18 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,9 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 12 | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | 125 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 119258,7 | Х | Х | Х | 140,9 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 22 | 27 | 122,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 23 | 25 | 108,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 60 | 67 | 111,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 40 | 20 | 200,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 135,8 | 106936,9 | 0,9 | 122,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 80 | 85 | 106,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 40 | 20 | 200,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 14 | 18 | 128,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 145 | 321,8 | 0,003 | 0,4 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 17 | 18 | 105,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 12 | 15 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 40 | 20 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 143,6 | 12000,0 | 0,1 | 14,4 | Х | Х |

РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

- в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» на 2020 год

| Наименование целевого показателя | Ед. изме-рения | Показатель базового года (2019 год) | Пла-нируе-мый пока-затель (2020 год) | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию муниципаль-ной программы, тыс. руб. | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 27 | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,7 | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 25 | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,0 | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 67 | 68 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,5 | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 20 | 6 | Х | Х | Х | Х | Х | 333,3 | Х |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 85 | 95 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,8 | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 20 | 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 400,0 | Х |
| Увеличение доли утилизиро-ванных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 18 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 18 | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | 105,6 | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 15 | 16 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,7 | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 20 | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | 133,3 | Х |
| Итоговое значение (по программе) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | 122386,6 | Х | Х | Х | 160,6 |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство территории города Кузнецка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоуст-роенных жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | % | 27 | 28 | 103,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли населения, довольного благоустройством территории города Кузнецка. | % | 25 | 26 | 104,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли благоуст-роенных скверов на территории города Кузнецка. | % | 67 | 68 | 101,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли не благоустроенной территории кладбищ. | % | 20 | 6 | 333,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 160,6 | 110051,3 | 0,9 | 144,5 | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли благоустроенных родников, водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Труёв на территории города Кузнецка. | % | 85 | 95 | 111,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение количества не-санкционированных свалок. | % | 20 | 5 | 400,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли утилизированных ртутно-содержащих ламп экологически безопасным способом. | % | 18 | 19 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 205,8 | 335,3 | 0,003 | 0,6 | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение доли дорог, отвечающих техническим требованиям. | % | 18 | 19 | 105,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли отремонтированных участков дорог после выполнения земляных работ. | % | 15 | 16 | 106,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Уменьшение доли ДТП, произошедших из-за несоответствия дорожного покрытия техническим требованиям. | % | 20 | 15 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) | Тыс. руб. | Х | Х | Х | 115,2 | 12000,0 | 0,1 | 11,5 | Х | Х |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                              В.В. Константинова

Приложение № 6

к муниципальной программе

Планируемая эффективность муниципальной программы

- «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов

в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности муниципальной программы (Эмп) | 173 | 132,5 | 130,1 | 122,9 | 123,1 | 140,9 | 160,6 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 168,3 | 130,9 | 129,3 | 120,5 | 121,8 | 137 | 156,6 |
| Отклонение | 4,7 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 1,3 | 3,9 | 4,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 175,2 | 131,4 | 129,9 | 124,1 | 121,3 | 135,8 | 160,6 |
| Подпрограмма 2. «Охрана окружающей среды города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 174,8 | 130,8 | 133,3 | 126,4 | 126,9 | 145,0 | 205,8 |
| Подпрограмма 3. «Ремонт дорог на территории города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп3) | 168,5 | 135,6 | 127,5 | 117,7 | 121,8 | 143,6 | 115,2 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        В.В. Константинова