Приложение №1

к постановлению администрации города Кузнецка

от 27.02.2015 №573

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет всех источников финансирования**

| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | **Администрация города Кузнецка** |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс. рублей** |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего  | **8372,1** | **8909,0** | **8912,2** | **8912,2** | **13169,1** | **13620,1** | **14070,1** |
| В том числе:бюджет города Кузнецка | 8372,1 | 8909,0 | 8912,2 | 8912,2 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
| Из них- межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» | всего  | **25** | **35** | **35** | **35** | **605** | **605** | **605** |
| В том числе:бюджет города Кузнецка | 25 | 35 | 35 | 35 | 605 | 605 | 605 |
| Из них- межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2  | «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» | всего  | **6693,6** | **6969,0** | **6972,2** | **6972,2** | **10253** | **10704** | **11154** |
| В том числе:бюджет города Кузнецка | 6693,6 | 6969,0 | 6672,2 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
| Из них- межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 3  | «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка» | всего  | **1653,5** | **1905,0** | **1905,0** | **1905,0** | **2311,1** | **2311,1** | **2311,1** |
| В том числе:бюджет города Кузнецка | 1653,5 | 1905,0 | 1905,0 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
| Из них- межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники  | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

 Приложение №2

к постановлению администрации города Кузнецка

от 27.02.2015 № 573

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** **за счет средств бюджета города Кузнецка**

| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | **Администрация города Кузнецка** |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы,** | **Код бюджетной классификации**  | **Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей** |
| **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | Муниципальная программа  | «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  | всего  | х | х | х | х | х | **8372,1** | **8909,0** | **8912,2** | **8912,2** | **13169,1** | **13620,1** | **14070,1** |
| ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка  | 901 | х | х | х | х | **8372,1** | **8909,0** | **8912,2** | **8912,2** | **13169,1** | **13620,1** | **14070,1** |
|  | Подпрограмма 1  | «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» | всего  | х | х | х | х | х | 25 | 35 | 35 | 35 | 605 | 605 | 605 |
| ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка  | 901 | х | х | х | х | 25 | 35 | 35 | 35 | 605 | 605 | 605 |
|  | 901 | 01 | 13 | 1018011 | 240 | 25 | 35 | 35 | 35 | 605 | 605 | 605 |
|  | Подпрограмма 2 | «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» | всего  | x | x | x | x | x | 6693,6 | 6969,0 | 6972,2 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
| ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | х | х | х | х | 6693,6 | 6969,0 | 6972,2 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  | 901 | 01 | 13 | 1020519 | 610 | 6693,6 | 6969,0 | 6972,2 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  | Подпрограмма 3 | «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка» | всего | х  | х | х | х | х | 1653,5 | 1905,0 | 1905,0 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
| ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | х | х | х | х | 1653,5 | 1905,0 | 1905,0 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  | 901 | 01 | 13 | 1038012 | 240 | 1653,5 | 1905,0 | 1905,0 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение № 3

к постановлению администрации города Кузнецка

от 27.02.2015 № 573

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

**муниципальной программы**

 **«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области**

**на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол–нения (год) | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата мероприятия по годам |
| Всего | Бюджет города Кузнецка Пензенскойобласти | БюджетПензен-ской области | Федеральный бюджет  | Внебюд–жетныесредства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1. «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке»** |
| **Цель: Получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения доступа к информационным ресурсам, применения инновационных технологий; повышение эффективности деятельности муниципальных служащих** |
| **Задача 1.Создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий** |
| 1.1. | Перевод документов с бумажных носителей в электронный вид для работы СЭДД | Администрация города Кузнецка | Итого | – | – | – | – | – | Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД |
| 2014 | – | – | – | – | – | 96% |
| 2015 | – | – | – | – | – | 97% |
| 2016 | – | – | – | – | – | 98% |
| 2017 | – | – | – | – | – | 99% |
| 2018 | – | – | – | – | – | 100% |
| 2019 | – | – | – | – | – | 100% |
| 2020 | – | – | – | – | – | 100% |
| 1.2 | Формирование волоконно-оптических каналов связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 0 | 0 | – | – | – | Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами между структурными подразделениями администрации города Кузнецка |
| 2014 | 0 | 0 | – | – | – | 96% |
| 2015 | 0 | 0 | – | – | – | 100% |
| 2016 | – | – | – | – | – | 100% |
| 2017 | – | – | – | – | – | 100% |
| 2018 | – | – | – | – | – | 100% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 100% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 100% |
| **Задача 2.Повышение готовности населения к использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка** |
| 2.1 | Развитие информационных технологий для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi) | Администрация города Кузнецка | Итого | 145 | 145 | – | – | – | Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени |
| 2014 | 25 | 25 | – | – | – | 40% |
| 2015 | 35 | 35 | – | – | – | 45% |
| 2016 | 35 | 35 | – | – | – | 50% |
| 2017 | 35 | 35 | – | – | – | 55% |
| 2018 | 5 | 5 | – | – | – | 60% |
| 2019 | 5 | 5 | – | – | – | 65% |
| 2020 | 5 | 5 | – | – | – | 70% |
| **Задача 3. Повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий** |
| 3.1 | Приобретение и внедрение информационных систем учета, технических средств защиты персональных данных  | Администрация города Кузнецка | Итого | 1800 | 1800 | – | – | – | Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных |
| 2014 | 0 | 0 | – | – | – | 38% |
| 2015 | 0 | 0 | – | – | – | 40% |
| 2016 | 0 | 0 | – | – | – | 42% |
| 2017 | 0 | 0 | – | – | – | 45% |
| 2018 | 600 | 600 | – | – | – | 47% |
| 2019 | 600 | 600 | – | – | – | 50% |
| 2020 | 600 | 600 | – | – | – | 55% |
| **Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг****для населения города Кузнецка»** |
| **Цель – повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения города Кузнецка**  |
| **Задача 1. Сокращение времени на оказание муниципальной услуги**  |
| 1.1 | Разработка и внедрение нового электронного реестра муниципального имущества | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |
| 2014 | - | - | - | - | - | 75% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 80% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 82% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 85% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 87% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 89% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 95% |
| 1.2 | Создание электронной карты города | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |
| 2014 | - | - | - | - | - | 75% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 80% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 82% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 85% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 87% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 89% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 95% |
| **Задача 2. Повышение качества оказываемых услуг** |
| 2.1 | Актуализация Правил землепользования и застройки с учетом интересов бизнеса и населения | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МФЦ |
| 2014 | - | - | - | - | - | 99,5% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 99.5% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 99,5% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2020 |  |  |  |  |  | 99,6% |
| 2.3 | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предлагаемого для субъектов малого и среднего предпринимательства города Кузнецка | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |
| 2014 | - | - | - | - | - | 99,5% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 99.5% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 99,5% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| **Задача 3. Обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий** |
| 3.1 | Создание подраздела официального сайта администрации города Кузнецка для размещения информации о строительстве объектов коммерческого назначения  | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |
| 2014 | - | - | - | - | - | 99,5% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 99.5% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 99,5% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| **Задача 4. Повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг** |
|  |
| 4.1 | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка | Итого |  |  |  |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |
| 2014 | - | - | - | - | **-** | 99,5% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 99.5% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 99,5% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 99,6% |
| 4.2 | Размещение административных регламентов, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области и с учетом вносимых изменений; | Администрация города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |
| 2014 | - | - | - | - | - | 75% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 80% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 82% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 85% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 87% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 89% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 95% |
| 4.3 | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка | Итого | 59718,0 | 59718,0 | - | - | - | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |
| 2014 | 6693,6 | 6693,6 | - | - | - | 1 |
| 2015 | 6969,0 | 6969,0 | - | - | - | 1 |
| 2016 | 6972,2 | 6972,2 | - | - | - | 1 |
| 2017 | 6972,2 | 6972,2 | - | - | - | 1 |
| 2018 | 10253,0 | 10253,0 | - | - | - | 1 |
| 2019 | 10704,0 | 10704,0 | - | - | - | 1 |
| 2020 | 11154,0 | 11154,0 | - | - | - | 1 |
| **Задача 5. Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам.** |
| 5.1 | Сокращение объема заключенных прямых договоров, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | Администрация города Кузнецка | Итого | - | - | - | - | - | Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |
| 2014 | - | - | - | - | - | 4,5% |
| 2015 | - | - | - | - | - | 4,0% |
| 2016 | - | - | - | - | - | 4,0% |
| 2017 | - | - | - | - | - | 4,0% |
| 2018 | - | - | - | - | - | 3,5% |
| 2019 | - | - | - | - | - | 3,0% |
| 2020 | - | - | - | - | - | 3,0% |
| **Подпрограмма 3. «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка»** |
| **Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка**   |
| **Задача 1.Разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности муниципалитета, укрепление доверия населения к власти** |
| 1.1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка посредством печатных СМИ, телевизионного и радио- вещания | Администрация города Кузнецка | Итого  | 10152,0 | 10152,0 | - | - | - | Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. |
|  |  |  | 2014  | 1 200,0 | 1 200,0 | - | - | - | 3,05% |
|  |  |  | 2015  | 1600,0 | 1600,0 | - | - | - | 3,2% |
|  |  |  | 2016 | 1600,0 | 1600,0 | - | - | - | 3,3% |
|  |  |  | 2017 | 1600,0 | 1600,0 | - | - | - | 3,4% |
|  |  |  | 2018 | 1 384,0 | 1384,0 | - | - | - | 3,4% |
|  |  |  | 2019 | 1 384,0 | 1384,0 | - | - | - | 3,6% |
|  |  |  | 2020 | 1 384,0 | 1384,0 | - | - | - | 3,4% |
| **Задача 2. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка** |
| 1.2 | Опубликование официальной информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник» | Администрация города Кузнецка | Итого | 2014,1 | 2014,1 | - | - | - | Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»).(кол.печ.изд.) |
|  |  |  | 2014  | 399,5 | 399,5 | - | - | - | 10 |
|  |  |  | 2015  | 250,0 | 250,0 | - | - | - | 11 |
|  |  |  | 2016 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | 12 |
|  |  |  | 2017 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2018 | 288,2 | 288,2 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2019 | 288,2 | 288,2 | - | - | - | 13 |
|  |  |  | 2020 | 288,2 | 288,2 | - | - | - | 13 |
| **Задача 3.**Р**азмещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка** |
| 1.3 | Размещение и хранение официального веб-сайта администрации города Кузнецка [gorodkuzneck.ru](http://gorodkuzneck.ru/) (хостинг) | Администрация города Кузнецка | Итого | 62,8 | 62,8 | - | - | - | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |
|  |  |  | 2014  | 4,0 | 4,0 | - | - | - | 6,2% |
|  |  |  | 2015 | 15,0 | 15,0 | - | - | - | 6,4% |
|  |  |  | 2016 | 15,0 | 15,0 | - | - | - | 6,6% |
|  |  |  | 2017 | 15,0 | 15,0 | - | - | - | 6,8% |
|  |  |  | 2018 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | 6,8% |
|  |  |  | 2019 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | 6,8% |
|  |  |  | 2020 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | 6,8% |
| **Задача 4. Обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка, повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров, - повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка**  |
| 1.4 | Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей; разработка, изготовление и размещение наружной социальной рекламы (баннеров); изготовление и трансляция аудио-, видео- материалов по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка | Администрация города Кузнецка | Итого | 2072,9 | 2072,9 | - | - | - | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |
|  |  |  | 2014 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | 6,2% |
|  |  |  | 2015 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | 6,4% |
|  |  |  | 2016 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | 6,6% |
|  |  |  | 2017 | 40,0 | 40,0 | - | - | - | 6,8% |
|  |  |  | 2018 | 634,3 | 634,3 | - | - | - | 6,8% |
|  |  |  | 2019 | 634,3 | 634,3 | - | - | - | 6,8% |
|  |  |  | 2020 | 634,3 | 634,3 | - | - | - | 6,8% |
| **Итого по мероприятиям муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**  |
|  | Итого  | 75964,8 |  75964,8 | - | - | - |  |
| 2014  | 8372,1 | 8372,1 | - | - | - |  |
| 2015 | 8909,0 | 8909,0 | - | - | - |  |
| 2016 | 8912,2 | 8912,2 | - | - | - |  |
| 2017 | 8912,2 | 8912,2 | - | - | - |  |
| 2018 | 13169,1 | 13169,1 | - | - | - |  |
| 2019 | 13620,1 | 13620,1 | - | - | - |  |
| 2020 | 14070,1 | 14070,1 | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В. Константинова

 Приложение №4

к постановлению администрации города Кузнецка

от 27.02.2015 № 573

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области**

**на 2014-2020 годы» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя**  | **Ед.****измерения**  | **Показа-****тель базового года** | **Планируе-мый показатель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**ЦПППtЭt= ---------- х100% ЦбППtЦбППt(Эt= ---------- х100%)ЦПППt | **Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы**t ∑ Эtjg=1 ЭППj= ---------- t | **Плани-руемый объем средств на реализа-цию МП**  | **Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП** Хqj= ------- Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**m ∑ ЭППjj=1 ЭППj= ---------- х qjt | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП** ЦПМПiЭt=- --------- х100% ЦбМПi | **Планиру-****емый показатель результа-****тивности МП**n∑ ЭМПii=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области** **на 2014-2020 годы»**  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 72 | 75 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,2 | Х |
| Сохранение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, представленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 5,0 | 4,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 111,0 | Х |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6 | 6,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,3 | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 2,95 | 3,05 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,4 | Х |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 95 | 96 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,05 |  |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 8372,1 | Х | Х | Х | 103,8 |
| ***Подпрограмма 1 «*Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке»** |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 95 | 96 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Сохранение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 96 | 96 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц-связь skype , skype прием граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 39 | 40 | 102,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 37 | 38 | 102,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 101,5 | 25 | 0,003 | 0,3 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2* «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка »** |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 73 | 75 | 102,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ  | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | % | 5.0 | 4,5 | 111,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 104,6 | 6693,6 | 0,79 | 82,6 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 3* «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка»** |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. | % | 6 | 6,2 | 103,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. | % | 2,95 | 3,05 | 103,4 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). | Ед.кол.печат.изд. | 10 | 10 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 102,2 | 1653,5 | 0,1975 | 20,2 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области**

**на 2014-2020 годы» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя**  | **Ед.****измерения**  | **Показа-****тель базового года** | **Планируем-ый показатель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**ЦПППtЭt= ---------- х100% ЦбППtЦПППt(Эt= ---------- х100%)ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы**t ∑ Эtjg=1 ЭППj= ---------- t | **Плани-руемый объем средств на реализа-цию МП**  | **Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП** Хqj= ------- Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**m ∑ ЭППjj=1 ЭППj= ---------- х qjt | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП** ЦПМПiЭt=- --------- х100% ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**n∑ ЭМПii=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области** **на 2014-2020 годы»**  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 75 | 80 | Х | Х | Х | Х | Х | 106,7 | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 4,5 | 4,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 112,5 | Х |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6,2 | 6,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,2 | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 3,05 | 3,2 | Х | Х | Х | Х | Х | 104,9 | Х |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 96 | 97 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,0 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 8909,0 | Х | Х | Х | 104,7 |
| ***Подпрограмма 1* «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке»** |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 96 | 97 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 96 | 100 | 104,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц-связь skype , skype прием граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 40,0 | 45,0 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 38 | 40 | 105,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 105,8 | 35,0 | 0,0039 | 0,4 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2* «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка »** |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 75 | 80 | 106,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ  | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | % | 4,5 | 4,0 | 112,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 106,4 | 6969,0 | 0,78 | 82,99 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 3* «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка»** |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. | % | 6,2 | 6,4 | 103,2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. | % | 3,05 | 3,2 | 104,9 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). | % | 10 | 11 | 110,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 106,0 | 1905,0 | 0,2 | 21,20 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области**

**на 2014-2020 годы» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя**  | **Ед.****измерения**  | **Показа-****тель базового года** | **Планируе-мый показатель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**ЦПППtЭt= ---------- х100% ЦбППtЦПППt(Эt= ---------- х100%)ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы**t ∑ Эtjg=1 ЭППj= ---------- t | **Плани-руемый объем средств на реализа-цию МП**  | **Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП** Хqj= ------- Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**m ∑ ЭППjj=1 ЭППj= ---------- х qjt | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП** ЦПМПiЭt=- --------- х100% ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**n∑ ЭМПii=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области** **на 2014-2020 годы»**  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 80 | 82 | Х | Х | Х | Х | Х | 102,5 | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 4,0 | 4,0 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6,4 | 6,6 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,1 | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 3,2 | 3,3 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,1 | Х |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 97 | 98 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,0 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 8912,2 | Х | Х | Х | 101,6 |
| ***Подпрограмма 1* «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке»** |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 97,0 | 98,0 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 99,0 | 100,0 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц-связь skype , skype прием граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 45 | 50 | 111,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 40 | 42 | 105,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 104,5 | 35,0 | 0,0039 | 0,4 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2* «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка »** |
| Увеличение доли муниципальных услуг включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 80 | 82 | 102,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ  | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | % | 4,0 | 4,0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,8 | 6972,2 | 0,78 | 78,6 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 3* «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка»** |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. | % | 6,4 | 6,6 | 103,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. | % | 3,2 | 3,3 | 103,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). | % | 11 | 12 | 109,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 105,1 | 1905,0 | 0,21 | 22,07 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области**

**на 2014-2020 годы» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя**  | **Ед.****измерения**  | **Показа-****тель базового года** | **Планируе-мый показатель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**ЦПППtЭt= ---------- х100% ЦбППtЦПППt(Эt= ---------- х100%)ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы**t ∑ Эtjg=1 ЭППj= ---------- t | **Плани-руемый объем средств на реализа-цию МП**  | **Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП** Хqj= ------- Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**m ∑ ЭППjj=1 ЭППj= ---------- х qjt | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП** ЦПМПiЭt=- --------- х100% ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**n∑ ЭМПii=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области** **на 2014-2020 годы»**  |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 82 | 85 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,7 | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,6 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,1 | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 4 | 4 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,0 | Х |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6,6 | 6,8 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,0 | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 3,3 | 3,4 | Х | Х | Х | Х | Х | 103,0 | Х |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 98 | 99 | Х | Х | Х | Х | Х | 101,0 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 8912,2 | Х | Х | Х | 101,8 |
| ***Подпрограмма 1* «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке»** |
| Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 98 | 99 | 101,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 100 | 100 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц-связь skype , skype прием граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 50 | 55 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 42 | 45 | 107,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 104,5 | 35,0 | 0,0039 | 0,4 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2* «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка»** |
| Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области  | % | 82 | 85 | 103,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ  | % | 99,5 | 99,6 | 100,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Снижение процента закупок, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. | % | 4 | 4 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 101,2 | 6972,2 | 0,78  | 78,9 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 3* «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка»**  |
| Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. | % | 6,6 | 6,8 | 103,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. | % | 3,3 | 3,4 | 103,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). | % | 12 | 13 | 108,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 104,8 | 1905,0 | 0,21 | 22,01 | Х | Х |

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение № 5

к постановлению администрации города Кузнецка

от 27.02.2015 № 573

**Планируемая эффективность муниципальной программы**

**«Формирование общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации** |
| **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **6 год** | **7 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области 2014-2020 годы"** |
| Планируемый показатель результативности МП (Эмп)  | 103,8 | 104,7 | 101,6 | 101,8 | 103,0 | 104,1 | 100,3 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп)  | 103,4 | 104,6 | 101,07 | 101,31 | 102,9 | 104,1 | 100,1 |
| Отклонение  | 0,4 | 0,1 | 0,53 | 0,49 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| **Подпрограмма 1"Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке "** |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1)  | 101,5 | 105,8 | 104,5 | 104,5 | 103,6 | 103,7 | 104,5 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка»** |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2)  | 104,6 | 106,4 | 100,8 | 101,2 | 105,5 | 106,2 | 100,7 |
| **Подпрограмма 3 "Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка".** |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2)  | 102,2 | 106,0 | 105,1 | 104,8 | 100,0 | 101,9 | 100,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка В.В. Константинова