ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________  № _________

г. Кузнецк

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление в СМИ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования город Кузнецка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                                   С.А. Златогорский

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Кузнецка

от ___________  № _____

- Паспорт

Муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории города Кузнецка

Пензенской области на 2018-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 за № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Решения Собрания представителей города Кузнецка Пензенской области от 21.02.2017 № 2-38/6 «Об утверждении Правил благоустройства города Кузнецка Пензенской области». |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрации города Кузнецка. |
| Соисполнители Программы | - Управление капитального строительства города Кузнецка; - подрядные организации |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) города Кузнецка, улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории муниципального образования. |
| Основные задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка Пензенской области; - повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка Пензенской области; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кузнецка Пензенской области. |
| Основные показатели Программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области; - увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области; - увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД; - увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - Благоустройство дворовых территорий МКД в городе Кузнецке Пензенской области (ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых территорий; установка скамеек, урн). - Благоустройство общественных территорий города Кузнецка Пензенской области. Примечание: в перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий города Кузнецка, реализуемых в рамках настоящей программы, включены работы по проектированию (разработке дизайн-проекта, проектно-сметной документации и строительному контролю). |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | 2018 год - 26129,8 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет - 23025,3 тыс. рублей, - региональный бюджет - 2845,8 тыс. рублей, - муниципальный бюджет - 258,7 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2019 год - 26129,8 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет - 23025,3 тыс. рублей, - региональный бюджет - 2845,8 тыс. рублей, - муниципальный бюджет - 258,7 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2020 год - 26129,8 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет - 23025,3 тыс. рублей, - региональный бюджет - 2845,8 тыс. рублей, - муниципальный бюджет - 258,7 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2021 год - 26129,8 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет - 23025,3 тыс. рублей, - региональный бюджет - 2845,8 тыс. рублей, - муниципальный бюджет - 258,7 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. 2022 год - 26129,8 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет - 23025,3 тыс. рублей, - региональный бюджет - 2845,8 тыс. рублей, - муниципальный бюджет - 258,7 тыс. рублей, - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |

Основные характеристики реализации Программы

- Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы

Основным стратегическим направлением деятельности администрации города Кузнецка является обеспечение устойчивого развития территории города, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления города Кузнецка является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий многоквартирных домов, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Общее количество дворовых территорий МКД в городе Кузнецке – 373. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города Кузнецка многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, недостаточное освещение дворовых территорий многоквартирных домов.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов  МКД для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий МКД.

За последние годы на территории города  обустроены   новые скверы, детские площадки. С увеличением количества   мест  общего пользования  необходимо  проводить дополнительные работы по их благоустройству.

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние природных факторов. Износу способствует также увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий МКД и общественных территорий необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Для поддержания дворовых территорий МКД и общественных территорий  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе мест парковки автотранспортных средств, дворовых проездов;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, оборудование игровых и спортивных площадок для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- озеленение дворовых территорий МКД;

- ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий МКД и общественных территорий позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить условия для здорового отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, создание комфортных условий для жизнедеятельности населения.

- Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Основной целью реализации Программы является повышение уровня благоустройства, улучшение внешнего облика города, создание комфортной городской среды для жизнедеятельности населения города.

Для достижения этой цели предлагается выполнить следующие задачи:

- повышение  уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка Пензенской области;

- повышение уровня  благоустройства  общественных территорий города Кузнецка;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Кузнецка Пензенской области.

Перед началом работ по комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатывается эскизный дизайн-проект и проектно-сметная документация. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Целевые показатели реализации муниципальной Программы

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД города Кузнецка Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД в городе Кузнецке |  | На % к предыдущему отчетному Периоду |  | 5,9 | 6,3 | 8,6 | 10,4 |  | 12,2 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Кузнецка Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Кузнецка Пензенской области |  | На % к предыдущему отчетному Периоду |  | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 100 |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД |  | % | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |
| 3.2. | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД |  | % | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |  | Не менее 5% от стоимос ти работ | Не менее 5% от стоимос ти работ |

- Сроки реализации муниципальной Программы

Срок реализации Программы – с 2018 г. по 2022 г.

- Перечень мероприятий Программы

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

  - Благоустройство дворовых территорий города Кузнецка.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету города Кузнецка на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и включает в себя:

- Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ, приведена в таблице 1 Программы, а также в Приложении № 6

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, включая все налоги и сборы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 1 м2 | 955,73 |
|  | Стоимость ремонта бортового камня | 1 м.п. | 880,18 |
|  | Стоимость светильника дворового освещения | 1 единица услуги | 32664,44 |
|  | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 10050,79 |
|  | Стоимость установки урны для мусора | 1 шт. | 4044,05 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.

- Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в перечень дополнительных работ, приведена в таблице 2 Программы, а также в Приложении № 6 к Программе.

Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, включая все налоги и сборы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уход за цветниками | 1 м2 | 140,93 |
|  | Уход за газонами | 1 м2 | 34,3 |
|  | Изготовление качели | шт. | 18000,00 |
|  | Изготовление карусели | шт. | 19166,00 |
|  | Изготовление песочницы | шт. | 13428,5 |
|  | Изготовление горки | шт. | 25655,50 |
|  | Изготовление детских игровых комплексов | шт. | 129949,54 |
|  | Изготовление спортивного оборудования | Шт. | 13011,00 |
|  | Изготовление спортивного комплекса | шт. | 46522,10 |
|  | Изготовление домиков | шт. | 24074,00 |
|  | Изготовление беседок | шт. | 44080,00 |

Адресный перечень дворовых территорий МКД формируется в соответствии Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории  города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» (приложение № 8 Программы) и является приложением № 1 Программы.

По каждой дворовой территории МКД, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 - 2022 годы» согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из федерального и областного бюджета бюджету города Кузнецка на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 5 %.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

  - Благоустройство общественных территорий города Кузнецка

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут выдвигаться для обсуждения следующие территории:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство наружного освещения улицы/парка/сквера;

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство городских площадей;

- благоустройство городских кладбищ.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой муниципальной  территории в программу «Формирование современной городской среды на территории  города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» (приложение № 9 Программы) и является приложением № 2 настоящей Программы.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Кузнецка, а также общественных территорий города Кузнецка осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на реализацию программных мероприятий составляет 26129,8 тыс. руб. из них:

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 26129,8 | 26129,8 | 26129,8 | 26129,8 | 26129,8 |
| федеральный бюджет | 23025,3 | 23025,3 | 23025,3 | 23025,3 | 23025,3 |
| областной бюджет | 2845,8 | 2845,8 | 2845,8 | 2845,8 | 2845,8 |
| местный бюджет | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией города Кузнецка и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кузнецка на 2018 - 2022 годы»;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Кузнецка, на которых планируется благоустройство в текущем году;

- рассмотрение и оценка предложений органа местного самоуправления на включение в перечень общественных территорий  города Кузнецка, на которых планируется благоустройство в текущем году;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД;

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация города Кузнецка.

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов осуществляется на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации города Кузнецка, а также предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

- подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка и Управление капитального строительства города Кузнецка, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств;

- обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий

- 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 гг. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий города Кузнецка, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией города Кузнецка и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие города Кузнецка.

Администрация города Кузнецка осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель – отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка – предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД;

- - увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МКД.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 Л.Н. Пастушкова

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территории города Кузнецка Пензенской области

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
|  | ул. Победы, 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 128А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Полевая, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 144А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 19Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 62 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 238 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 98А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 153 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 256А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 67А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 201 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 59 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 154А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 4Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 30А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чапаева, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 9А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 1Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Красноармейская, 108А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Плеханова, 4А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 2В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 9А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 7Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 2В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Плеханова, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 64 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 2Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фабричная, 97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2Д |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Дарвина, 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 165 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 7А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 66 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фабричная, 102 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 313 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | городок Рабочий, 7А |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Кирпичный, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Кирпичный, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Кирпичный, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Аптечный, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Аптечный, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Ипподромный, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Саратовский, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | проезд Саратовский, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 7А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 354 Стрелковой Дивизии, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 60-летия ВЛКСМ, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2/2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 2Е |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 7, корп.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 7, корп.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 10А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 10Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 76 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 109 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 127 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 137А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 144 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 144Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 149 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 155 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1Г |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Варшавская, 1Д |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Волгоградская, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Волгоградская, 50/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 31А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 39 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гагарина, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Дружба, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Нефтебазы, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Городок Нефтебазы, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Горького, 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гражданская, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Гражданская, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 1/7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 1Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 19 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 21А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 21Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Железнодорожная, 23А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Зеленая, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Зеленая, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Индустриальная, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Индустриальная, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 105 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 116 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 134 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 138 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 150А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калинина, 224 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 97 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 119 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 163 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 168 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова, 188 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 43 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Красноармейская, 108Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Леваневского, 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 38А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 186 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, 211 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Лермонтова, 1/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Манторова, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 59 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 61 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Маяковского, 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Минская, 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодой Гвардии, 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Молодой Гвардии, 158В |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 54 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская, 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 11А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 61 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 61Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Октябрьская, 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 45А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 47 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 59 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Осипенко, 59Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Островского, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Островского, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Островского, 3А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Откормсовхоз, 53 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пензенская, 110 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пензенская, 112 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пензенская, 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Первомайская, 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Плеханова, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 56А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 56Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 58 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 58/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 60/1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 68 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Победы, 68А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 3Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 51 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 123Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Правды, 125А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Приборостроителей, 3, корп.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пролетарская, 106 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Пушкина, 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 156 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 170 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 170, стр.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 180 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 209 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 229 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 231 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 236 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 236А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Рабочая, 237 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 32 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 34 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 38 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 38А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Радищева, 40А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 1Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 2А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 113 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 113А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Республики, 178А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 89 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 103 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 109 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Свердлова, 130А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 74 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Стекловская, 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Строителей, 131 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 119 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 121 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 148А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сызранская, 154 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тихая, 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 2Б, корп.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 2Б, корп.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 4А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Тухачевского, 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Фабричная, 99 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чапаева, 2Б |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 145 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 147 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 149 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 151 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чкалова, 153 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Шевченко, 1А |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Энергетиков, 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Энергетиков, 4 |  |  |  |  |  |  |

* Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка на 2018 - 2022 годы год»

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        Л.Н. Пастушкова

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий города Кузнецка Пензенской области

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
|  | Сквер у библиотеки им. Радищева |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер им. А.С. Пушкина (в районе жилого дома № 238 по ул. Ленина) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер им. А.Н. Радищева (по ул. Белинского около Центра занятости) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер по ул. Кирова напротив жилого дома № 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер в районе жилого дома №80 по ул. Стекловской (рядом с диагностическим центром) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер с памятником «Камень любви» на Центральной городской площади |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер с памятником-навесом, посвященным Кириллу и Мефодию, на Центральной городской площади |  |  |  |  |  |  |
|  | «Каштановая аллея» по ул. Комсомольской |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер в районе жилого дома № 52 по ул. Стекловской (ЗАГС) |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер в районе жилого дома № 74 по ул. Стекловской |  |  |  |  |  |  |
|  | «Аллея вязов» по ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер по ул. Московской |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер на пересечении ул. Кирова и ул. Стекловской |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер в честь 70-летия Победы (по ул. Гражданской напротив дома № 55) |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        Л.Н. Пастушкова

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы (далее – Программа), определяет условия и критерии обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территорий многоквартирных домов, включенных в Программу.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) организатор обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов – администрация города Кузнецка, которая отвечает за организацию обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее по тексту - Организатор);

2) благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

4) участник обсуждения - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – собственники помещений в многоквартирном доме);

3. Дизайн-проект включает в себя текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием  работ и  мероприятий, предлагаемых к выполнению.

4. Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов участники отбора должны определить состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов.

5. Организатор готовит сообщение о проведении обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк, которое подлежит размещению на официальном сайте администрации города Кузнецка.

В сообщении  указываются наименование Организатора обсуждений, даты начала и окончания приема заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк, адрес для направления заявок на участие в обсуждении, перечень документов, сроки рассмотрения заявок и сроки принятия решений, дата проведения обсуждения.

6. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк подается участником обсуждения Организатору в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов.

Заявка регистрируется специалистом отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять 16 рабочих дней с момента опубликования сообщения на сайте Организатора обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк должны быть пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии печати) участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

7. К заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности и без изменения проектно-сметной документации;

8. Заявка на участие в обсуждении отклоняется комиссией в следующих случаях:

1) представления пакета документов не в полном объеме;

2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3, подпункте 2 пункта 7 настоящего Порядка;

3) представления недостоверных сведений.

9. Общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы (далее – Комиссия) в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок, приглашает участников обсуждения для рассмотрения заявок и формирования окончательных вариантов дизайн-проектов  дворовых территорий, включенных в Программу.

По результатам обсуждения Комиссия принимает решение об одобрении дизайн-проектов дворовых территорий. Одобрению подлежит тот вариант дизайн-проекта, за который проголосовало большинство участников обсуждения. Результаты очного голосования участников обсуждения оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается на официальном сайте Организатора в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк не поступило ни одной заявки на участие в обсуждении, работы будут выполняться по ранее согласованному дизайн-проекту.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 Л.Н. Пастушкова

Приложение

к Порядку проведения обсуждения

с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проекта

благоустройства дворовых

территорий города Кузнецка

ЗАЯВКА

на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области»

Дата _________________

Куда: администрация города Кузнецка: 442530, г. Кузнецк, ул. Ленина, 191, кабинет 2-13

Наименование участника обсуждения _______________________________________________________________

Местонахождение участника обсуждения (юридический адрес и почтовый адрес, место жительства) ____________________________________

____________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) ________________________

Паспортные данные (для физического лица)__________________________

____________________________________________________________ _______________________________________________________________

номер контактного телефона (факса)

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк

_______________________________________________________________

(наименование участника отбора)

в лице _________________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения_____________________________________

(вид работ, адрес дворовой территории МКД)

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.

Должность__________________________________________________ ___________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной заявки до моего письменного отзыва данного согласия.

_________________________    ___________________________     ___________________

(личная подпись)                                         (расшифровка)                                               (дата)

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 Л.Н. Пастушкова

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их

расходованием

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Кузнецка, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ.

  - Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, уполномоченное собственниками лицо (при непосредственном способе управления многоквартирным домом), многоквартирные дома которых подлежат благоустройству.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Кузнецка.

  - Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 0,1%.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц

  - Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется администрацией города Кузнецка.

  - Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется администрацией города Кузнецка.

Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения администрацией города Кузнецка, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый администрацией города Кузнецка.

  - Администрация города Кузнецка заключает соглашение с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

  - Администрация города Кузнецка обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте города Кузнецка в информационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

  - Администрация города Кузнецка осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и на основании заключенных муниципальных контрактов, с лицами, которые уполномочены действовать 	от имени собственников помещений многоквартирных домов.

Прием	выполненных	работ осуществляется на основании предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов представителем уполномоченного предприятия совместно с лицами, которые уполномочены	действовать	от имени собственников помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Актов приемки работ (услуг).

- Контроль за соблюдением условий порядка

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных

средств заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным предприятием, администрацией города Кузнецка в соответствии с бюджетным законодательством.

  - Администрация города	Кузнецка обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 Л.Н. Пастушкова

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка на 2018 - 2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия/источники финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе | 26129,8 | 26129,8 | 26129,8 | 26129,8 | 26129,8 |
|  | Федеральные средства | 23025,3 | 23025,3 | 23025,3 | 23025,3 | 23025,3 |
|  | Субсидии Пензенской области | 2845,8 | 2845,8 | 2845,8 | 2845,8 | 2845,8 |
|  | Бюджет города Кузнецка | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий города Кузнецка | 17247,4 | 17247,4 | 17247,4 | 17247,4 | 17247,4 |
|  | Федеральные средства | 15350,2 | 15350,2 | 15350,2 | 15350,2 | 15350,2 |
|  | Субсидии Пензенской области | 1897,2 | 1897,2 | 1897,2 | 1897,2 | 1897,2 |
|  | Бюджет города Кузнецка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий города Кузнецка | 8882,4 | 8882,4 | 8882,4 | 8882,4 | 8882,4 |
|  | Федеральные средства | 7675,1 | 7675,1 | 7675,1 | 7675,1 | 7675,1 |
|  | Субсидии Пензенской области | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 948,6 | 948,6 |
|  | Бюджет города Кузнецка | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 | 258,7 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                         Л.Н. Пастушкова

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, включая все налоги и сборы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 1 м2 | 955,73 |
|  | Стоимость ремонта бортового камня | 1 м | 880,18 |
|  | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | 1 м2 | 910,0 |
|  | Стоимость ремонта сети дворового освещения | 1 единица услуги | 32664,44 |
|  | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 10050,79 |
|  | Стоимость установки урны для мусора | 1 шт. | 4044,05 |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ.

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, включая все налоги и сборы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уход за цветниками | 1 м2 | 140,93 |
|  | Уход за газонами | 1 м2 | 34,3 |
|  | Изготовление качели | шт. | 18000,00 |
|  | Изготовление карусели | шт. | 19166,00 |
|  | Изготовление песочницы | шт. | 13428,5 |
|  | Изготовление горки | шт. | 25655,50 |
|  | Изготовление детских игровых комплексов | шт. | 129949,54 |
|  | Изготовление спортивного оборудования | Шт. | 13011,00 |
|  | Изготовление спортивного комплекса | шт. | 46522,10 |
|  | Изготовление домиков | шт. | 24074,00 |
|  | Изготовление беседок | шт. | 44080,00 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                Л.Н. Пастушкова

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Кузнецка

1) Уличный фонарь:

2) Скамья:

3) Урна:

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

ПОРЯДОК И СРОКИ

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее - отбор дворовых территорий МКД) для включения дворовых территорий муниципального образования город Кузнецк в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из числа дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых территорий МКД.

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) организатор отбора дворовых территорий МКД – администрация города Кузнецка, которая отвечает за организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД (далее по тексту - Организатор отбора);

2) формирование современной городской среды – комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) заявка – заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня и включения дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка», по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

4) участник отбора – физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий МКД;

5) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома – документ, составленный по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный представителями управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива, обслуживающей организации (в случае непосредственного управления многоквартирным домом), представителем собственников помещений многоквартирного дома;

Для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов участники отбора должны выполнить следующие условия:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме должен быть осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом;

2) необходимо проведение обследования дворовой территории многоквартирного дома, составлен акт обследования дворовой территории;

3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение об участии в отборе дворовых территорий МКД для включения дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы», в том числе:

1) О лице, уполномоченном на подачу заявки;

2) Об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ:

а) Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

б) Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ).

3) Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписания соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющую организацию;

4)  Об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передачи документов в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, в случае непосредственного управления многоквартирным домом – в обслуживающую организацию или уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме (но не менее 50% плюс один голос) и оформляется протоколом по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Порядку.

Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов, которое подлежит размещению на официальном сайте администрации города Кузнецка.

Заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых территорий МКД.

Заявка регистрируется специалистом отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок составляет 30 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте Организатора отбора о проведении отбора.

В сообщении  указываются наименование Организатора обсуждений, даты начала и окончания приема предложений (заявок) заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы», адрес для направления заявок, перечень документов, сроки рассмотрения заявок и принятия решений.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов должны быть пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (при наличии) (для юридических лиц) и подписана участником отбора.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями:

- о выборе способа управления многоквартирным домом;

- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий;

- об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ;

- об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подачи заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества;

- о принятии решения последующего содержания за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

2) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома;

3) справка от управляющей компании, товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива о финансовой дисциплине собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной задолженности по оплате за содержание и ремонт, коммунальных ресурсов за 2016 год), в случае непосредственного управления МКД – справка из расчетно-кассового центра;

4) копия кадастрового паспорта (при наличии, предоставляется по желанию заявителя).

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе.

Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно. 	Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, не регистрируются и возвращаются участнику отбора.

Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»  создается общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации указанной программы,  (далее – Комиссия), в состав которой включаются представители администрации города Кузнецка, депутаты Собрания представителей города Кузнецка, члены общественного Совета при Главе администрации города Кузнецка, председатели советов многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), иные представители общественности.

Комиссия проводит отбор представленных заявок посредством оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»,  на проведение работ, указанных в приложении № 4 к настоящему Порядку, в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.

Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее – Протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов. Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему наибольшее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила ранее других.

В результате оценки представленных заявок осуществляется формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:

1) представления пакета документов не в полном объеме;

2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;

3) представления недостоверных сведений.

Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

1) отклонены все заявки на участие в отборе;

2) не подано ни одной заявки на участие в отборе;

3) подана только одна заявка на участие в отборе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, дворовая территория включается в перечень дворовых территорий.

По окончании выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовой территории многоквартирного дома уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                 Л.Н. Пастушкова

Приложение № 1

к Порядку включения дворовых территорий многоквартирных домов

в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы»

ЗАЯВКА

на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области

на 2018 – 2022 годы»

Куда: администрация города Кузнецка: 442530, г. Кузнецк, ул. Ленина, 191, кабинет 2-3

Прошу Вас включить дворовую территорию многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кузнецк, ул.____________________, д._____, в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы»,  и выполнить следующие виды работ по благоустройству дворовой территории (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ):

- минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

- дополнительный перечень работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ:___________________________________________________).

К настоящей заявке прилагаются документы на ___ л.:

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, о выборе способа управления многоквартирным домом на ____ листах;

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий на ____ листах;

- акт обследования дворовой территории многоквартирного дома на ____ листах;

- справка от управляющей компании, товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива о финансовой дисциплине собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной задолженности по оплате за содержание и ремонт, коммунальных ресурсов за 2016 год), в случае непосредственного управления МКД – справка из расчетно-кассового центра (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ) на ___ листах;

- копия кадастрового паспорта на ___ листах (при наличии);

Председатель совета МКД / председатель ТСЖ (ЖСК) /

уполномоченный представитель собственников помещений в МКД

- _______________________________________________________

- (Ф.И.О. председателя / представителя / наименование юридического лица)

- _______________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)__________________

________________________________________________

- (адрес председателя / представителя)

Паспортные данные (для физического лица)_________________

________________________________________________

- _____________________________________________________

- (контактный телефон председателя / представителя)

- ____________________________                    ______________

- (подпись председателя / представителя)                                         (дата)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на включение дворовой территории многоквартирного дома в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы»,  в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной заявки на включение дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», до моего письменного отзыва данного согласия.

_________________________    ___________________________     ___________________

(личная подпись)                                         (расшифровка)                                               (дата)

Приложение № 2

к Порядку включения дворовых территорий многоквартирных домов

в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2014 – 2020 годы»

АКТ

обследования дворовой территории многоквартирного дома

«___»_______________201__ года                                                     город Кузнецк

Участник отбора (Ф.И.О., наименование): ____________________________________

провели обследование дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:

город Кузнецк, улица __________________, дом №_____ (год ввода дома в эксплуатацию______ года),

Обследованием на месте установлены следующие объекты (элементы) и дефекты:

| Элементы дворовой территории |  | Краткое описание фактического состояния | Единица изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень разрушения покрытия дворовых проездов и тротуаров от общей площади покрытия дворовых проездов и тротуаров |  | % |  |  |
| 2 | Освещение дворовой территории |  | количество светоточек |  |  |
| 3 | Наличие скамеек |  | шт. |  |  |
| 4 | Наличие урн |  | шт. |  |  |
| 5 | Наличие детских игровых элементов |  | шт. |  |  |
| 6 | Наличие спортивных элементов |  | шт. |  |  |
| 7 | Озеленение территории, в том числе: |  |  |  |  |
| 7.1 | Наличие деревьев, кустарников |  | шт. |  |  |
| 7.2 | Наличие газона |  | м² |  |  |
|  | Иные объекты |  |  |  |  |

Представители управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, специализированного кооператива):

_______________     _________________________________       _____________________________________

(подпись)                                      (Ф.И.О.)                                                      (должность)

_______________     _________________________________       ______________________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                     (должность)

Представители обслуживающей организации (при непосредственном управлении МКД):

_______________     _________________________________       _____________________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                     (должность)

_______________     _________________________________       _____________________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)                                                      (должность)

Представители собственников жилья:

_______________     _________________________________       ______________________________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)                           (№ помещения, принадлежащего собственнику)

_______________     _________________________________       _______________________________________

(подпись)                                         (Ф.И.О.)                          (№ помещения, принадлежащего собственнику)

_______________     _________________________________       ______________________________________

(подпись)                                        (Ф.И.О.)                           (№ помещения, принадлежащего собственнику)

Приложение № 3

к Порядку включения дворовых территорий многоквартирных домов

в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2017 – 2022 годы»

ПРОТОКОЛ

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: _________________________

об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий

__________________________                                                    «___»____________201__г.

(населенный пункт)

Дата проведения общего собрания: «____» ___________ 201__г.

Время проведения ___________________________

Место проведения ___________________________

Форма проведения: очная.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Общее собрание проводится по инициативе _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юр.лиц - полное наименование, ОГРН; для физ. лиц - полное Ф.И.О (при наличии), № помещения находящегося в собственности, реквизиты документа подтверждающего право собственности на указанное помещение)

На дату проведения собрания установлено, что:

а) общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме составляет__________, которые составляют 100% голосов («Реестр собственников помещений в МКД №___ по ул._________________________в _____________________,» Приложение №1);

б)  на общем собрании присутствовали и приняли участие  в голосовании собственники или их представители обладающие ______________голосов, которые составляют _______% голосов («Список собственников помещений в МКД №_____ по ул.________________________ в __________________________________________, присутствовавших на общем собрании» Приложение № 2);

в) общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме составляет______________кв.м.;

г) приглашенные:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

полное наименование юр. лица, ОГРН, Ф.И.О (при наличии) физ.лица, Ф.И.О. представителя,  цель участия в общем собрании

_______________________________________________________________________________

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, подпись

д) 1 голос – 1 кв. метр площади помещения, находящегося в собственности.

Собрание объявлено открытым.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений - правомочно.

Повестка дня собрания:

1. Выбор председателя общего собрания

2. Выбор секретаря общего собрания.

3. Выбор членов счетной комиссии общего собрания.

4. Принятие решения об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», в том числе:

а) о лице, уполномоченном на подачу заявки;

б) об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ:

- без софинансирования собственников помещений в МКД, исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

- с софинансированием собственников помещений в МКД в размере ___%, исходя из дополнительного перечня работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ:____________________________________________________).;

в) об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию;

г) об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, в случае непосредственного управления многоквартирным домом – в обслуживающую организацию или уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

5. Выбор места (адреса) для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Выбор места (адреса) хранения протокола собрания.

7. Выбор места (адреса) для размещения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и итогов голосования.

По 1 вопросу о выборе председателя общего собрания:

слушали: _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

предложено: избрать________________________________________________________________

(Ф.И.О полностью)

решили: _________________ «за» _______________ «против» ____________«воздержался»

По 2 вопросу о выборе секретаря общего собрания:

слушали: _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

предложено: избрать________________________________________________________________

(Ф.И.О полностью)

решили: ________________ «за» _______________ «против» _____________ «воздержался»

По 3 вопросу о выборе членов счетной комиссии общего собрания:

слушали: _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

предложено: избрать____________________________________________________________________

(Ф.И.О полностью)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О полностью)

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О полностью)

решили: _________________ «за» _______________ «против» ____________ «воздержался»

По 4 вопросу о принятии решения об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», в том числе:

а) о лице, уполномоченном на подачу заявки;

б) об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ:

- без софинансирования собственников помещений в МКД, исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

- с софинансированием собственников помещений в МКД в размере ___%, исходя из дополнительного перечня работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ_____________________________________________________).;

в) об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию;

г) об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, в случае непосредственного управления многоквартирным домом – в обслуживающую организацию или уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

- Предложили: Принять решение об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», в том числе:

а) избрать лицом, уполномоченным на подачу заявки ______________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. собственника / наименование юридического лица, номер помещения в собственности)

б) утвердить схему благоустройства дворовой территории согласно приложению № 3 к настоящему протоколу и виды планируемых работ:

- без софинансирования собственников помещений в МКД, исходя из минимального перечня работ:

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;

- с софинансированием собственников помещений в МКД в размере ___%, исходя из дополнительного перечня работ:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

в) избрать уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию: _______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. собственника / наименование юридического лица, номер помещения в собственности)

г) принять решение об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, в случае непосредственного управления многоквартирным домом – в обслуживающую организацию или уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

слушали: _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

предложено: принять решение об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», в том числе:

а) избрать лицом, уполномоченным на подачу заявки ______________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. собственника / наименование юридического лица, номер помещения в собственности)

б) утвердить схему благоустройства дворовой территории согласно приложению № 3 к настоящему протоколу и виды планируемых работ:________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

в) избрать уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для подачи заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию: _______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. собственника / наименование юридического лица, номер помещения в собственности)

г) принять решение об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

решили: ________________ «за» _______________ «против» _____________ «воздержался»

По 5 вопросу о выборе места (адреса) для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

слушали: _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

предложено: размещать сообщения о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме____________________________________________

___________________________________________________________________________.

решили: _________________ «за» _______________ «против» ___________ «воздержался»

По 6 вопросу о выборе места (адреса) хранения протокола общего собрания

слушали: _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

предложено: утвердить место хранения протокола общего собрания: ___________________________________________________________________________

решили: _________________ «за» _______________ «против» ____________ «воздержался»

По 7 вопросу о выборе места (адреса) для размещения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и итогов голосования.

слушали: _________________________________________________________________________

(Ф.И.О)

предложено: утвердить место (адрес) для размещения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и итогов голосования собрания_______________________________________________________________________

решили: _________________ «за» _______________ «против» ____________ «воздержался»

Приложения:

Приложение №1. «Реестр собственников помещений в МКД №_______ по ул._______________ в _________________________________________________________»;

Приложение №2 «Список собственников помещений в МКД №_____по ул.__________________ в _____________________________________________, присутствовавших на общем собрании»;

Приложение № 3 Схема благоустройства дворовой территории многоквартирного дома;

Приложение № 4 Сообщение о проведении общего собрания;

Председатель общего собрания

____________________________________________/_________________/ «___»________201__г.

(Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)

Секретарь общего собрания

____________________________________________/_________________/ «___»________201__г.

(Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)

Члены счетной комиссии общего собрания:

____________________________________________/_________________/ «___»________201__г.

(Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)

____________________________________________/_________________/ «___»________201__г.

(Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)

____________________________________________/_________________/ «___»________201__г.

(Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)

| Приложение № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к протоколу общего собрания |  |  |  |  |
| собственников помещений |  |  |  |  |
| в многоквартирном доме по адресу: ______________________________________ |  |  |  |  |
| об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  |
| от "___"_______201___ года |  |  |  |  |
| Реестр собственников помещений в МКД № _______ по адресу: ______________________________________________________________.* |  |  |  |  |
| № п/п | № помещения в многоквар-тирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя; полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник |
| * Реестр собственников помещений в многоквартирном доме должен содержать сведения обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме (пп.а п.19 Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденных приказом Минстроя РФ от 25.12.2015 № 937/пр (вступили в силу 29.04.2016). |  |  |  |  |

| № п/п | № помещения в многоквар-тирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя; полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к протоколу общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу:

________________________________________________________

об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий

от "___"_______201___ года

Список собственников помещений в МКД № _______ по адресу: _______________________________________________, присутствовавших на общем собрании (с результатами голосования).

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Выбор председателя общего собрания

2. Выбор секретаря общего собрания.

3. Выбор членов счетной комиссии общего собрания.

4. Принятие решения об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», в том числе:

а) о лице, уполномоченном на подачу заявки;

б) об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ:

- без софинансирования собственников помещений в МКД, исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

- с софинансированием собственников помещений в МКД в размере ___%, исходя из дополнительного перечня работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ____________________________________________________).;

в) об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию;

г) об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, в случае непосредственного управления многоквартирным домом – в обслуживающую организацию или уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

5. Выбор места (адреса) для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Выбор места (адреса) хранения протокола собрания.

7. Выбор места (адреса) для размещения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и итогов голосования.

| № п/п | № помещения в многоквартирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя, полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник | Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 вопрос |  |  | 2 вопрос |  |  | 3 вопрос |  |  | 4 вопрос |  |  | 5 вопрос |  |  | 6 вопрос |  |  | 7 вопрос |  |  | Подпись |
|  |  |  |  |  | за | против | Воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался |  |
| № п/п | № помещения в многоквартирном доме | Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме (полностью) и или его представителя, полное наименование юр. лица, ОГРН и Ф.И.О. его представителя | Реквизиты документа, подтверждающего право собственности (серия, №, дата), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя | Площадь помещения, по документу о праве собственности (кв. метры) = количеству голосов, которыми владеет собственник | Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 вопрос |  |  | 2 вопрос |  |  | 3 вопрос |  |  | 4 вопрос |  |  | 5 вопрос |  |  | 6 вопрос |  |  | 7 вопрос |  |  | Подпись |
|  |  |  |  |  | за | против | Воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался | за | против | воздержался |  |

Приложение № 3

к протоколу общего собрания

собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: ______________________________________

об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий

от "___"_______201___ года

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания собственников помещений

дома № ______ по ул. ________________г. Кузнецка

В соответствии со ст. 45 ЖК РФ собственник, по инициативе которого созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, обязан сообщить собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее, чем за десять дней до даты его проведения.

1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание:

______________________________________________________________________

2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование), дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения

очное собрание собственников помещений

«_____»_________20____ г. в _________ часов

3)  Повестка дня собрания

1. Выбор председателя общего собрания

2. Выбор секретаря общего собрания.

3. Выбор членов счетной комиссии общего собрания.

4. Принятие решения об участии в отборе дворовой территории многоквартирного дома  для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», в том числе:

а) о лице, уполномоченном на подачу заявки;

б) об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов планируемых работ:

- без софинансирования собственников помещений в МКД, исходя из минимального перечня работ (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

- с софинансированием собственников помещений в МКД в размере ___%, исходя из дополнительного перечня работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ:____________________________________________________).;

в) об определении уполномоченных лиц, из числа собственников помещений, для участия в обследовании дворовой территории, согласования, обсуждения и внесения изменений (дополнений) в дизайн-проект дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющею организацию;

г) об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки выполненных работ, актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства в состав общедомового имущества и передаче документов в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, в случае непосредственного управления многоквартирным домом – в обслуживающую организацию или уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме) за счет средств собственников помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому размеру платы (при необходимости ее увеличения) за содержание жилого помещения.

5. Выбор места (адреса) для размещения сообщений о проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

6. Выбор места (адреса) хранения протокола собрания.

7. Выбор места (адреса) для размещения решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и итогов голосования.

4) Ознакомиться с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании можно по адресу: ___________________________________________________________________.

С уважением, собственник (и) помещения (й) –

член (ы) инициативной группы:

________________(__________________)                 ________________(__________________)

(подпись)         (расшифровка подписи)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Порядку включения дворовых территорий многоквартирных домов

в программу «Формирование современной городской среды на  территории города Кузнецка Пензенской области  на 2018 – 2022 годы»

Критерии

включения дворовой территории многоквартирного дома в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области

на 2018 – 2022 годы»,

В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартирного дома в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы»,  комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссии для осуществления контроля и координации реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», (далее – Комиссия) осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Кузнецк по критериям:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной задолженности по оплате за ремонт и содержание жилья, коммунальные ресурсы за предыдущий год);

- степень разрушения покрытия дворовых проездов и тротуаров от общей площади покрытия дворовых проездов и тротуаров.

Балльная оценка

критериев включения дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Кузнецк в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы»,

| № п/п | Наименование критериев отбора | Баллы, присваиваемые в соответствии с критериями отбора |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома: |  |
|  | а) от 31 и более лет | 4 |
|  | б) от 26 до 30 лет | 3 |
|  | в) от 21 до 25 лет | 2 |
|  | г) от 16 до 20 лет | 1 |
|  | д) до 15 лет | 0 |
| 2. | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (процент суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья и коммунальные ресурсы от начисленных средств за предыдущий год): |  |
|  | а) 0 % задолженности от общей суммы начислений | 6 |
|  | б) от 1 до 5 % | 3 |
|  | в) от 6 до 10 % | 1 |
|  | г) свыше 10 % | 0 |
| 3. | Степень разрушения покрытия дворовых проездов и тротуаров от общей площади покрытия дворовых проездов и тротуаров: |  |
|  | а) покрытие разрушено по всей площади | 4 |
|  | б) разрушено от 31% до 60% площади покрытия | 3 |
|  | в) разрушено от 10% до 30% площади покрытия | 2 |
|  | г) разрушено до 10% площади покрытия | 1 |

Приложение № 5

к Порядку включения дворовых территорий многоквартирных домов в программу «Формирование современной городской среды на  территории города Кузнецка

Пензенской области на 2018 – 2022 годы»

АКТ

приема-передачи объектов внешнего благоустройства

для их последующего содержания

«___»_______________201___г.                                                    г. Кузнецк

______________________________________________________________ (адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Администрация города Кузнецка, в лице ______________________________________________________________

и представитель собственников помещений многоквартирного дома

______________________________________________________________,

расположенного по адресу: г. Кузнецк, ул. ___________________, д. ___,

действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений МКД от «___» ______________201___ г. № ___ (является неотъемлемой частью акта) (далее - Собственник), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает выполненные по программе «Формирование современной городской среды на  территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы», а Собственники принимают объекты благоустройства дворовой территории для дальнейшей эксплуатации согласно Таблицы № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Номер и дата протокола с согласием собственников на прием элементов в общедомовое имущество | Адрес дома, в состав общедомового имущества которого передается данный элемент благоустройства |
| --- | --- | --- | --- |

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)

Объекты, указанные в Таблице № 1 настоящего акта приема-передачи объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке.

Акт составлен в ____ экземплярах (каждой стороне по одному экземпляру).

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (Участник отбора) обязуются передать копию данного акта в управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК, специализированный кооператив), при непосредственном управлении МКД – в обслуживающую организацию или уполномоченному представителю собственников помещений в многоквартирном доме  в течение 10 календарных дней с момента его подписания для внесения изменения в состав общедомового имущества и других документов).

Подписи сторон:

| Заказчик |  | Участник отбора |
| --- | --- | --- |
| ___________________ |  | ___________________ |
| М.П. |  | М.П. (при наличии) |

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

СОСТАВ

комиссии по приемке выполненных работ в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы»

Председатель:

Трошин Владимир Евгеньевич – первый заместитель главы администрации города Кузнецка;

Члены комиссии:

Николаев Алексей Николаевич – главный специалист отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка;

Биктимиров Рафаэль Джиганшович – начальник Управления капитального строительства города Кузнецка;

Фролов Игорь Борисович – начальник Управления финансов города Кузнецка;

Представитель управляющей организации (по согласованию);

Председатель совета МКД (по согласованию);

Представитель подрядной организации (по согласованию).

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                        Л.Н. Пастушкова

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приемке выполненных работ в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы»

1. Комиссия по приемке выполненных работ в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы» создается для осуществления контроля за результатами выполненных работ в рамках реализации указанной муниципальной программы, а также контроля над эффективностью использования денежных средств.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Формой работы Комиссии является заседание.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем две трети от установленного числа его членов.

5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

6. На заседании Комиссии ведется протокол. Решения, принятые Комиссией, отражаются в протоколе заседания Комиссии.

7.  Руководство Комиссией осуществляет председатель.

8.  Комиссия:

- проводит анализ соответствия выполненных работ объему, качеству, а также другим требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом/договором и приложениями к нему, проектно-сметной документацией, стандартам, строительным нормам и правилам производства работ;

- при необходимости запрашивает от подрядчика, исполнителя недостающие отчетные документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

- выносит заключение по результатам проведенной работы исполнения подрядчиком, исполнителем условий муниципального контракта/договора.

9.  Заключение Комиссии включается в акт приемки выполненных работ.

10.  Подписанный акт приемки выполненных работ является документом, подтверждающим принятие муниципальным заказчиком от подрядчика (исполнителя) исполнения обязательств по муниципальному контракту/договору и основанием для осуществления оплаты выполненных работ на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом/договором.

11. Муниципальный заказчик не вправе подписывать акт приемки выполненных работ, если в заключении Комиссии содержатся сведения о нарушениях условий муниципального контракта/договора, допущенных подрядчиком (исполнителем). При этом муниципальный заказчик вправе требовать от подрядчика (исполнителя) устранения допущенных им нарушений на условиях, предусмотренных муниципальным контрактом/договором, а также применять к нему меры ответственности.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                            Л.Н. Пастушкова

Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018-2022 годы»

СОСТАВ

муниципальной инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации  дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области

на 2018 – 2022 годы»

Председатель:

Трошин Владимир Евгеньевич – первый заместитель главы администрации города Кузнецка;

Секретарь комиссии:

Грачева Елена Александровна – ведущий специалист, секретарь административной комиссии города Кузнецка;

Члены комиссии:

Карягин Алексей Константинович – заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка;

Николаев Алексей Николаевич – главный специалист отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка;

Каравайкина Ксения Анатольевна – ведущий специалист отдела городского хозяйства администрации города Кузнецка;

Мусорина Татьяна Климентовна – инженер ПТО ООО «РЭУ» (по согласованию);

Ежов Вячеслав Геннадьевич – главный инженер ООО «РЭУ» (по согласованию);

Никитина Марина Александровна – директор ООО «Домострой» (по согласованию);

Кирин Антон Анатольевич – заместитель директора ООО «Домострой» (по согласованию);

Гришенкова Ирина Владимировна – специалист по ресурсам ООО «Жилсервис» (по согласованию);

Чадин Николай Анатольевич – мастер ООО «Жилсервис» (по согласованию).

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                             Л.Н. Пастушкова

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации  дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области

на 2018 – 2022 годы»

- Муниципальная инвентаризационная комиссия (далее - Комиссия) создается для определения дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в программу «Формирование современной городской среды на территории города Кузнецка Пензенской области на 2018 – 2022 годы».

- Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется постановлением администрации города Кузнецка.

- Минимальный численный состав Комиссии должен быть не менее 5 человек.

- Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета.

- В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также Порядком инвентаризации дворовых и общественных территорий.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                             Л.Н. Пастушкова

ПОРЯДОК

инвентаризации дворовых и общественных территорий

в городе Кузнецке Пензенской области

- Общие положения

  - Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области.

  - Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную и муниципальные программы в сфере благоустройства территорий муниципальных образований, разработанные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

  - В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству указанных территорий;

- дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

- благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных объектов и элементов на них расположенных);

- паспорт благоустройства дворовой территории - электронный документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству дворовой территории;

- паспорт благоустройства общественной территории - электронный документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение работ по благоустройству общественной территории.

2. Порядок проведения инвентаризации.

2.1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Комиссии, (далее - график).

В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации.

2.2. Инвентаризация проводится путем натурального обследования территории и расположенных на ней элементов.

2.3. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных структурных подразделений администрации, осуществляющих полномочия в области управления муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, социальной защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства.

2.4. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении многоквартирного дома, расположенного на территории города Кузнецка, при условии, что дом не включен в государственные и (или) муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу многоквартирного дома.

2.5. По результатам инвентаризации дворовой территории составляется паспорт благоустройства дворовой территорий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.6. По результатам инвентаризации общественной территории составляется паспорт благоустройства общественной территории по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.7. Составление и регистрация паспортов благоустройства дворовой, общественной территории осуществляется секретарем Комиссии. В паспорте рекомендуется указать границы и общую площадь территории, имеющиеся в наличии и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.). Паспорт рекомендуется сопровождать картографическими материалами (нанесение объектов благоустройства на карту).

2.8. Новый паспорт дворовой территории разрабатывается в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, а также в случае отсутствия утвержденного паспорта на дворовую территорию. Во всех остальных случаях проводится актуализация существующего паспорта.

Актуализация паспорта дворовой территории проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней объектах и элементах, указанных в паспорте, составленном в 2017 году.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                             Л.Н. Пастушкова

Приложение № 1

к Порядку инвентаризации дворовых и

общественных территорий в  городе Кузнецке Пензенской области

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № ________и дата______________

Паспорт благоустройства дворовой территории

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Адрес многоквартирного дома (МКД):

- Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон):

- Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии):

- Сведения о МКД и дворовой территории:

| № п/п | Этажность МКД | Количество подъездов в МКД | Количество проживающих в МКД граждан, чел. | Количество и наименование юридических фирм, зарегистрированных в МКД | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | В том числе |  |  |  | Уровень благоустройства дворовой территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Площадь застройки МКД, кв.м. | Площадь проездов, тротуаров, кв.м. | Площадь плоскостных сооружений (площадок, парковок), кв.м. | Площадь озелененных участков, кв.м. |  |

- Схема дворовой территории

| Экспликация: | Условные обозначения: |
| --- | --- |

  - Экспликация к схеме.

А. Сооружения:

| № п/п | Наименование | Кол-во, единиц | Площадь, кв.м. | Вид покрытия | Вид и перечень элементов (оборудования) | Уровень благоустройства, % | Потребность в благоустройстве: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | устройство, ремонт, замена (указать) | кол-во, единиц | площадь, кв.м. |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контейнерная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка выгула домашних животных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б. Дорожно-тропиночная сеть:

| № п/п | Наименование | Площадь, кв.м. | Вид покрытия | Вид и перечень элементов (оборудования) | Уровень благоустройства, % | Потребность в благоустройстве: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | устройство, ремонт, замена (указать) | площадь, кв.м. | размеры, м |
|  | Проезды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отмостки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные дорожки (велодорожка и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территории по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные варианты сети |  |  |  |  |  |  |  |

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Текущее наличие | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устройство (установка), ремонт, замена (указать) | Кол-во |
|  | Скамьи |  |  |  |  |
|  | Урны |  |  |  |  |
|  | Цветочницы |  |  |  |  |
|  | Контейнеры |  |  |  |  |
|  | Декоративные скульптуры |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках |  |  |  |  |
|  | Иное оборудование |  |  |  |  |

Г. Освещение:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Текущее наличие | Уровень освещенности, % | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | устройство (установка), ремонт, замена (указать) | кол-во |
|  | Светильники, ед. |  |  |  |  |  |
|  | Опоры, ед. |  |  | * |  |  |
|  | Кабели, м. |  |  | * |  |  |

Потребность в благоустройстве дворовой территории

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в благоустройстве: |  | Потребность в финансировании, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устройство (установка) | замена, ремонт |  |
|  | Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) | кв.м |  |  |  |  |
|  | Освещение дворовой территории (светильники, опоры, кабель) | ед. |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | ед. |  |  |  |  |
|  | Установка урн | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в благоустройстве: |  | Потребность в финансировании, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | устройство (установка) | замена, ремонт |  |
|  | Оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов) | ед./кв.м |  |  |  |  |
|  | Оборудование автомобильных стоянок | ед./кв.м |  |  |  |  |
|  | Озеленение территорий | кв.м. |  |  |  |  |
|  | Оборудование контейнерных площадок | кв.м./ед. |  |  |  |  |
|  | Оборудование мест для отдыха | ед./кв.м. |  |  |  |  |
|  | Другое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: |  |

Приложение № 2

к Порядку инвентаризации дворовых и

общественных территорий в городе Кузнецке Пензенской области

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ) № ________и дата______________

Паспорт благоустройства общественной территории

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Адрес объекта:

- Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссии муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии)

- Сведения об общественной территории (в м2):

| № п/п | Уровень благоустройства, % | Общая площадь общественной территории | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь проездов, тротуаров, площадок | Площадь сооружений (площадок) | Площадь озелененных участков |

- Схема общественной территории

| Экспликация: | Условные обозначения: |
| --- | --- |

А. Сооружения:

| № п/п | Наименование | Кол-во, единиц | Площадь, кв.м. | Покрытие | Оборудование | Уровень благоустройства, % | Потребность в благоустройстве: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Замена, ремонт, реконструкция (указать) | Стоимость работ, тыс.руб. |
|  | Детская площадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортплощадка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка для отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадка выгула домашних животных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |

Б. Дорожно-тропиночная сеть:

| № п/п | Наименование | Площадь, кв.м. | Размеры, м. | Покрытие | Уровень благоустройства, % | Потребность в благоустройстве: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Замена, ремонт, реконструкция (указать) | Стоимость работ, тыс.руб. |
|  | Проезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуары |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные дорожки |  |  |  |  |  |  |
|  | Специальные дорожки (велодорожка и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территории по приспособлению для маломобильных групп населения: пандусы, съезды |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные варианты сети |  |  |  |  |  |  |

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Уровень благоустройства, % | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Замена, ремонт, реконструкция (указать) | Стоимость работ, тыс.руб. |
|  | Скамьи |  |  |  |  |  |
|  | Урны |  |  |  |  |  |
|  | Цветочницы |  |  |  |  |  |
|  | Контейнеры |  |  |  |  |  |
|  | Декоративные скульптуры |  |  |  |  |  |
|  | Элементы благоустройства территорий по приспособлению для маломобильных групп населения: опорные поручни, специальное оборудование на детских и спортивных площадках |  |  |  |  |  |
|  | Иное оборудование |  |  |  |  |  |

Г. Освещение:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Текущее наличие | Уровень освещенности, % | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | устройство (установка), ремонт, замена (указать) | кол-во |
|  | Светильники, ед. |  |  |  |  |  |
|  | Опоры, ед. |  |  | * |  |  |
|  | Кабели, м. |  |  | * |  |  |

Потребность в благоустройстве общественной территории

| № п/п | Вид объекта благоустройства (общественной территории) | Площадь, кв.м. | Состояние (уд./неуд.) (кратко описать проблемы) | Потребность в благоустройстве |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Замена, ремонт, реконструкция (указать) | Стоимость работ, тыс.руб. |
|  | Площадь |  |  |  |  |
|  | Парк |  |  |  |  |
|  | Набережная |  |  |  |  |
|  | Сквер |  |  |  |  |
|  | Пешеходная зона |  |  |  |  |
|  | Многофункциональные спортивно-игровые площадки |  |  |  |  |
|  | Иной вид объекта общественной территории |  |  |  |  |